Министерство регионального развития Республики Алтай

Методические рекомендации

по вопросу получения застройщиками Заключения о соответствии

многоквартирного дома критериям, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов эскроу

2019

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

| Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 478-ФЗ | Федеральный закон от 25.12.2018 №478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 480 | Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» |
| Росреестр | Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республики Алтай |
| ЕИСЖС | Единая информационная система жилищного строительства |
| Заключение | Заключение о степени готовности объекта и возможности заключения договоров участия в долевом строительстве без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года |

Общие положения о порядке получения застройщиком Заключения
контролирующего органа

Настоящие методические рекомендации содержат информацию о процедуре получения застройщиками Заключения о степени готовности объекта и возможности заключения договоров участия в долевом строительстве без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214 – ФЗ  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214 – ФЗ), по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года (далее – Заключение).

Привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, связанное с возникновением у них права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только с использованием счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона № 214-ФЗ по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года, в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, если договоры участия в долевом строительстве с участниками долевого строительства таких объектов недвижимости заключались до 1 июля 2019 года, за исключением договоров участия в долевом строительстве, заключенных в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, которые соответствуют установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 480 (далее – постановление Правительства РФ № 480) критериям, определяющим степень готовности таких объектов и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 480, для реализации проектов строительства, по которым застройщику предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов эскроу, застройщик должен подтвердить количество заключенных ДДУ на продажу не менее 10 % общей площади жилых и нежилых помещений и машино-мест от всех объектов долевого строительства, указанных в проектной декларации, и степень готовности проекта в размере 30 %. Указанные критерии должны быть выполнены в совокупности.

Постановлением Правительства РФ № 480 предусмотрены понижающие коэффициенты определения допустимой степени готовности отдельных проектов:

Не менее 15 % готовности устанавливается, если реализация проекта осуществляется в рамках:

1) заключенных застройщиком договоров о РЗТ, КОТ, КРТ по инициативе правообладателей или органов местного самоуправления;

2) иных договоров и соглашений, заключенных с органом власти, с обязательством застройщика по передаче социальных объектов, инженерно-технической инфраструктуры в публичную собственность или сносом аварийного жилья;

3) ГПЗУ или ППТ, которыми предусмотрено строительство/реконструкция в границах такой территории объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник.

Не менее 6 % готовности, если реализация проекта осуществляется:

1) системообразующим застройщиком; дочерним обществом системообразующей организации; застройщиком, подконтрольным системообразующей организации при условии, что застройщик осуществляет привлечение денежных средств в строительство объектов на территории не менее чем в 4-х регионах с совокупным строительным объемом не менее 4 млн. кв.м.

2) в соответствии с заключенным застройщиком с органами власти соглашения о завершении строительства объекта незавершенного строительства и исполнении обязательств перед гражданами, включенными в реестр пострадавших;

3) на земельном участке, права на который приобретены застройщиком по основаниям, установленным подпунктами 3 и 3.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Рекомендации по порядку получения застройщиком Заключения контролирующего органа

Процедура получения застройщиком Заключения носит заявительный характер.

Срок подачи застройщиком Заявления и документов в Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство) на получение указанного Заключения, положениями законодательства о долевом строительстве не регламентирован.

ВАЖНО!:  начиная с 01.07.2019 года застройщик теряет право на привлечение без использования счетов эскроу денежных средств участников долевого строительства по договорам, поданным на государственную регистрацию, в случае неполучения соответствующего Заключения, подтверждающего соответствие проекта строительства критериям.

Под проектом строительства понимается многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости либо несколько многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство. Иными словами, оценка критериев осуществляется в отношении совокупности объектов, предусмотренных разрешением на строительство (далее – РНС), т.е по проекту в целом.

Оценка отдельных объектов в структуре РНС предусмотрена в исключительных случаях, когда РНС выдано на осуществление этапов строительства. В данном случае степень готовности проекта может быть рассчитана по выбору застройщика суммарно по заявленным этапам, либо по проекту  в целом.

Перечень документов, предоставляемых застройщиком

в Министерство, для подтверждения

соответствия проекта строительства установленным критериям:

1.  Заявление о готовности проекта строительства (далее – Заявление) по форме, утвержденной Минстроем России в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ № 480;

2. Расчет степени готовности, рассчитанной исходя из размера фактически понесенных затрат на строительство, выполненный застройщиком по форме приложений;

3. Расчет степени готовности проекта, рассчитанной суммарно в соответствии с готовностью конструктивных элементов всех объектов недвижимости, указанных в разрешении на строительство, выполненный  специализированной организацией;

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве;

5. Сведения о количестве зарегистрированных договорах участия в  долевом строительстве  по форме Приложения 3;

6. Ежеквартальная отчетность застройщика, сформированная не ранее, чем за 15 дней до дня подачи заявления о готовности проекта строительства;

7. Регистры бухгалтерского учета застройщика или выписки из них в отношении проекта строительства;

8. Документы, предусмотренные пунктом 3 Методики в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ № 480.

Указанные выше документы предоставляются застройщиком в Министерство посредством личного обращения.

Заявление и документы предоставляются на бумажном носителе, заверяются подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью организации.

Документы, указанные в пунктах 5 и 7 в обязательном порядке предоставляются в формате Excel также в электронном виде на адрес: apo@minregion-ra.ru

Застройщик вправе представить по собственной инициативе иные подтверждающие документы.

На подачу в Министерство заверенных в установленном порядке Заявления и документов лицом, отличным от заверивших их лиц,  оформляется доверенность.

В случае выявления Министерством нарушений при подаче застройщиком необходимых документов, контролирующий орган оставляет за собой право отказать в приеме документов для выдачи Заключения до момента устранения застройщиком всех недостатков.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для выдачи Заключения, является:

(предоставление застройщиком неполного пакета документов;

(предоставление застройщиком документов, подписанных неуполномоченным лицом;

(предоставление застройщиком документов не по установленной форме;

(предоставление застройщиком заполненного не в полном объеме Заявления о степени готовности проекта.

При отказе в принятии Заявления и документов заявителю выдаётся копия заявления с отметкой об отказе в приеме документов.

Подготовка Заключения осуществляется контролирующим органом в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в контролирующий орган.  Срок проверки начинает исчисляться на следующий рабочий день после поступления документов в Министерство.

В ходе подготовки заключения Министерство вправе получить от застройщика дополнительные документы, необходимые для оценки степени готовности, рассчитанной исходя из стоимости выполненных работ, в случае если документы, представленные застройщиком, не позволяют сделать вывод о правильности осуществленных застройщиком расчетов.

В данной случае, в адрес застройщика будет направлено уведомление с указанием на необходимость предоставления в Министерство определенного перечня документов.

В случае запроса Министерство дополнительных документов, срок подготовки Заключения может быть продлен не более чем на 5 рабочих дней. Рассмотрение Заявления приостанавливается с момента направления уведомления о необходимости предоставления дополнительных документов до установленной даты представления дополнительных документов.

По результатам обработки заявления в отношении застройщика выдается Заключение о соответствии многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости критериям, определяющим степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве.

В случае, если объект не соответствует критериям, определяющим степень готовности и/или количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, Министерство отказывает застройщику в выдаче Заключения о степени готовности, предоставляющего застройщику право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства объекта без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона № 214 – ФЗ, по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года.

Рекомендации по содержанию документов

ВАЖНО: Документы, предусмотренные пунктами 2 – 7 настоящих Методических рекомендаций, должны быть составлены на ЕДИНУЮ ДАТУ ОЦЕНКИ до 1 июля 2019 года.

1. Заявление о готовности проекта строительства по форме, утвержденной Минстроем России в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ № 480.

Указанное заявление должно быть составлено по форме, утвержденной Минстроем России. Заявление рекомендуется предоставлять в 2-х экземплярах, на одном из которых может быть проставлена отметка Министерства о приеме Заявления. Документ предоставляется на бумажном носителе, заверенный подписью генерального директора, главного бухгалтера организации и печатью организации. В заявлении должна быть указана информация о готовности проекта на выбранную застройщиком дату оценки своего проекта.

ВАЖНО: При заполнении заявления, показатели «Количество заключенных договоров участия в долевом строительстве в отношении помещений, штук/кв.м» обязательно заполняются в двух единицах измерения: количество договоров (шт.) и площадь (кв.м).

2. Расчет степени готовности, рассчитанной исходя из размера фактически понесенных затрат на строительство, выполненный застройщиком (Сфз).

Указанный расчет должен быть составлен по форме согласно  Приложению1. Форма включает в себя документ, содержащий информацию о расчете застройщиком показателя Сфз (Расчет), Приложений 1А, 1Б, содержащих расшифровку сведений, на основании которых осуществлен расчет.

Документ предоставляется на бумажном носителе, заверенный подписью генерального директора, главного бухгалтера организации и  печатью организации.

Заполнение формы сведениями осуществляется по состоянию на выбранную застройщиком дату оценки своего проекта. Показатели «Планируемая стоимость строительства» и «Размер фактически понесенных затрат на строительство» должны оцениваться по аналогичному составу объектов недвижимости в рамках оцениваемого проекта (РНС).

Показатель «Планируемая стоимость строительства» указывается в соответствии со сведениями, заявленными в последней редакции (до даты подачи Заявления) проектной декларации, представленной на рассмотрение контролирующему органу посредством личного кабинета в ЕИСЖС.

При существенном изменении показателя «Планируемая стоимость строительства» по сравнению с первичной редакцией ПД, у застройщика запрашиваются подтверждающие такие изменения документы.

Размер фактически понесенных затрат на строительство проекта подлежит расшифровке Застройщиком в рамках заполнения Приложения 1А к Расчету – «Сведения о фактически понесенных затратах на строительство проекта для оценки Сфз».

ВАЖНО: Для застройщиков, получивших разрешение на строительство до 01.07.2018, положения статьи 18 Федерального закона  № 214-ФЗ применяются в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Расшифровка данных о фактически понесенных затратах на проект (Приложение 1А к Расчету) подлежит заполнению на выбранную застройщиком дату оценки проекта. Заявленные застройщиком сведения заполняются на основании Сводной накопительной ведомости проекта строительства (Раздел V Ежеквартальной отчетности, утвержденный Приказом Минстроя РФ от 12.10.2018 № 656/пр) и подлежат подтверждению регистрами бухгалтерского учета.

Рекомендуется учесть, что графа 4 Приложения 1А «Планируемая стоимость строительства в соответствии с ПД (с НДС, тыс.руб.)» должна соответствовать графе 18.1.1 проектной декларации «Планируемая стоимость строительства» оцениваемого проекта.

Заявленные в Приложении 1А фактически понесенные затраты подлежат подтверждению регистрами бухгалтерского учета. При этом, подтверждению подлежит как сам факт осуществления затрат, так и целевое назначение затраченных средств.

Заявленные застройщиком сведения об основных контрагентах (кредиторах, поставщиках, подрядчиках, генподрядчиках, арендодателях и т.д.), подлежат подтверждению регистрами бухгалтерского учета.

В отношении контрагентов, формирующих в структуре фактически понесенных затрат по проект более 20 %, в обязательный состав подтверждающих затраты документов входят договоры, заключенные с застройщиком.

Министерство оставляет за собой право запросить дополнительные сведения, необходимые для оценки заявленных застройщиком затрат, в частности из состава документов, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 01.08.2018 № 897 «Об утверждении состава документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика» (п.1 ст.18.2 Федерального закона  № 214-ФЗ).

В случае наличия общих затрат на реализацию нескольких проектов, при условии, что такие затраты были учтены при определении Планируемой стоимости строительства в проектной декларации, застройщиком заполняется Приложение 1Б «Сведения о распределении общих затрат по  проектам строительства».

Для сведения: Разъяснение Союза инженеров-сметчиков по ссылке https://erzrf.ru/news/o-nekotorykh-voprosakh-rascheta-stepeni-gotovnosti-proyekta-v-sootvetstvii-s-metodikoy-utverzhdennoy-postanovleniyem-pravitelstva-rf-ot-22042019-480-o-kriteriyakh-opredelyayushchikh-stepen-gotovnosti-mnogokvartirnogo-doma?noCache=true

3. Расчет степени готовности проекта, рассчитанной суммарно в соответствии с готовностью конструктивных элементов всех объектов недвижимости, указанных в разрешении на строительство (Скэ), выполненный  специализированной организацией

Представляется оригинал Расчета (Заключения) кадастрового инженера о степени готовности объекта незавершенного строительства на выбранную застройщиком дату оценки.

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве

Указанная выписка составляется на выбранную застройщиком дату оценки своего проекта по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 №378. Документ предоставляется на бумажном носителе, подписанный уполномоченным представителем органа регистрации.

5. Сведения о количестве зарегистрированных договорах участия в  долевом строительстве

Указанные сведения должны быть представлены по форме согласно  Приложения 2.

Все поля формы являются обязательными к заполнению. Заполнение формы сведениями осуществляется по состоянию на выбранную застройщиком дату оценки своего проекта.

Указанную форму необходимо предоставлять на бумажном носителе и в формате Excel в электронном виде. Документ, представленный на бумажном носителе, заверяется подписью генерального директора,  главного бухгалтера организации и печатью организации.

Форма заполняется сведениями по всем объектам недвижимости в рамках РНС, подлежащего оценке. Общая площадь помещений, подлежащих продаже в рамках договоров долевого участия, заполняется на основании данных проектной декларации (разделы 15.2 и 15.3). Общая площадь фактически проданных помещений заполняется на основании данных застройщика.

6. Ежеквартальная отчетность застройщика, сформированная не ранее, чем за 15 дней до дня подачи заявления о готовности проекта строительства

Заполнение ежеквартальной отчетности застройщика осуществляется по состоянию на выбранную застройщиком дату оценки своего проекта. При этом указанная дата не может быть ранее 15 дней до подачи Заявления в Министерство. Как следствие, Ежеквартальная отчетность имеет статус «промежуточной».

Ежеквартальная отчетность застройщика должна быть составлена по форме и в Порядке, предусмотренном Приказом Минстроя РФ от 12.10.2018 № 656/пр.

К Ежеквартальной отчетности застройщика прилагается бухгалтерская (финансовая отчетность), составленная по состоянию на выбранную застройщиком дату оценки проекта, заполненная в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете.

7. Регистры бухгалтерского учета застройщика или выписки из них в отношении проекта строительства

Регистры бухгалтерского учета представляются в Министерство в целях подтверждения размера и целевого характера фактически понесенных затрат на строительство проекта, заявленных в Приложении 1А к Расчету Сфз (графа 5, графа 6 Приложения 1А). Представляемые в контролирующий орган регистры бухгалтерского учета составляются за период с момента, когда застройщик начал осуществлять затраты на реализацию проекта строительства и до выбранной застройщиком даты оценки проекта.

Регистры бухгалтерского учета включают в себя:

(оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам бухгалтерского учета,

( оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета затрат на строительство оцениваемого проекта (с аналитикой по оцениваемому проекту в разрезе контрагентов и договоров),

( обортно-сальдовые ведомости по счетам учета расчетов (с аналитикой по оцениваемому проекту в разрезе контрагентов и договоров),

( карточки по счетам учета затрат и расчетов в отношении фактически понесенных затрат, заявленных в Приложении 1А.

Оборотно-сальдовые ведомости представляются в Министерство на бумажном носителе и заверяются подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью организации.

Также оборотно-сальдовые ведомости дублируются в электронном виде в формате Excel.

Регистры бухгалтерского учета предоставляются застройщиком по всем счетам учета затрат, на которых аккумулируется принятые к учету расходы (выполненные работы, оказанные услуги, приобретенные материалы и пр, связанные с реализацией оцениваемого проекта строительства). Перечень счетов бухгалтерского учета зависит от принятого Застройщиком в рамках Учетной политики порядка ведения бухгалтерского учета (может включать сч. 08, 10, 19, 26, 43, 46, и пр).

Также регистры бухгалтерского учета предоставляются застройщиком по всем счетам учета расчетов, подтверждающих фактические понесенные застройщиком затраты на реализацию проекта (выбытие денежных средств, иного имущества, взаимозачет и пр.), возникших в связи с понесенными целевыми расходами, предусмотренными ст.18 Федерального закона №214-ФЗ. Перечень счетов бухгалтерского учета зависит от принятого Застройщиком в рамках Учетной политики порядка ведения бухгалтерского учета (может включать сч.50, 51, 58, 60 и пр.).

В случае выявления существенного размера незакрытых работами авансовых платежей, у застройщика запрашиваются документы, подтверждающие размер, правомерность и целевой характер подобных авансов (договоры с контрагентами, платежные поручения, акты сверки взаиморасчетов и пр).

Министерство оставляет за собой право запросить у Застройщика дополнительные документы, необходимые для оценки размера и целевого характера заявленных фактически понесенных расходов, в частности из состава документов, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 01.08.2018 № 897 «Об утверждении состава документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика» (пункт 1 статьи 18.2 Федерального закона № 214-ФЗ).

8. Документы, предусмотренные пунктом 3 Методики в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ  № 480

Из состава документов, предусмотренных пункта 3 Методики, застройщиком при обращении в контролирующий орган  предоставляются договоры с контрагентами (поставщиками, подрядчиками, генподрядчиками, арендодателями, кредиторами и пр), доля фактически понесенных затрат по которым формирует более 20 % осуществленных расходов в реализацию оцениваемого проекта на выбранную застройщиком дату оценки.

В случае, если застройщик претендует на использование понижающего коэффициента степени готовности проекта (15%, 6%), в составе документов, предоставляемых на рассмотрение Заявления, рекомендуется предоставить сведения и документы, подтверждающие право застройщика на применение понижающего коэффициента.

Министерство оставляет за собой право запросить у Застройщика дополнительные документы, необходимые для оценки размера и целевого характера заявленных фактически понесенных расходов, в частности из состава документов, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 01.08.2018 № 897 «Об утверждении состава документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика» (пунктом 1 статьи 18.2 Федерального закона № 214-ФЗ) в случае, если документы, представленные застройщиком, не позволяют сделать вывод о правильности осуществленных застройщиком расчетов.

ВАЖНО: В рамках подтверждения права застройщика на применение коэффициента степени готовности проекта в размере 15% по основаниям, предусмотренным абзацем третьим пункта «б» части 3 Критериев, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 №480, в составе документов в обязательном порядке предоставляются заключение экспертизы проектной документации, РНС, иные документы, подтверждающие намерения о строительстве объектов инженерно-технической инфраструктуры, социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник.