**Доклад о реализации**

**государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»**

**за 2016 год**

Министерство регионального развития Республики Алтай является администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 г. № 243.

 Соисполнителями государственной программы в 2016 году выступали  Министерство образования и науки Республики Алтай; Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай; Комитет по тарифам Республики Алтай; Государственная жилищная инспекция Республики Алтай; Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай.

Цель государственной программы: Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

Государственная программа реализуется в рамках 2 подпрограмм и одной обеспечивающей подпрограммы:

1) «Развитие жилищно-коммунального комплекса»;

2) «Развитие транспортного комплекса»;

3) «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса».

В структуре государственной программы в 2016 году предусмотрено 15 основных мероприятий.

В течение 2016 года в государственную программу вносилось 5изменений, связанных с внесением изменений в Закон Республики Алтай от 16.12.2015 года№74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» в части увеличения бюджетных ассигнований.

Государственная программа реализовалась в рамках «Плана реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» на 2016 год», утвержденного приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 20.01.2016 года № 21-Д.

**II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период**

В 2016 году проведена работа по следующим направлениям:

*Развитие жилищно-коммунального комплекса, в том числе:*

С целью обеспечения питьевой водой нормативного качества населения Республики Алтай в 2016 году осуществлялось строительство и реконструкция сетей водоснабжения в МО «Город Горно-Алтайск», МО «Кош-Агачский район», МО «Майминский район».

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду выполнены следующие мероприятия: капитальный ремонт 14 котельных, тепловых сетей протяженностью 0,759 км, напорного канализационного коллектора, капитальный ремонт тепловых сетей 2 МКД в МО «Город Горно-Алтайск», капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 2,7 км, водозаборных скважин в с. Толгоек Чемальского района и с. МайскТурочакского района.

В рамках мероприятия по энергосбережению реконструировано 2,07 км систем теплоснабжения в с. Акташ Улаганского района.

Построено 44,6 км сетей газоснабжения в г. Горно-Алтайске, в Майминском районе, газифицировано 377 домовладений. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников, в 2016 году переведено 18 автомобильных транспортных средств на компримированный газ (метан).

В сентябре 2016 года введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 5 МВт в с. Усть-Кан. Электростанция обеспечивает электричеством Усть-Канский район.

На территории Республики Алтай введено 124,6 тыс. кв.м. жилья, в том числе введено 96,134 тыс. кв.м. индивидуального жилищного строительства. В целом введено в эксплуатацию 1193 жилых здания, в которых расположены 1855 квартир. В том числе юридическими лицами построено 16 жилых зданий. В 2016 году переселено 63 семьи из 63 жилых помещений, общей площадью 2 340,49 кв.м. В 2016 году проведен ремонт 18 домов. На компенсацию части расходов, связанных с оплатой по договорам коммерческой аренды (найма) жилых помещений предоставлена субсидия 50 гражданам. Выдано 40 государственных жилищных сертификатов гражданам.

Обеспечено электроснабжением и водоснабжением 1640 земельных участков, из них предоставленных многодетным семьям 199 земельных участков, обеспеченных электроснабжением и 5 земельных участка, обеспеченных водоснабжением.

*Развитие транспортного комплекса, в том числе:*

В результате выполнения работ на автомобильных дорогах Республики Алтай в 2016 году введено в эксплуатацию: после ремонтных работ – 3,292 км автомобильных дорог местного значения  с асфальтобетонным покрытием и 29,279 км автомобильных дорог регионального значения  с асфальтобетонным покрытием, 23 км с гравийным покрытием и 4 мостовых перехода; после реконструкции –  участок автомобильной дороги регионального значения «Усть-Сема-Чемал-Куюс» на 65-км протяженностью 4,884 км. Также в 2016 году завершены восстановительные работы на объектах дорожного хозяйства регионального значения, пострадавших в результате паводка, произошедшего на территории Республики Алтай в 2014 году, в том числе 3 мостовых сооружения и автомобильная дорога, протяжённостью 5,003 км.

В 2016 году на территории Республики Алтай выполнялись авиарейсы по 7 маршрутам (Москва – Горно-Алтайск – Москва, Красноярск - Горно-Алтайск – Красноярск и Горно-Алтайск - Новосибирск - Горно-Алтайск, Горно-Алтайск-Уфа-Горно-Алтайск, Горно-Алтайск-Тюмень-Горно-Алтайск, Горно-Алтайск-Екатеринбург-Горно-Алтайск) авиакомпаниями «S7», «ЮВТ Аэро» и «КрасАвиа».

Успешная реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Обеспеченность жильем населения Республики Алтай составила 20,19 кв.м. на 1 человека, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 20,2%). Планировалось, что площадь всего жилищного фонда на конец года составит 4 372 400 кв. м, а численность постоянного населения РА – 216 706 человек, фактическая площадь всего жилищного фонда на конец года составила 4 382 009 кв.м., а численность постоянного населения РА на конец года составила 217 007 человек. Темп роста показателя к уровню 2015 года составил 102,0%.

2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составил 2,9%, что составило 107,4% от утвержденного программой значения (целевое значение – 2,7%). Планировалось, что введенная общая площадь жилых домов за отчетный год составит 115 000 кв. метров, и площадь жилищного фонда на начало отчетного года составит 4 257 400 кв.м., по факту же введенная общая площадь жилых домов за отчетный год составила 124 609 кв. метров, и площадь жилищного фонда на начало отчетного года составила 4 257 400 кв.м. Темп роста показателя к уровню 2015 года составил 105,8%.

3. Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса составил 124,609 тыс. кв. м., что составило 108,4% от утвержденного программой значения (целевое значение – 115 тыс. кв. м). Темп роста показателя к уровню 2015 года составил 109,7%.

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения составила 81,79%, что составило 107,1% от утвержденного программой значения (целевое значение – 87,6%) по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай «Протяженность автомобильных дорог общего пользования по Республике Алтай».Снижение доли на 5,81% обусловлено выделением в 2016 году бюджету РА из ФБ средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в объеме 205,5 млн. рублей, что позволило привести в соответствие с нормативными требованиями 28,279 км автомобильных дорог регионального значения. Темп роста показателя к уровню 2015 года составил 93,4% (снижение на 6,6%).

5. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) составило 15,47%, что составило 112,1% от утвержденного программой значения (целевое значение – 13,8%). Улучшение показателя связано с кризисом и снижением денежных доходов населения, упала покупательная способность населения на приобретение жилья. В связи, с чем упал спрос на жилье, и снизилась стоимость жилья на первичном рынке в 2016 году.Темп роста показателя к уровню 2015 года составил 391,6%.

Не достигнуты следующие целевые показатели:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 77,1%, что составило 99,6% от утвержденного программой значения (целевое значение – 76,8%) по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай «Протяженность автомобильных дорог общего пользования по Республике Алтай на 01.01.2017 года». Показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли на муниципальном уровне.

2. Число высокопроизводительных рабочих мест по разделам Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», F «Строительство», I «Транспорт и связь» составил 2,6 тыс.ед., что составило 94.5% от утвержденного программой значения (целевое значение – 2,75 тыс. ед.). Показатель рассчитывается по данным статистической формы «Число высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности за 2013-2016 гг.».

3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 41,7%, что составило 89,2% от утвержденного программой значения (целевое значение –37,2 %). Показатель ухудшился в связи с тем, что не проводились ремонтные работы коммунальной инфраструктуры.

По итогам 2016 года из восьми показателей государственной программы по пяти перевыполнены значения, при этом по пяти из показателей отмечается рост к уровню, достигнутому в 2015 году, по трем значение показателя недостигнуто.

*Коэффициент результативности реализации государственной программы – 4,64.*

1. ***Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»***

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися;

2) создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай;

3) обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также повышение надежности и высокого качества энергосбережения потребителей Республики Алтай;

4) развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай;

5) повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай;

6) автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении, регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

7) оказание социальной поддержки населению в жилищно-коммунальной сфере на территории Республики Алтай;

8) улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилищном фонде.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

*Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей».* Цель мероприятия являетсясоздание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися.

В 2016 году в рамках основного мероприятия реализовывались мероприятия:

предоставлялись социальные выплаты 28 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2016 году, 107,7% от планового значения.

предоставлялась дополнительная социальная выплата 2 молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка, 200% от планового значения.

Отклонение показателей объясняется исключением из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат, тех семей, у которых отсутствовала доля собственных средств. Высвободившиеся средства были распределены между другими семьями, стоящими в очереди, с иным количеством членов семьи, что позволило обеспечить на три семьи больше планового показателя.

В результате реализации мероприятия доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при реализации программы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий) составила 1,99%.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,8.

*Основное мероприятие «Создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай».* Целью мероприятия является создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай.

В 2016 году в рамках основного мероприятия реализовывались мероприятия:

по развитию арендного жилья;

предоставление субсидии на софинансирование расходов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

предоставление субсидии на софинансирование расходов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно; предоставление субвенции на постановку на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений; на градостроительное проектирование и территориальное планирование;

на разработку территориальных сметных нормативов Республики Алтай;

реализация мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации;

государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Основным оператором по развитию арендного жилья выступает ОАО «АИЖК Республики Алтай». В 2016 году предоставлялись субсидии гражданам – нанимателям жилых помещений в виде компенсации части расходов, связанных с оплатой жилых помещений, переданных по договорам коммерческой аренды (найма) 50 семьям из запланированных 45 семей (111% от плана), отклонение связано с тем, что количество граждан увеличилось из-за дополнительно поданных заявлений, вновь заселенных граждан в 2016 году. Предоставлялись субсидии организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи по договорам коммерческой аренды в размере 15 121,8 тыс. рублей (или 100% от запланированного объема финансирования на данное мероприятие).

Обеспечено электроснабжением и водоснабжением 1640 земельных участков, из них предоставленных многодетным семьям 199 земельных участков, обеспеченных электроснабжением и 5 земельных участков, обеспеченных водоснабжением.

В 2016 году выдано 40 Государственных жилищных сертификатов. В 2016 году разработано и выпущено 109 сборников территориальных сметных норматив Республики Алтай редакции 2014 года в соответствии с государственными сметными нормативами, утвержденных приказами Минстроя России № 31/пр от 30.01.2014 г., № 634/пр от 17.10.2014 г., № 703/пр от 12.11.2014 г.

Также в 2016 году 42 гражданина получили социальные выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений поврежденных в результате паводка в мае-июне 2014 года.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,78.

*Основное мероприятие «Развитие систем электроэнергетики»,* целью которого является обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также повышение надежности и высокого качества энергосбережения потребителей Республики Алтай.

В рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

предоставлялась субвенция муниципальным образованиям на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения. В результате реализации мероприятия доля муниципальных образований, получающих субвенции из республиканского бюджета РА на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения, от общего количества муниципальных образований с децентрализованным электроснабжением составила 100%;

предоставлялась субсидия 3 муниципальным образованиям на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям. Субсидия муниципальным образованиям «Кош-Агачский район» и «Джазаторское сельское поселение» не предоставлялась в связи с тем, что сложившийся тариф для предприятия МУП «Джазаторская ГЭС» (по данным ОАО «Алтайэнергосбыт») остается на уровне, либо ниже экономически обоснованного тарифа.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,96.

*Основное мероприятие «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай».* Цель мероприятия является развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай.

В рамках основного мероприятияв 2016 году реализовывались мероприятия:

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду проведен капитальный ремонт 14 котельных (замена котлов, котельного оборудования) в МО «Город Горно-Алтайск», «Чемальский район», «Усть-Коксинский район», «Онгудайский район», «Усть-Канский район», «Турочакский район», «Улаганский район», «Кош-Агачский район»; капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 0,759 км в МО «Город Горно-Алтайск», «Майминский район»; капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в г. Горно-Алтайске протяженностью 0,193 км; капитальный ремонт тепловых сетей МКД (установка автоматизированного теплового узла) в количестве 2 шт. в МО «Город Горно-Алтайск»; капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 2,7 км в МО «Город Горно-Алтайск», «Усть-Коксинский район», «Чойский район», «Шебалинский район», «Усть-Канский район»; капитальный ремонт водозаборных скважин в с. Толгоек Чемальского района и с. Майск Турочакского района.

В результате реализации мероприятия экономия финансовых средств после проведения энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг составила 132,3 тыс. руб.

Было реконструировано 2,07 км систем теплоснабжения в с. Акташ Улаганского района.

Предоставлялась субсидия на проведение мероприятий по газификации. Средства в полном объеме были направлены в МО «Город Горно-Алтайск» на оплату части расходов, связанных с уплатой основного долга и процентов по кредитам, привлеченным организациями на строительство (приобретение) котельных, работающих на природном газе, не покрываемых установленными тарифами на тепловую энергию и надбавками к ним.

В 2016 году были переведены 7 блочно-модульных котельных (замена котлов, котельного оборудования) в муниципальном образовании «Майминский район» на природный газ.

Введен в эксплуатацию объект «Подводящие газопроводы и перевод котельной туристического комплекса «Киви-Лодж» Майминского района Республики Алтай**»,**мощностью 1,4358 км; 493 м3/час.

Также приобретена 1 модульная котельная, мощностью 1 мВт для нужд общеобразовательного учреждения согласно соглашению № 29/07/2015 от 29.07.2015 года.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,97.

*Основное мероприятие «Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай».* Целью основного мероприятия является повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай.

В 2016 году осуществлено строительство следующих объектов:

строительство водозабора (разведочно-эксплуатационную скважину) для водоснабжения населения с. Тобелер Кош-Агачского района Республики Алтай. В результате реализации мероприятия в 2016 году повысился процент готовности объекта с 58,4% до 64,4%;

строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения населения с. Джазатор Кош-Агачского района Республики Алтай. В результате реализации мероприятия в 2016 году повысился процент готовности объекта с 18,3% до 26,1%. Проводились работы по бурению скважины до достижения уровня воды;

реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору. В результате выполнения работ по реконструкции системы водоснабжения, уровень технической готовности объекта составил 15,9 %. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности;

строительство наружного водопровода в микрорайоне «Пекарский Лог» в г. Горно-Алтайске.В результате реализации мероприятия в 2016 году повысился процент готовности объекта до 28,8 %. В физических объемах выполнено – 1163 п.м. трубы диаметром 110 мм, 330 п.м. трубы диаметром 63 мм;

водоснабжение жилой застройки по ул. Рассветная, пер. Зыбкий в г. Горно-Алтайске. В результате выполнения работ по строительству объекта водоснабжения, уровень технической готовности объекта составил 43,5%. В физических объемах выполнено – 805 п.м. трубы диаметром 100 мм;

водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в г.Горно-Алтайске. В результате реализации мероприятия в 2016 году повысился процент готовности объекта до 37,6%. В физических объемах выполнено – 390 п.м. трубы диаметром 110 мм, 110 п.м. трубы диаметром 63 мм;

цех механического обезвоживания осадка. Очистные сооружения г.Горно-Алтайска. В результате реализации мероприятия в 2016 году повысился процент готовности объекта до 38,3%, проводились земляные работы, отрывка котлована;

водоснабжение микрорайона «Чкаловский лог» в г.Горно-Алтайске. В результате реализации мероприятия в 2016 году повысился процент готовности объекта до 5,2%;

водоснабжение жилой застройки в районе Заимки (4 квартал) площадью 45 га «Яблоневый сад» в г.Горно-Алтайске ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул.Красная в г.Горно-Алтайске. В результате реализации мероприятия в 2016 году повысился процент готовности объекта до 37,6%.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,97.

*Основное мероприятие «Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилом фонде****»,*** целью которого является улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилищном фонде.

В рамках основного мероприятия в 2016 реализовывались мероприятия:

по капитальному ремонту многоквартирных домов. Для реализации данного мероприятия создана специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» (далее – региональный оператор). Деятельность регионального оператора направлена на создание фонда капитального ремонта за счет средств собственников помещений многоквартирного жилищного фонда для дальнейшего финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В 18 многоквартирных домах, проведен капитальный ремонт (16 в МО «Город Горно-Алтайск», 2 в МО «Майминский район»). В рамках основного мероприятия осуществляется содержание регионального оператора. По состоянию 31.12.2016 года фонд капитального ремонта на счете регионального оператора формируют собственники 416 многоквартирного дома, что составляет 100% от планового значения (целевое значение – 416 ед.).

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2016 году 63 семьи*,* переселены из аварийных жилых домов из 63 жилых помещений общей площадь жилых помещений 2 340,49кв.м. Снижение количества семей переселенных из аварийных жилых домов произошло в связи с тем, что по заключенным контрактам этапа 2016-2017 годов, для приобретения 7 жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу с. Майма ул. Механизаторов, д. 14/1, дата ввода дома в эксплуатацию по контракту 20.01.2017г., разрешение на строительство данного МКД муниципальным образованием «Майминский район» по заявлению организации застройщика было продлено до 30.06.2017г., расселить вышеуказанные 7 жилых помещений, возможно лишь после 01.07.2017 г. В то же время в муниципальном образовании «Майминский район» в связи с отказом собственника переселяться в запланированное к приобретению жилое помещение, не был заключен контракт на приобретение 1 жилого помещения, в муниципальном образование «Турочакский район» было расселено 4 жилых помещения раньше запланированного срока.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,98.

*Основное мероприятие «Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Республики Алтай*». Целью мероприятия является оказание социальной поддержки населению в жилищно-коммунальной сфере на территории Республики Алтай.

В рамках основного мероприятия в 2016 году предоставлялись субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Доля расходов республиканского бюджета на предоставление органам местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, связанных с ограничением размера роста платы граждан за коммунальные услуги, в общем объеме расходов республиканского бюджета РА составила 0,6%. Данный показатель в 2016 году достигнут.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,81.

*Основное мероприятие «Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применениирегулируемых в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».* Целью являетсяавтоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении, регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

В рамках мероприятия осуществлялась автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а так же об их применении, т.е. производился окончательный расчет по государственному контракту № 2015.147349 от 05.05.2015 г. за неисключительную лицензию на использование программного обеспечения (модулей) для развития региональной информационной системы в сфере тарифного регулирования на территории Республики Алтай; за передачу неисключительных прав использования ПС «ТаТеН-323-377» с модулем «Расчет нормативов запасов топлива на котельных».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий составила 6,6%, что превышает утвержденное программой значение на 1,54%. (целевое значение –6,5 %). В связи с тем, что планировалось обеспечить доступным и комфортным жильем 740 семей, от 11 427 семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, но фактически обеспечено доступным и комфортным жильем 434 семьи, от 6 561 семьи, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2. Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи составило 4,12 лет, что превышает утвержденное программой значения на 57,8% (целевое значение –6,5 лет). В связи с тем, что цены третьего квартала 2016 года составили на первичном рынке 37 250 рублей, на вторичном 39 683 рублей, средняя стоимость 1 кв. метра жилья составила 38 466,5 рублей. Следовательно, стоимость квартиры составит 2 077 191 рублей, средняя заработная плата составила за январь-ноябрь–23 610 рублей \*3\*12 = 503 136 среднегодовой доход семьи, за минусом 40% на нужды семьи.

3. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год составило 412 штук. Фактическое значение показателя превышает плановое на 63,5% (целевое значение – 252 штуки). Фактическое количество выданных ипотечных жилищных кредитов в 2016 году на основании сведений, представленных кредитными организациями (Горно-Алтайское отделение № 8558 ПАО Сбербанк - 276 ипотечных жилищных кредитов; Операционный офис № 3349/18/4 г. Горно-Алтайск Алтайского РФ АО «Россельхозбанк» - 130 ипотечных жилищных кредитов; ПАО Банк Зенит - 6 ипотечных жилищных кредитов).

4. Доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда в текущем году от общей площади аварийного жилищного фонда, установленного по состоянию на 01.01.2012 года составила 10,14%. Фактическое значение показателя превышает плановое на 27,2% (целевое значение – 7,97%).

5. Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства 23 ед. или 100% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение –23 ед.);

6. Доля площади многоквартирных домов, отремонтированных в текущем году, от общей площади многоквартирных домов, включенных в региональную программу составила 7,35%, что составило 150% от утвержденного программой значения (целевое значение – 4,9%). Увеличение показателя произошло вследствие включения в план 2016 года дополнительно 4 дома площадью 19,6 тыс.кв.м. а также ремонт одного МКД площадью 1,5 тыс. кв.м.

7. Объем реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай, на душу населения в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай составил 538 кВт/чел., что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 538 кВт/чел.).

8. Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составила 22%, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 22%).

9. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии составила 9,7% или 144,3% от планового значения 14%. Целевой показатель рассчитывается по форме статистического наблюдения «Сведения о снабжении теплоэнергией по муниципальным образованиям Республики Алтай в 2016 году». Улучшение показателя связано с проведением в 2016 году капитального ремонта аварийных участков тепловых сетей.

Не достигнуты следующие показатели:

1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения Республики Алтай составила 11,1 кв.м. или 94,9% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 11,7 кв.м.). По данному показателю за 2016 год выделено 2 399 800 кв. метров земельных участков. В связи с длительным оформлением земельных участков данный показатель не был достигнут.

2. Доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от предоставленных земельных участков многодетным семьям составила 0,3%, на 8,1% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение –3,7%). В связи с тем, что планировалось обеспечить водоснабжением 54 земельных участка, от 1478 предоставленных земельных участков многодетным семьям, но фактически обеспечено водоснабжением 5 земельный участков, от 1640 предоставленных земельных участков многодетным семьям. Причиной недостижения показателя является низкий уровень предоставления заявок на участие в конкурсных процедурах на обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

3. Доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от предоставленных земельных участков многодетным семьям составила 12,1%, на 29,4% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 41,2%). В связи с тем, что планировалось обеспечить электроснабжением 609 земельных участков, от 1478 предоставленных земельных участков многодетным семьям, но фактически обеспечено электроснабжением 199 земельных участков, от 1640 предоставленных земельных участков многодетным семьям. Причиной недостижения показателя является низкий уровень предоставления заявок на участие в конкурсных процедурах на обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

4. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть составила 25,9% или 75,3% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 19,5%). Целевой показатель рассчитывается по данным формы федерального статистического наблюдения «Сведения о работе водопроводов (отдельных водопроводных сетей) в 2016 году».Удельный вес протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей в 2015 году составлял 15,5%, в 2016 году удельный вес ветхих и нуждающихся в замене водопроводных сетей увеличился до 18,1 %, в связи с чем, значение целевого показателя увеличилось на 6,4 %. По мере проведения мероприятий по капитальному ремонту, строительству водопроводных сетей, значения целевых показателей придут в норму планируемых показателей.

5. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению составила 51,2%, что составило 82,6% от утвержденного программой значения (целевое значение – 62%).Показатель уменьшился в связи с ликвидацией предприятий в форме общества с ограниченной ответственностью.

По итогам 2016 года из 14 показателей подпрограммы достигнуто плановое значение по 3 показателям и по 6 перевыполнены значения, по 5 значение показателя недостигнуто.

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,8.*

***2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»***

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) сохранение и развитие автомобильных дорог в Республике Алтай;

2) повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства;

3) повышение авиационной доступности Республики Алтай;

4) повышение безопасности дорожного движения.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

*Основное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай».* Целью мероприятия является сохранение и развитие автомобильных дорог в Республике Алтай.

В рамках программы реализуются следующие мероприятия:

1. Проведена реконструкция 2 автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, протяженностью 16,844 км («Усть-Сема-Чемал-Куюс» км 65-км 70, процент технической готовности объекта составил 100%; «Кызыл-Озек-Александровка-Урлу-Аспак» на участке Кызыл-Озек-Бирюля, процент технической готовности объекта составил 48%). Отремонтировано 31,571 км асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в Республике Алтай.

В результате реализации мероприятия прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог составил 4,884 км.

2. Проводилось строительство 7 мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай.

В результате реализации мероприятия доля протяженности мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай составила 0,2%.

3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них. В результате проведения ремонтных работ отремонтировано 21 км автомобильных дорог регионального значения; 5 мостов, общей мощностью 262,9 пог. м., выполнены работы по устройству барьерного ограждения на 2,0 км, выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки 606,65 км автомобильных дорог, отремонтирована 1 водопропускная труба.

В результате реализации мероприятия доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводился ремонт, из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них составила 2,4%; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них составила 82%.

4. Проводился капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них,протяженностью 1,695 км.

5. Осуществлялось строительство автомобильной дороги Подъезд Талда-Тюнгур (Природный парк «Белуха») на участке км 43-км 48, протяженностью 5,003 км. Объект введен в эксплуатацию.

6. Осуществлялось строительство 3 мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, мощностью 207,5 пог. м.

7. Разработана схема размещения объектов придорожного сервиса на автомобильной дороге федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» на территории Республики Алтай

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства»****,*** целью которого является повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства.

В рамках основного мероприятия в 2016 году реализовывались мероприятия:

выполнение государственного задания до 100%;

содержание объектов недвижимого государственного имущества, закрепленных на праве оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства, на которых завершены ремонтные работы оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства в 2016 году (1ед) (ТК «Киви-Лодж»);

реализация мероприятий по повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности*.* В результате реализации мероприятия уровень возмещения коммунальных услуг составил 19,6%.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,21.

*Основное мероприятие «Повышение авиационной доступности Республики Алтай».*Целью мероприятия являетсяповышение авиационной доступности Республики Алтай.

В 2016 году на территории Республики Алтай выполнялись авиарейсы по 7 маршрутам (Москва – Горно-Алтайск – Москва, Красноярск - Горно-Алтайск – Красноярск и Горно-Алтайск - Новосибирск - Горно-Алтайск, Горно-Алтайск-Уфа-Горно-Алтайск, Горно-Алтайск-Тюмень-Горно-Алтайск, Горно-Алтайск-Екатеринбург-Горно-Алтайск) авиакомпаниями «S7», «ЮВТ Аэро» и «КрасАвиа».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,60.

Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай составила 13,02 тысяч погонных метров, что составило 101,6% от утвержденного программой значения (целевое значение – 12,82 тысяч погонных метров);

2. Количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск – 63,6 тысяч человек в год. 106% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 60%).

Не достигнут один показатель:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием составила 3984,72 км. или 99,8% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 3992,2 км.). Отклонение значения целевого показателя произошло вследствие ошибочного прогнозирования показателя на 2016 год, вследствие чего сложившаяся ситуация выглядит как снижение дорог с твердым покрытием, по факту данный показатель по сравнению с 2015 годом вырос на 0,414 км.

По итогам 2016 года из 3 показателей подпрограммы по двум перевыполнены плановое значение по показателям и по одному значение показателя недостигнуто.

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 2,41.*

**3.Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»**

Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» направлена на создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках трех основных мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного управления Министерства регионального развития Республики Алтай, Государственной жилищной инспекции Республики Алтай и Комитета по тарифам Республики Алтай.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай».* В 2016 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности министерства, а также финансового и материально-технического обеспечения, повышения квалификации работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Государственной жилищной инспекции Республики Алтай».* В 2016 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности инспекции, а также финансового и материально-технического обеспечения работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по тарифам Республики Алтай».*В 2016 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности комитета, а также финансового и материально-технического обеспечения работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь целевой показатель уровень достижения показателей государственной программы составил 102,3%, или 102,3% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение –100%).

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,03.*

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

На реализацию государственной программы в 2016 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 3 792 025,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 3 397 650,17 тыс. рублей или 89,6% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2015 года составил 76%.

В том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены в объеме 1 380 261,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 1 263 087,9 тыс. рублей, или 91,5% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2015 года составил 103,9%;

за счет средств федерального бюджета 1 684 728,1 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 1 382 100,3 тыс. рублей или 82% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2015 года составил 76,8%;

за счет средств местных бюджетов 17 538,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 37 655,9 тыс. рублей или 214,7% от плана. Темп роста расходов к уровню 2015 года составил 100,6%;

за счет иных источников 709 497,9 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 714 806,1 тыс. рублей или 100,8% от плана. Темп роста расходов к уровню 2015 года составил 50,4%.

Иные источники сформированы за счет средств сторонних организаций.

Структура расходов на государственную программу в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| всего | 3 792 025,7 | 3 397 650,2 | 100 | 100 |
| Республиканский бюджет Республики Алтай Республики Алтай  | 1 380 261,7 | 1 263 087,9 | 36,4 | 37,2 |
| средства из федерального бюджета | 1 684 728,1 | 1 382 100,3 | 44,4 | 40,7 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 17 538,0 | 37 655,9 | 0,5 | 1,1 |
| иные источники | 709 497,9 | 714 806,1 | 18,7 | 21 |

Причины не освоения средств:

длительные сроки проведения проектно-изыскательских работ и получения положительного заключения экспертизы;

неисполнение договорных обязательств поставщиками и подрядчиками, отсутствием у поставщиков необходимого товара, экономия командировочных расходов.

оплата за фактически выполненные работы;

на объявленный конкурс на предоставление субсидий, заявлений от юр. лиц и индивидуальных предпринимателей не поступило;

экономия по торгам.

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2017 г. в приложении № 2 к настоящему Докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий**

По итогам 2016 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом от 07.04.2015г. Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 77-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 60-п.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2016 года составила 2,97, то есть программа реализована высокоэффективно.

Из 3 подпрограмм, две реализованы высокоэффективно, одна реализована эффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2016 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» реализована эффективно, необходимо продолжить реализацию данной Государственной программы. Не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных. Стремиться 100% освоению бюджетных средств. Для реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2016 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2016 г.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2016 год.

Министр регионального

развития Республики Алтай Н.П. Кондратьев