**АКТ**

**Проверки по целевому использованию средств, направленных на реализацию федеральных и республиканских программ курируемых Министерством регионального развития Республики Алтай, выделенных муниципальному образованию «Кош-Агачский район».**

г. Горно-Алтайск 18.08.2017г

На основании приказа № 308-Д от 02.08.2017г., Министерства регионального развития Республики Алтай, произведена проверка использования средств, главным специалистом отдела финансов и бухгалтерского учета Министерства регионального развития Республики Алтай Ивлевой Ольгой Васильевной.

Проверка проведена по предъявленным документам, с ведома первого заместителя главы муниципального образования «Кош-Агачский район» Муктасырова Абзала Октябровича, исполняющего обязанности главы администрации МО «Кош-Агачский район».

Проверка начата 07 августа 2017 года.

Проверка окончена 18 августа 2017 года.

**Цель проверки:** Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской федерации в финансово – бюджетной сфере.

**Задача проверки:** Осуществление контроля за:

Использованием средств республиканского бюджета;

соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями финансовой помощи из Республиканского бюджета, государственных гарантий Республики Алтай, бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;

соблюдением условий Соглашения.

**Объект проверки:** Муниципальное образование «Кош-Агачский район».

Юридический и фактический адрес: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с Кош-Агач, ул. Советская, дом 45.

Телефон: 8(388-42) 22740

В проверяемом периоде право первой подписи документов имел Глава МО «Кош-Агачский район» Джаткамбаев Ауельхан Жазитович.

На момент проверки право первой подписи документов имеет первый заместитель главы муниципального образования «Кош-Агачский район» Муктасыров Абзал Октябрович, исполняющий обязанности главы администрации МО «Кош-Агачский район». Распоряжение от 22.02.2017г №40-р (л/с).

В рамках ведомственной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения Республики Алтай на 2013-2015гг» утвержденной приказом Министерства регионального развития Республики Алтай № 590-Д от 30.12.2013г., выделены субсидии из республиканского бюджета.

Софинансирования, на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения Республики Алтай на 2013-2015гг» производилось на основании:

-Соглашения № 2-С/15 от 24.04.2015года,

-Соглашение № 14-СИ/2016 от 10.02.2016года

заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Муниципальным образованием «Кош-Агачский район» на исполнение мероприятий, в том числе:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сумма финансирования | | | |
| РБ (руб.) | РБ  ( руб.) | МБ  (руб.) | Всего  ( руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Соглашения №2 С/15 от 24.04.15г** |  |  |  |  |
|  | Строительство средней общеобразовательной школы на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места с Теленгит -Сартагой | 79097800 | 6986000 | 500000 | 86583800 |
|  | **итого** | **79097800** | **6986000** | **500000** | **86583800** |
| 2 | **Соглашение № 14-СИ/2016 от 10.02.16г** |  |  |  |  |
|  | Строительство средней общеобразовательной школы на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места с Теленгит -Сартагой | 111181310 | 6312500 | 500000 | 117993,81 |
|  | **итого** | **111181310** | **6312500** | **500000** | **117993810** |

С лицевого счета Министерства регионального развития Республики Алтай в доход бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» перечислены средства:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | получатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения №2 С/15 от 24.04.15г** | |  |  |
| 1678 | 26.08.15 | 6986000 | Финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» |
| 42 | 18.11.15 | 62494324 |
| 48 | 11.12.15 | 4788684 |
| 49 | 14.12.15 | 11814792 |
| **итого** |  | **86083800** |
| 2 | **Соглашение № 14-СИ/2016 от 10.02.16г** | |  |
| 204 | 01.03.16 | 6312500 |
| 797 | 10.06.16 | 20000000 |
| 1056 | 29.07.16 | 50000000 |
| 1215 | 31.08.16 | 22000000 |
| 1346 | 23.09.16 | 945050 |
| 1523 | 13.10.16 | 18236260 |
| **итого** |  | **117493810** |  |

Финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район» финансовые средства направлены:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  Руб. | получатель |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения №2 С/15 от 24.04.15г** | |  | Администрация «Кош-Агачский район» |
| 1 | 633 | 28.08.15 | 6986000 |
| 2 | 492 | 13.11.15 | 79097800 |
| 3 | 386 | 26.08.15 | 100000 |
| 4 | 372 | 17.08.15 | 250000 |
| 5 | 485 | 09.11.15 | 350000 |
|  | **итого** |  | **86783800** |
| 2 | **Соглашение № 14-СИ/2016 от 10.02.16г** | |  |
| 1 | 444 | 09.03.16 | 6312500 |
| 2 | 804 | 15.06.16 | 20000000 |
| 3 | 896 | 02.08.16 | 45000000 |
| 4 | 966 | 13.09.16 | 5000000 |
| 5 | 110 | 12.12.16 | 41181310 |
| 6 |  |  | Где  803493 |
|  | **итого** |  | **117493810** |

Администрацией МО «Кош-Агачский район» предоставлено:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | Наименование | Получатель, | № муниципальный контракт, дата  Сумма (руб.) | Акты, дата | Сумма  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Соглашения №2 С/15 от 24.04.15г** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 7940 | 26.08.15 | 150000 | Строительство средней общеобразовательной школы на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места с Теленгит Сартагой | Рай ОО/ООО Гранит | В ходе обыска были изъяты документы Улаганским МСО | | |
| 2 | 8129 | 31.08.15 | 6986000 |
| 3 | 11582 | 18.11.15 | 13675284 |
| 4 | 11587 | 18.11.15 | 114071 |
| 5 | 11588 | 18.11.15 | 567043 |
| 6 | 11589 | 18.11.15 | 19021516 |
| 7 | 11590 | 18.11.15 | 29116410 |
| 8 | 12440 | 11.12.15 | 583851 |
| 9 | 12441 | 11.12.15 | 4004562 |
| 10 | 12442 | 11.12.15 | 1481313 |
| 11 | 12443 | 11.12.15 | 1747346 |
| 12 | 12444 | 11.12.15 | 629624 |
| 13 | 12445 | 11.12.15 | 923520 |
| 14 | 12446 | 11.12.15 | 1255362 |
| 15 | 12447 | 11.12.15 | 4177898 |
| 16 | 12433 | 10.12.15 | 1800000 |
| 17 | 8505 | 03.09.15 | 250000 |
| 18 | 11577 | 18.11.15 | 100000 |
| 19 | 11578 | 18.11.15 | 250000 |
|  | **итого** |  | **86833800** |
| 2 | **Соглашение № 14-СИ/2016 от 10.02.16г** | | |  |  | | |
| 1 | 2018 | 15.03.16 | 230233 | Рай ОО/ООО Гранит | В ходе обыска были изъяты документы Улаганским МСО | | |
| 2 | 2147 | 15.03.16 | 2367324 |
| 3 | 2148 | 15.03.16 | 3030980 |
| 4 | 2149 | 15.03.16 | 683963 |
| 5 | 5913 | 17.06.16 | 1496748 |
| 6 | 5914 | 17.06.16 | 7450147 |
| 7 | 5915 | 17.06.16 | 2959149 |
| 8 | 5916 | 17.06.16 | 216289 |
| 9 | 5917 | 17.06.16 | 2674759 |
| 10 | 5918 | 17.06.16 | 3902799 |
| 11 | 5919 | 17.06.16 | 1300109 |
| 12 | 7685 | 05.08.16 | 4351305 |
| 13 | 7686 | 05.08.16 | 10160917 |
| 14 | 7687 | 05.08.16 | 3733954 |
| 15 | 7688 | 05.08.16 | 3954559 |
| 16 | 7689 | 05.08.16 | 1383849 |
| 17 | 7690 | 05.08.16 | 859209 |
| 18 | 7691 | 05.08.16 | 2992139 |
| 19 | 7692 | 05.08.16 | 2357674 |
| 20 | 7693 | 05.08.16 | 3520532 |
| 21 | 7694 | 05.08.16 | 1121307 |
| 22 | 7696 | 05.08.16 | 4466608 |
| 23 | 7793 | 09.08.16 | 5659757,31 |
| 24 | 11568 | 24.11.16 | 2814423,69 |
| 25 | 11573 | 24.11.16 | 2185576,31 |
| 26 | 13080 | 20.12.16 | 2702708,69 |
| 27 | 13099 | 21.12.16 | 2486589 |
| 28 | 13100 | 21.12.16 | 7000902 |
| 29 | 13101 | 21.12.16 | 8544007 |
| 30 | 13102 | 21.12.16 | 3859891 |
| 31 | 13103 | 21.12.16 | 4526243 |
| 32 | 13104 | 21.12.16 | 3248757 |
| 33 | 13105 | 21.12.16 | 1867712 |
| 34 | 13106 | 21.12.16 | 759133 |
| 35 | 13107 | 21.12.16 | 2034530 |
| 36 | 13108 | 21.12.16 | 1805130 |
| 37 | 13109 | 21.12.16 | 2249769 |
| 38 | 13110 | 21.12.16 | 95938,31 |
| 39 | 7843 | 16.08.16 | 438189,69 |
| 40 | 11480 | 23.11.16 | 31156,20 |
| 41 | 11578 | 25.11.16 | 72697,8 |
| 42 | 2256 | 17.03.16 | 100000 |
| 43 | 2257 | 17.03.16 | 75000 |
| 44 | 2299 | 17.03.16 | 75000 |
| 45 | 6463 | 28.06.17 | 75000 |
| 46 | 6464 | 28.06.16 | 23070 |
| 47 | 8003 | 31.08.16 | 150000 |
| 48 | 8194 | 31.08.16 | 50000 |
| 49 | 13149 | 26.12.16 | 151569 |
|  | **итого** |  | **118297303** |  |  |  | | |

Субсидии, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения Республики Алтай на 2013-2015гг» освоены в объеме: Соглашение № 2-С/15 от 24.04.2015года,

- средства Федерального бюджета в сумме 79097800 рублей,

-средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 6986000 рублей,

- средства МО «Кош-Агачский район» в сумме 750000рублей.

Соглашение №14-СИ/2016 от 10.02.2016года

- средства Федерального бюджета в сумме 111181310 рублей,

-средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 6312500 рублей,

- средства МО «Кош-Агачский район» в сумме 803493рубля.

***Документы изъяты Улаганским МСО, когда и кем изъяты документы, в акте не прописано, копия описи прилагается.***

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования» утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243., выделены субсидии из республиканского бюджета.

Софинансирования, на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования» производилось на основании:

-Соглашения №1-С/15 от 23.04.2015 года

заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Муниципальным образованием «Кош-Агачский район» на исполнение мероприятий, в том числе:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сумма финансирования | | | |
| РБ (руб.) | РБ  ( руб.) | МБ  (руб.) | Всего  ( руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Соглашения №1-С/15 от 23.04.2015г** |  |  |  |  |
| Детский сад на 40 мест с Бельтир | 1128000 |  | 125300 | 1253300 |
|  | **итого** | **1128000** |  | **125300** | **1253300** |

С лицевого счета Министерства регионального развития Республики Алтай в доход бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» перечислены средства:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | получатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения №1-С/15 от 23.04.2015г** | |  |  |
| 230 | 26.06.15 | 1128000 | Финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» |
|  | **итого** |  | **1128000** |

Финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район» финансовые средства направлены:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  Руб. | получатель |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Соглашения №1-С/15 от 23.04.2015г** | | |  |
| 1 |  | 03.07.15 | 1128000 | Администрация МО «Кош-Агачский район» |
| 2 |  | где | 125300 |
|  | **итого** |  | **1128000** |  |

Администрацией «Кош-Агачский район» предоставлено:

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | Наименование | Получатель, | № муниципальный контракт, дата  Сумма (руб.) | Акты, дата | Сумма  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Соглашения №1-С/15 от 23.04.2015г** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 158787 | 09.06.15 | 125300 | Детский сад на 40 мест с Бельтир | ООО «Фундамент СпецПроект | С-12-07 от 24.12.07г | КС-2;КС-3 от 17.09.14 | 2837423 |
| 2 | 270198 | 29.07.15 | 500000 | КС-2;КС-3 от 05.05.15 | 1222970 |
| 3 | 633403 | 21.12.15 | 597670 | КС-2;КС-3 от 05.05.15 |
| 4 | 170693 | 16.06.15 | 4 | КС-2;КС-3 от 17.09.14 | 478837 |
| 5 | 658769 | 25.12.15 | 30330 | ГУКП УКС РА | Договор от 18.09.13 | Акт78 от 13.05.15 | 30330 |
|  | **итого** |  | **1253304** |  |  |  |  | **4569560** |

Субсидии, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования» освоены в объеме:

Соглашения №1-С/15 от 23.04.2015 года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 1128000 рублей,

-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме 125304 рубля

В рамках ведомственной целевой программы «Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай по переданным органам местного самоуправления полномочиям на 2015-2016гг» утвержденной приказом Министерства регионального развития Республики Алтай № 577-Д от 30.12.2013г., выделены субсидии из республиканского бюджета.

Софинансирования, на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай по переданным органам местного самоуправления полномочиям на 2013-2015гг» производилось на основании:

-Соглашение №1 от 26.02.2015года,

-Соглашение №11-О от 02.12.2015года,

-Соглашение № 6-Э от 30.01.2015года,

-Соглашение № 16-СИ/2016 от 04.03.2016года,

-Соглашение № 75-СТ/2016 от 12.12.2016 года

заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Муниципальным образованием «Кош-Агачский район» на исполнение мероприятий, в том числе:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сумма финансирования | | | |
| РБ (руб.) | РБ  ( руб.) | МБ  (руб.) | Всего  ( руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Соглашения №1 от 26.02.2015г** | 42400 |  |  | 42400 |
| **итого** | **42400** |  |  | **42400** |
| 2 | **Соглашение №11-О от 02.12.2015г** |  |  |  |  |
| Выплата вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия боеприпасов. Взрывчатых веществ, взрывных устройств | |  |  |  |
| Абизиев СЧ | 4500 |  | 500 | 5000 |
| **итого** | **4500** |  | **500** | **5000** |
| 3 | **Соглашение № 75- СТ/2016 от 12.12.16г** |  |  |  |  |
| Выплата вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия боеприпасов. Взрывчатых веществ, взрывных устройств | |  |  |  |
| Нукеев АБ | 4800 |  | 200 | 5000 |
| Чагиев МТ | 40 |  | 150 | 190 |
| Кокпеков ЕГ | 5850 |  | 150 | 6000 |
| **итого** | **10690** |  | **500** | **11190** |
| 4 | **Соглашение №6-Э от 30.01.15г** | 150000 |  |  | 150000 |
| **итого** | **150000** |  |  | **150000** |
| 5 | **Соглашение № 16-СИ/2016 от 04.03.16г** | 41600 |  |  | 41600 |
| **итого** | **41600** |  |  | **41600** |

С лицевого счета Министерства регионального развития Республики Алтай в доход бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» перечислены средства:

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | получатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения №1 от 26.02.2015г** | |  |  |
| 999 | 07.04.2015 | 42400 | Финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» |
| **итого** |  | **42400** |
| 2 | **Соглашение №11-О от 02.12.2015г** | |  |
| 2629 | 09.12.15 | 4500 |
| **итого** |  | **4500** |
| 3 | **Соглашение № 6-Э от 30.01.15г** | |  |
| 1340 | 15.07.15 | 37928,19 |
| **итого** |  | **37928,19** |
| 4 | **Соглашение № 16-СИ/2016 от 04.03.16г** | |  |
| 284 | 11.03.16 | 41600 |
| **итого** |  | **41600** |
| 5 | **Соглашение № 75- СТ/2016 от 12.12.16г** | |  |
| 1862 | 21.12.16 | 10690 |
| **итого** |  | **10690** |  |

Финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район» финансовые средства направлены:

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  Руб. | получатель |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашение №1 от 26.02.15г** | |  | Администрация «Кош-Агачский район» |
| 135807 | 07.05.15 | 42400 |
| **итого** |  | **42400** |
| 2 | **Соглашение №11-О от 02.12.2015г** | |  |
| 958 | 14.12.15 | 4500 |
| 500 |
| **итого** |  | **5000** |
| 3 | **Соглашение №6-Э от 30.01.15г** | |  |
| **521** | 05.08.15 | **37928,19** |
| **итого** |  | **37928,19** |
| 4 | **Соглашение № 16-СИ/2016 от 04.03.16г** | |  |
| 333 | 14.04.16 | 41600 |
| **итого** |  | **41600** |
| 5 | **Соглашение № 75- СТ/2016 от 12.12.16г** | |  |
| **118** | 23.12.16 | **10690** |
|  | мб | **500** |
| **итого** |  | **11160** |  |

Администрацией «Кош-Агачский район» предоставлено:

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | Наименование | Получатель, | № муниципальный контракт, дата  Сумма (руб.) | Акты, дата | Сумма  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Соглашение №1 от 26.02.15г** | | |  |  |  |  |  |
| 130295 | 29.05.15 | 32565 | ФОТ | Суразов ВА | выполнено | | |
| 135807 | 01.06.15 | 9835 | Страховые взносы |
|  | **итого** |  | **42400** |  |  |  |  |  |
| 2 | **Соглашение №11-О от 02.12.2015г** | | |  |  |  |  |  |
| 523 | 16.12.16 | 5000 | Выплата вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия | Абизиев СЧ | решение |  |  |
|  | **итого** |  | **5000** |  |  |  |  |  |
| 3 | **Соглашение №6-Э от 30.01.15г** | | |  |  |  |  |  |
| 338438 | 28.08.15 | 37928,19 | субсидии | ООО Континент | Договор 19 от 05.08.15 | Заявка, справка расчет | 37928,19 |
|  | **итого** |  | **37928,19** |  |  |  |  | 37928,19 |
| 4 | **Соглашение № 16-СИ/2016 от 04.03.16г** | | |  |  |  |  |  |
| 42815 | 05.05.16 | 21000 |  | ндфл | ***Не целевое использование средств*** | | |
| 346369 | 12.09.16 | 600 |  | ифнс |
| 113924 | 02.06.16 | 20000 |  | ИП Трандышев | договор | Товарная накладная 774 от 21.04.16  копир | 2000000 |
|  | **итого** |  | **41600** |  |  |  |  |  |
| 5 | **Соглашение № 75- СТ/2016 от 12.12.16г** | | |  |  |  |  |  |
| 757 | 27.12.16 | 4800 | Выплата вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия | Нукеев АБ | Приказ МВД по РА 234 от 22.02.2016 | | |
| 200 |
| 40 | Чагиев МТ |
| 150 |
| 5850 | Кокпеков ЕГ |
| 150 |
|  | **итого** |  | **11190** |  |  |  | | |

Субсидии, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай по переданным органам местного самоуправления полномочиям на 2013-2015гг» освоены в объеме: Соглашение №1 от 26.02.2015года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 42400 рублей.

Соглашение №11-О от 02.12.2015года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 4500 рублей.

-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме 500 рублей.

Соглашение №6-Э от 30.01.2015года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 37928,19рублей.

Соглашение № 75-СТ/2016 от 12.12.2016 года

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 10690 рублей,

-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме 500 рублей

Соглашение № 16-СИ/2016 от 04.03.2016года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 20000 рублей.

***Управлению финансов администрации МО «Кош-Агачский район» субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай по ВЦП «Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай по переданным органам местного самоуправления полномочиям на 2013-2015гг» использованные не по целевому назначению средства из республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 21600 рублей за 2016г. возвратить в бюджет в полном объеме, на лицевой счет Главного администратора доходов данной отрасли, Министерства регионального развития Республики Алтай.***

В рамках ведомственной целевой программы «Освоение земельных участков в целях жилищного строительства в Республике Алтай на 2013-2015гг» утвержденной приказом Министерства регионального развития Республики Алтай № 612-Д от 31.12.2013г., выделены субсидии из республиканского бюджета.

Софинансирования, на реализацию ведомственной целевой программы «Освоение земельных участков в целях жилищного строительства в Республике Алтай на 2013-2015гг» производилось на основании:

-Соглашения № 9-ЗУ/2015 от 22.06.2015 года,

-Соглашение № 52-СИ/2016 от 20.06.16 года

заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Муниципальным образованием «Кош-Агачский район» на исполнение мероприятий, в том числе:

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сумма финансирования | | | |
| РБ (руб.) | РБ  ( руб.) | МБ  (руб.) | Всего  ( руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Соглашения №9-ЗУ/2015 от 22.06.15г** |  |  |  |  |
| Жилой микрорайон Аэропорта в с Кош-Агач (1-я очередь)  Внешнее электроснабжение | 4985600 |  | 553940 | 5539540 |
|  | **итого** | **4985600** |  | **553940** | **5539540** |
| 2 | **Соглашение № 52-СИ/2016 от 20.06.16г** |  |  |  |  |
|  | Жилой микрорайон Аэропорта в с Кош-Агач (1-я очередь)  Внешнее электроснабжение | 2767200 |  | 130000 | 2897200 |
|  | **итого** | **2767200** |  | **130000** | **2897200** |

С лицевого счета Министерства регионального развития Республики Алтай в доход бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» перечислены средства:

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | получатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения №9-ЗУ/2015 от 22.06.15г** | |  |  |
| 1313 | 09.07.15 | 2002842 | Финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» |
| 1504 | 05.08.15 | 1997158 |
| 2942 | 25.12.15 | 985600 |
| **итого** |  | **4985600** |
| 2 | **Соглашение № 52-СИ/2016 от 20.06.16г** | |  |
| 1192 | 26.08.16 | 2394410 |
| 1520 | 26.10.16 | 74002,80 |
| 1587 | 03.11.16 | 298751 |
| **итого** |  | **2767163,8** |  |

Финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район» финансовые средства направлены:

Таблица15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  Руб. | получатель |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения №9-ЗУ/2015 от 22.06.15г** | | | Администрация «Кош-Агачский район» |
| 1 |  | 11.08.15 | 1997158 |
| 2 | 294 | 14.07.15 | 2002842 |
| 3 |  | 28.12.15 | 985600 |
| 4 |  | где | 553940 |
|  | **итого** |  | **4985600** |
| 2 | **Соглашение № 52-СИ/2016 от 20.06.16г** | | |
| 1 | 176 | 01.09.16 | 2394410 | Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 500000 |
| 2 | 258 | 07.11.16 | 74002,80 |
| 3 | 260 | 08.11.16 | 298751 |
|  | **итого** |  | **3267163,8** |  |

Администрацией «Кош-Агачский район» предоставлено:

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | Наименование | Получатель, | № муниципальный контракт, дата  Сумма (руб.) | Акты, дата | Сумма  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Соглашения №9-ЗУ/2015 от 22.06.15г** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 678300 | 30.12.15 | 185803 | Жилой микрорайон Аэропорта в с Кош-Агач (1-я очередь)  Внешнее электроснабжение | ООО Энергетик | 0377300007114000080-01 от 07.04.14 | КС-2;КС-3 от 17.07.15 | 807988 |
| 2 | 305881 | 13.08.15 | 144440 |
| 3 | 303781 | 12.08.15 | 477745 |
| 4 | 244343 | 16.07.15 | 1202842 | КС-2;КС-3 от 01.08.15 | 1668004 |
| 5 | 678298 | 30.12.15 | 796349 | КС-2;КС-3 от  08.07.15 | 2174973 |
| 6 | 303774 | 12.08.15 | 321177 |
| 7 | 303778 | 12.08.15 | 327802 |
| 8 | 244344 | 16.07.15 | 800000 |
| 9 | 303779 | 12.08.15 | 725994 |
| 10 | 678299 | 30.12.15 | 3448 | КС-2;КС-3 от  21.11.14 | 293323 |
|  | **итого** |  | **4985600** |  |  |  |  | **4944288** |
|  | **Соглашение № 52-СИ/2016 от 20.06.16г** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 484340 | 09.11.16 | 340234,8 | Жилой микрорайон Аэропорта в с Кош-Агач (1-я очередь)  Внешнее электроснабжение | ООО Электрик | 0377300007114000080-01от 07.10.14340234,8 | КС-2;КС-3 от18.10.16 | 340234,8 |
| 2 | 342916 | 09.09.16 | 298751 | КС-2;КС-3 07.12.15 | 1905100 |
| 3 | 484338 | 09.11.16 | 32519 | КС-2;КС-3 от 25.08.16 | 970833 |
| 4 | 342915 | 09.09.16 | 898651 |
| 5 | 297870 | 22.08.16 | 130000 | КС-2;КС-3 от 19.07.16 | 1327008 |
| 6 | 339853 | 08.09.16 | 1197008 |
|  | **итого** |  | **2897163,8** |  |  |  |  | **4543175,8** |

Субсидии, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Освоение земельных участков в целях жилищного строительства в Республике Алтай на 2013-2015гг» освоены в объеме:

Соглашения № 9-ЗУ/2015 от 22.06.2015 года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 4985600рублей,

-***средства МО «Кош-Агачский район» не выделялись***

Соглашение № 52-СИ/2016 от 20.06.16 года

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 2767163,8 рублей,

-средства МО «Кош-Агачский район» выделялись в сумме 129963,8 рубля.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай на 2013-2015гг» утвержденной приказом Министерства регионального развития Республики Алтай № 597-Д от 30.12.2013г., выделены субсидии из республиканского бюджета.

Софинансирования, на реализацию ведомственной целевой программы Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай на 2013-2015гг» производилось на основании:

-Соглашения №5-С/15 от 26.06.2015 года,

-Соглашение №9-С/14 от 01.07.2014года,

-Соглашение № 13-СИ/2016 от 10.02.2016года

заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Муниципальным образованием «Кош-Агачский район» на исполнение мероприятий, в том числе:

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сумма финансирования | | | |
| РБ (руб.) | РБ  ( руб.) | МБ  (руб.) | Всего  ( руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Соглашения №5-С/15 от 26.06.15г** |  |  |  |  |
| Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения населения с Ортолык | 103300 |  | 11500 | 114800 |
| Строительство водозабора(разведочно-эксплуатационную скважину) для водоснабжения с Тебелер | 396700 |  | 44000 | 440700 |
| **итого** | **500000** |  | **55500** | **555500** |
| 2 | **Соглашение №9-С/14 от 01.07.14г**  **Дополнительное соглашение от 25.12.14г** |  |  |  |  |
|  | РА Строительство водозабора(разведочно-эксплуатационную скважину) для водоснабжения с Джазатор | 1000000 |  | 111100 | 1111100 |
| **итого** | **1000000** |  | 111100 | **1111100** |
| 3 | **Соглашение № 13-СИ/2016 от 10.02.16г** |  |  |  |  |
| Строительство водозабора(разведочно-эксплуатационную скважину) для водоснабжения с Джазатор | 500000 |  | 50000 | 550000 |
| Строительство водозабора(разведочно-эксплуатационную скважину) для водоснабжения с Тебелер | 300000 |  | 30000 | 330000 |
| **итого** | **800000** |  | **80000** | **880000** |

С лицевого счета Министерства регионального развития Республики Алтай в доход бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» перечислены средства:

Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | получатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения №5-С/15 от 26.06.15г** | |  |  |
| 1973 | 25.09.15 | 103274 | Финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» |
| 1974 | 25.09.15 | 396700 |
| **итого** |  | **499974** |
| 2 | **Соглашение №9-С/14 от 01.07.14г** | |  |
| 367 | 31.03.15 | 1000000 |
| **итого** |  | **1000000** |
| 3 | **Соглашение № 13-СИ/2016 от 10.02.16г** | |  |
| 205 | 01.03.16 | 300000 |
| 1140 | 19.08.16 | 500000 |
| **итого** |  | **800000** |  |

Финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район» финансовые средства направлены:

Таблица 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  Руб. | получатель |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения №5-С/15 от 26.06.15г** | | | Администрация «Кош-Агачский район» |
| 555 | 08.10.15 | 499974 |
| 483 | 19.08.15 | 44000 |
| 482 | 19.08.15 | 11500 |
| **итого** |  | **543974** |
| 2 | **Соглашение № 9-С/14 от 01.07.14г** | |  |
| 666 | 30.12.14 | 1000000 |
| 762 | 17.06.14 | 111000 |
| 769 | 29.07.14 | 100 |
| **итого** |  | **1111100** |
| 3 | **Соглашение № 13-СИ/2016 от 10.02.16г** | | | Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 247 | 26.07.16 | 300000 |
| 745 | 01.09.16 | 500000 |
| 750 | 02.09.16 | 30000 |
| 134 | 22.07.116 | 50000 |
| **итого** |  | **880000** |  |

Администрацией «Кош-Агачский район» предоставлено:

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | Наименование | Получатель, | № муниципальный контракт, дата  Сумма (руб.) | Акты, дата | Сумма  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Соглашения №5-С/15 от 26.06.15г** | | | Строительство водозабора(разведочно-эксплуатационную скважину) для водоснабжения с Тебелер | ЗАО Бурводстрой | ***Документы изъяты УФСБ России по РА протоколом от 30.12.2016г***. | | |
| 492222 | 30.10.15 | 396700 |
| 44000 |
| 2 | **итого** |  | **440700** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения населения с Ортолык |  |  |  |  |
|  | **итого** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Соглашение №9-С/14 от 01.07.14г** | | |  |  |  |  |  |
| 321462 | 25.07.14 | 111000 | Реконструкция детского сада на 25 мест в с Чаган-Узун Кош-Агачского района РА | Предприниматель Мурзагулов МА | Договор подряда 026-С от 01.07.14 | КС-2;КС-3 от15.07.14 | 1050495 |
| 373738 | 19.08.14 | 100 |
| 373736 | 19.08.14 | 939395 |
| 416455 | 08.09.14 | *32871* | КС-2КС-3 от 25.07.14 | 52034 |
| 212248 | 14.04.15 | 27734 | ГУКП УКС | Соглашение 1-14 от 01.07.14 | Счет 32 от 12.04.15 | 27737 |
|  | **итого** |  | **1111100** |  |  |  |  | **1130266** |
| 4 | **Соглашение №9-С/14 от 01.07.14г** | | |  |  |  |  |  |
| 837368 | 12.03.15 | 1000000 | Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения населения с. Джазатор | ЗАО  «Бурводопровострой» | Договор №3 от 20.08.14 | КС-2;КС-3№1 от 25.12.14 | 1000000 |
| 747886 | 30.12.14 | 99900 | Счет –67от 21.08.14  Акт№6 от 21.08.14 | 99900 |
|  | **итого** |  | **1099900** |  |  |  |  | **1099900** |
| 5 | **Соглашение № 13-СИ/2016 от 10.02.16г** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 327481 | 02.09.16 | 500000 | Строительство водозабора(разведочно-эксплуатационную скважину) для водоснабжения с Джазатор | ЗАО «Бурводопроводстрой | 0377300007116000015 от 11.07.16 | КС-2;КС-3 от18.07.16 | 550000 |
| 268274 | 05.08.16 | 50000 |
|  | **итого** |  | **550000** |  |  |  |  | **550000** |
| 2 | 259142 | 02.08.16 | 300000 | Строительство водозабора(разведочно-эксплуатационную скважину) для водоснабжения с Тебелер | ЗАО «Бурводопроводстрой» | 037736000711300003-01 от 01.03.13  Дополнительное соглашение 3/2016 от 10.02.16 | КС-2;КС-3 от 11.02.16 | 330000 |
|  | 331979 | 06.09.16 | 30000 |  |  |  |  |  |
|  | **итого** |  | **330000** |  |  |  |  | **330000** |

Субсидии, выделенные в рамках ведомственной целевой программы Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай на 2013-2015гг» освоены в объеме:

Соглашения №5-С/15 от 26.06.2015 года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 396700 рублей,

-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме 44000 рублей.

Соглашение №9-С/14 от 01.07.2014года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 1000000 рублей,

-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме 99900 рублей.

Соглашение № 13-СИ/2016 от 10.02.2016года

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 800000рублей.

-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме 80000 рублей.

В рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог Республики Алтай на 2013-2015гг» утвержденной приказом Министерства регионального развития Республики Алтай № 584-Д от 30.12.2013г., выделены субсидии из республиканского бюджета.

Софинансирования, на реализацию ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог Республики Алтай на 2013-2015гг» производилось на основании:

-Соглашения № 2-С от 07.08.2014года,

-Соглашение № 3-С от 16.11.2015 года,

-Соглашение № 74-СТ от 09.12.2016года

заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Муниципальным образованием «Кош-Агачский район» на исполнение мероприятий, в том числе:

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сумма финансирования | | | |
| РБ (руб.) | РБ  ( руб.) | МБ  (руб.) | Всего  ( руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Соглашения № 2-С от 07.08.2014г** |  |  |  |  |
| С Кош-Агач ул Интернациональная до ул Медицинская | 3000000 |  | 333333 | 3333333 |
| **итого** | **3000000** |  | **333333** | **3333333** |
| 2 | **Соглашение № 3-С от 16.11.15г** |  |  |  |  |
| С Кош-Агач ул Интернациональная до ул Медицинская с примыканием к федеральной трассе М-52 (ул Новостроительная) | 1025100 |  | 5200 | 1030300 |
| **итого** | **1025100** |  | **5200** | **1030300** |
| 3 | **Соглашение № 74-СТ/2016 от 09.12.16г** |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Ул Кооперативная,  Ул Советска  Ул Мелиоративная  С Кош-Агач | 6259866,2 |  | 1160996,8 | 7420863 |
| Обустройство пешеходного перехода ул Советская в близи МКОУ Кош-Агачская СОШ им Чаптынова | 1006400 |  | 5058 | 1011458 |
| Обустройство пешеходного перехода ул Кооперативная в близи МКОУ Кош-Агачская СОШ им Чаптынова | 981700 |  | 4934 | 986634 |
| Обустройство пешеходного перехода ул Советская в близи МКОУ Кош-Агачская СОШ им ЛИ Тюковой | 827800 |  | 4160 | 831960 |
| **итого** | **9075766** |  | **1175149** | **10250915** |

С лицевого счета Министерства регионального развития Республики Алтай в доход бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» перечислены средства:

Таблица 22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | получатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Соглашения № 2-С от 07.08.2014г** | |  |  |
| 1 | 259 | 02.03.15 | 2000000 | Финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» |
| **итого** |  | **2000000** |
| 2 | **Соглашение № 3-С от 16.11.15г** | |  |
| 2455 | 20.11.15 | 1025100 |
| **итого** |  | **1025100** |
| 3 | **Соглашение № 74-СТ/2016 от 09.12.16г** | |  |
| 1772 | 09.12.16 | 9075776,20 |
| **итого** |  | **9075776,2** |  |

Финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район» финансовые средства направлены:

Таблица 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  Руб. | получатель |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения № 2-С от 07.08.2014г** | | | Администрация «Кош-Агачский район» |
| 666 | 30.12.14 | 2000000 |
| 667 | 3012.14 | 222222 |
| 2 | **Соглашение № 3-С от 16.11.15г** | | |
| 668 | 24.11.15 | 1025100 |
| 556 | где | 5200 |
| **итого** |  | **1025100** |
| 3 | **Соглашение № 74-СТ/2016 от 09.12.16г** | | |
| 741 | 13.12.16 | 6259866,20 | Администрация сельского поселения МО «Кош-Агачский район» |
| **итого** |  | **6259866,20** |  |
|  |  | 2815910 | Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | где | 1175149 |
|  | **итого** |  |  |  |

Администрацией «Кош-Агачский район» предоставлено:

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | Наименование | Получатель, | № муниципальный контракт, дата  Сумма (руб.) | Акты, дата | Сумма  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Соглашения № 2-С от 07.08.2014г** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 15.01.15 | 2000000 | С Кош-Агач ул Интернациональная до ул Медецинская | ООО ДЭП №221 | 1/2013 от 16.07.13г | КС-2;КС-3 №10 от 02.09.13 | 7311499 |
| 2 | 3 | 22.01.15 | 98208 |
|  | **итого** |  | **2098208** |  |  |  |  | **7311499** |
| 2 | **Соглашение № 3-С от 16.11.15г** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 574744 | 02.12.15 | 1025100 | С Кош-Агач ул Интернациональная до ул Медицинская с примыканием к федеральной трассе М-52 (ул Новостроительная) | ООО ДЭП №221 | 1/2013 от 16.07.13 | ФС №000129385 от 22.06.15 | 2948420,57 |
| 2 | 699105 | 22.01.16 | 1903320,57 |
|  | 699106 | 22.011.16 | 310136,98 |
|  | **итого** |  | **3238557,55** |  |  |  |  | **2948420,57** |
| 3 | **Соглашение № 74-СТ/2016 от 09.12.16г** | | | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Ул Кооперативная,  Ул Советска  Ул Мелиоративная  С Кош-Агач | ООО ДЭП №221 | №53/2014 от 25.07.2014 | Локальная смета  КС-2;КС-3 от 08.08.2014 | 7420863 |
| 1 | 591633 | 16.12.16 | 3413596,98 |
| 2 | 592873 | 16.12.16 | 2407266,02 |
| 3 | 601705 | 20.12.16 | 188949,09 |
| 4 | 601943 | 20.12.16 | 250054.11 |
|  | **итого** |  | **6259866,2** |  |  |  |  | 7420863 |
| 5 | **247560** | 07.08.17 | **936822** | Обустройство пешеходного перехода | ООО Скиф | 0377300007117000016 от 14.07.17  2109027,25 руб | КС-2;КС-3 от 27.07.17г | 936822 |
|  |  |  | **936822** |  |  |  |  | 936822 |

Субсидии, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог Республики Алтай на 2013-2015гг» освоены в объеме:

Соглашения № 2-С от 07.08.2014года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 2000000рублей,

-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме 98208 рублей

Соглашение № 3-С от 16.11.2015 года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 1025100 рублей.

-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме 5200 рублей.

Соглашение № 74-СТ от 09.12.2016года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 6259866,2 рублей,

***-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме не выделялись.***

***Остаток средств республиканского бюджета Республики Алтай на 01.01.2017г в сумме 2815900 рублей***

В рамках ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай» утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012года № 243 выделены субсидии из республиканского бюджета.

Софинансирования, на реализацию ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай» производилось на основании:

-Соглашения №1/2015 от 21.04.2015года,

-Соглашение №18-Э от 04.02.2015 года,

-Соглашение №19-Э от 04.02.2015года,

-Соглашение № 5 от 08.05.2015года,

-Соглашение №12-СЭ/2016 от 01.08.2016 года,

-Соглашение № 42-СЖКХ/2016 от 31.05.2016года

заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Муниципальным образованием «Кош-Агачский район» на исполнение мероприятий, в том числе:

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сумма финансирования | | | |
| РБ (руб.) | РБ  ( руб.) | МБ  (руб.) | Всего  ( руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Соглашения № 1/2015 от 21.04.15г** |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках капитального ремонта МБОУ «Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа им Чаптынова» | 485280 |  | 4900 | 490180 |
| **итого** | **485280** |  | **4900** | **490180** |
| 2 | **Соглашение №18-Э от 04.02.15г** |  |  |  |  |
|  | Софинансирования расходов местных бюджетов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями |  |  |  |  |
| МО «Кош-Агачский район» | 204200 |  | 22689 | 226889 |
| МО «Джазаторское сельское поселение | 288500 |  | 54744 | 343244 |
| **итого** | **492700** |  | **77433** | **570133** |
| 3 | **Соглашение №19-Э от 04.02.15г** |  |  |  |  |
| Софинансирования расходов местных бюджетов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями | 3803950 |  |  | 3803950 |
| **итого** | **3803950** |  |  | **3803950** |
| 4 | **Соглашение №12-СЭ/2016 от 01.08.16** |  |  |  |  |
| Софинансирования расходов местных бюджетов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями | 4183875 |  |  | 4183875 |
| **итого** | **4183875** |  |  | **4183875** |
| 5 | **Соглашение № 5 от 08.05.15г** |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водозаборной скважины по ул Луговая с Кош-Агач | 612000 |  | 68000 | 680000 |
| **итого** | **612000** |  | **68000** | **680000** |
| 6 | **Соглашение № 42-СЖКХ/2016 от 31.05.16г** |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котельной №2 (замена котла) | 1000000 |  | 10100 | 101010 |
| **итого** | **1000000** |  | **10100** | **101010** |

С лицевого счета Министерства регионального развития Республики Алтай в доход бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» перечислены средства:

Таблица 26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | получатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения № 1/2015 от 21.04.15г** | |  |  |
| 849 | 28.05.15 | 485280 | Финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» |
| **итого** |  | **485280** |
| 2 | **Соглашение №18-Э от 04.02.15г** | |  |
| 224 | 06.03.15 | 9765,9 |
| 499 | 09.04.15 | 5952,96 |
| 775 | 14.05.15 | 6233,20 |
| 997 | 08.06.15 | 6505,20 |
| **итого** |  | **28457,9** |
| 3 | **Соглашение №19-Э от 04.02.15г** | |  |
| 70 | 06.02.15 | 865069 |
| 226 | 06.03.15 | 416379 |
| 451 | 07.04.15 | 374750 |
| 774 | 14.05.15 | 359661 |
| 996 | 08.06.15 | 488700 |
| 1148 | 02.07.15 | 394830 |
| 1599 | 13.08.15 | 273600 |
| 1873 | 14.09.15 | 265470 |
| 2128 | 15.10.15 | 245600 |
| 2402 | 12.11.15 | 95941 |
| 2796 | 23.12.15 | 23950 |
| **итого** |  | **3803950** |
| 4 | **Соглашение №12-СЭ/2016 от 01.08.16** | |  |
| **225** | **03.03.16** | **352267** |
| 494 | 13.04.16 | 307320 |
| 621 | 11.05.16 | 458743 |
| 799 | 15.06.16 | 394410 |
| 961 | 06.07.16 | 324340 |
| 1075 | 03.08.16 | 299868 |
| 1311 | 09.09.16 | 306591 |
| 1443 | 07.10.16 | 230180 |
| 1730 | 05.12.16 | 254839 |
| 1731 | 05.12.16 | 157760 |
| 1903 | 23.12.16 | 404676 |
| **итого** |  | **4183875** |
| 5 | **Соглашение № 5 от 08.05.15г** | |  |
| 1077 | 19.06.15 | 612000 |
| **итого** |  | **612000** |
| 6 | **Соглашение № 42-СЖКХ/2016 от 31.05.16г** | |  |
| **727** | **01.06.16** | **1000000** |
| **итого** |  | **1000000** |  |

Финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район» финансовые средства направлены:

Таблица 27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  Руб. | получатель |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Соглашения № 1/2015 от 21.04.15г** | | | Администрация «Кош-Агачский район» |
|  | 01.06.15 | 485280 |
|  | где | 4900 |
| **итого** |  | **485280** |
| 2 | **Соглашение №18-Э от 04.02.15г** | | |
|  | 23.06.15 | 6084 |
|  | 26.05.15 | 5606,64 |
|  | 16.04.15 | 5199,48 |
|  | 16.03.15 | 8024,94 |
|  | 11.03.15 | 1740,96 |
|  | 16.04.15 | 753,48 |
|  | 26.05.15 | 627,12 |
|  | 23.06.15 | 421,2 |
|  | 15.12.15 | 0,08 |
|  | Где МБ |  |
| **итого** |  | **28457,9** |
| 3 | **Соглашение №19-Э от 04.02.15г** | | |
|  | 10.02.15 | 865069 |
|  | 11.03.15 | 416379 |
|  | 10.04.15 | 374750 |
|  | 18.05.15 | 359661 |
|  | 10.06.15 | 488700 |
|  | 06.07.15 | 394830 |
|  | 20.08.15 | 273600 |
|  | 17.09.15 | 265470 |
|  | 19.10.15 | 245600 |
|  | 16.11.15 | 95941 |
|  | 24.12.15 | 23950 |
| **итого** |  | **3803950** |
| 4 | **Соглашение №12-СЭ/2016 от 01.08.16** | | |
| **448** | 16.05.16 | 458743 |
| **432** | 15.04.16 | 307320 |
| **411** | 10.03.16 | 352267 |
| **401** | 15.05.16 | 587081 |
| **466** | 17.06.16 | 394410 |
|  | 08.07.16 | 324340 |
|  | 08.08.16 | 299868 |
|  | 13.09.16 | 306591 |
|  | 11.10.16 | 230180 |
|  | 26.12.16 | 404676 |
|  | 14.11.16 | 105800 |
|  | 07.12.16 | 412599 |
| **итого** |  | **4183875** |
| 5 | **Соглашение № 5 от 08.05.15г** | | |
|  | **17.07.15** | 63000 |
|  | 25.08.15 | 507200 |
|  |  | 41800 |
|  | где | 68000 |
| **итого** |  | **612000** |
| 6 | **Соглашение № 42-СЖКХ/2016 от 31.05.16г** | | |  |
| **139** | 29.07.16 | 1000000 | Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» |
|  |  | 10100 |  |
| **итого** |  | **1000000** |  |

Администрацией «Кош-Агачский район» предоставлено:

Таблица 28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № платежного поручения | дата | Сумма  (руб.) | Наименование | Получатель, | № муниципальный контракт, дата  Сумма (руб.) | Акты, дата | Сумма  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Соглашения № 1/2015 от 21.04.15г** | | |  |  |  |  |  |
|  | 03.06.15 | 93863 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках капитального ремонта МБОУ «Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа им Чаптынова» | ООО Гранит | Договор подряда от 11.11.2014г  397526 | КС-2КС-3 от 30.11.14 | 397526 |
|  | 03.06.15 | 303663 |  |  |  |
|  | **итого** |  | **397526** |  |  |  |  | **397526** |
|  |  | **где** | **87754** | **нецелевка** |  |  |  |  |
|  |  | **Где МБ** | **4900** |  |  |  |  |  |
| 2 | **Соглашение №18-Э от 04.02.15г** | | |  |  |  |  |  |
|  |  | 28457,9 | МО «Джазаторское сельское поселение | Документы предоставлены в полном объеме | | | |
| **итого** |  | **28457,9** |  |  |  |  |
| 3 | **Соглашение №19-Э от 04.02.15г** | | |  |  |  |  |
|  |  | 3803950 | Документы предоставлены в полном объеме | | | |
| **итого** |  | **3803950** |  |  |  |  |
| 4 | **Соглашение №12-СЭ/2016 от 01.08.16** | | |  | Документы предоставлены в полном объеме | | | |
| **итого** |  | **4183875** |  |  |  |  |  |
| 5 | **Соглашение № 5 от 08.05.15г** | | |  |  |  |  |  |
| 277263 | 3107.15 | 29800 | Капитальный ремонт водозаборной скважины по ул Луговая с Кош-Агач | ООО Континент | Договор 1 от 26.05.15 | Товарная накладная 1 от 26.05.15 | 29800 |
| 255862 | 22.07.15 | 12000 | Договор 2 от 08.06.15 | Товарная накладная 4 от 08.06.15 | 75000 |
| 255864 | 22.07.15 | 63000 |
| 431095 | 07.10.15 | 78212 | Договор 8 от 01.09.15 | КС-2;КС-3 от 15.09.15 | 78212 |
| 370133 | 11.09.15 | 98881 | Договор 4 от 22.06.15 | КС-2;КС-3 от 28.07.15 | 98881 |
| 361740 | 08.09.15 | 76155 | Договор 6 от 06.07.15 | КС-2;КС-3 от 31.07.15 | 76155 |
| 355587 | 04.09.15 | 98470 | Договор 5 от 29.06.15 | КС-2;КС-3 от 28.07.15 | 98470 |
| 355588 | 04.09.15 | 70653 | Договор 7 от 28.07.15 | КС-2;КС-3 от 18.08.15 | 70653 |
| 355586 | 04.09.15 | 84829 | Договор 3 от 15.06.15 | КС-2;КС-3 от 28.07.15 | 84829 |
|  | **итого** |  | **612000** |  |  |  |  | **612000** |
|  |  | **МБ** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Соглашение № 42-СЖКХ/2016 от 31.05.16г** | | |  |  |  |  |  |
| **300175** | 23.08.16 | **1000000** | Реконструкция котельной МКУ «Тепло» МО «Кош-Агачский район» | ООО Газстройпром | 0377300007115000072 от 14.09.15 | КС-2;КС-3 от 02.10.15 | 8557222 |
| **итого** |  | **1000000** |  |  |  |  | 8557222 |
|  |  |  | **МБ** |  |  |  |  |  |

Субсидии, выделенные в рамках ведомственной целевой программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай» освоены в объеме:

Соглашения №1/2015 от 21.04.2015года,

***- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме /////////// рублей,***

***-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме ///////////////// рубля***

Соглашение №18-Э от 04.02.2015 года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 28457,9 рублей.

Соглашение №19-Э от 04.02.2015года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 3803950 рублей.

Соглашение № 5 от 08.05.2015года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 612000 рублей.

-***средства МО «Кош-Агачский район» в сумме ////////////////// рубля***

Соглашение №12-СЭ/2016 от 01.08.2016 года,

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 4183875 рублей.

Соглашение № 42-СЖКХ/2016 от 31.05.2016года

- средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 1000000рублей.

***-средства МО «Кош-Агачский район» в сумме ////////////////// рубля***