Доклад

о реализации государственной программы Республики Алтай

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

за 2019 год

I. Общее положение

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» в 2019 году выступает Министерство регионального развития Республики Алтай, соисполнители: Министерство образования и науки Республики Алтай, Комитет по тарифам Республики Алтай, Государственная жилищная инспекция Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса в Республике Алтай;

2) обеспечение развития транспортного комплекса;

3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» реализовывалась в 2019 году в составе следующих подпрограмм:

1) Развитие жилищно-коммунального комплекса;

2) Развитие транспортного комплекса;

3) Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

В структуре государственной программы предусмотрено 24 основных мероприятий.

Государственная программа реализовывалась в рамках «Плана реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» на 2019 год», утвержденного приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 18 февраля 2019 года № 100-Д.

II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период

В 2019 году проведена работа по следующим направлениям:

Развитие жилищно-коммунального комплекса, в том числе:

На территории Республики Алтай введено 99,186 тыс. кв.м. жилья, в том числе введено 78,990 тыс. кв.м. индивидуального жилищного строительства. В целом введено в эксплуатацию 1008 жилых зданий, в которых расположено 1387 квартир. В том числе юридическими лицами построено 20 жилых зданий. В 2019 году проведен капитальный ремонт 23 многоквартирных домов. На компенсацию части расходов, связанных с оплатой по договорам коммерческой аренды (найма) жилых помещений предоставлена субсидия 75 гражданам. Выдано 176 государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 57 молодых семей получили свидетельство о праве получения социальной выплаты.

В 2019 году 93 земельных участка, предоставленных многодетным семьям, обеспеченны инженерной инфраструктурой, в том числе путем капитальных вложений в объекты  муниципальной собственности 4 земельных участков.

С целью обеспечения питьевой водой нормативного качества населения Республики Алтай в 2019 году реализовывались мероприятия по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (в части технологического присоединения). В результате 306 потребителей, имеют возможность подключиться к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения.

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду выполнены следующие мероприятия: капитальный ремонт 12 котельных (замена котлов, котельного оборудования); капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 2,627 км; капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 5,909 км.

В 2019 году построено 37 единиц подводок газопроводов низкого давления к домовладениям в МО «Город Горно-Алтайск».  Газифицировано 105 домовладений.

В целях повышения качества электроэнергии и снижения потерь в электросетях на территории Республики Алтай в 2019 году осуществлялось строительство двух солнечных электростанций:  Ининской солнечной электростанции (2 очередь) мощностью 15 МВт; Усть-Коксинской солнечной электростанции (1-4 очереди) мощностью 40 МВт. Строительство объектов завершено.

Развитие транспортного комплекса, в том числе:

В результате выполнения работ на автомобильных дорогах Республики Алтай в 2019 году введено в эксплуатацию:

после строительства: мостовой переход  через реку Катунь у с. Тюнгур на автомобильной дороге «Подъезд к селу Кучерла», мощностью 200,16 пог.м.

после ремонтных работ: отремонтировано 4 км автомобильных дорог, 6 мостовых переходов, протяженностью 72,4 пог.м, выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки 636,4 км автомобильных дорог, восстановлено уличное освещение на 4 объектах;

на территории Республики Алтай в 2019 году осуществляется регулярное авиасообщение через Аэропорт «Горно-Алтайск» по маршрутам: Москва-Горно-Алтайск-Москва авиакомпанией «S7 Airlines», авиакомпанией «Победа» два раза в неделю; Новосибирск-Горно-Алтайск-Новосибирск авиакомпанией «Сила»; Красноярск-Горно-Алтайск-Красноярск авиакомпанией «Сила»; Екатеринбург - Горно-Алтайск – Екатеринбург авиакомпанией «РусЛайн». За 2019 год в выполнено 1476,5 круговых рейса, перевезено 102 401 пассажира.

приобретено 9 единиц специализированной техники, в целях реализации вопросов местного значения.

Проектная деятельность

В 2019 году в рамках государственной программы реализовывались региональные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жилье», «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» основные результаты которых значительно повлияли на рейтинг государственной программы (государственная программа высокоэффективна), в том числе:

1) начато строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селах Артыбаш, Иогач Турочакского района;

2) начато строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации селах Артыбаш, Иогач Турочакского района;

При завершении строительства сохранится уникальный водный объект озеро Телецкое.

3) в 2019 году расселено 7 человек из 5 квартир площадью 0,22 тыс. кв.м.;

4) введено 99,186 тыс. кв.м. жилья;

5) произведена установка барьерного ограждения на 8,756 км, произведено устройство поверхностной обработки дорожного покрытия на 13,4 км, введено после ремонта дорог 33,848 км.

6) заключены 3 контракта предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения;

7) заключены 2 контракта предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения по состоянию на 01.01.2020 г. составила - 79,19%, что составляет 100,5% от установленного планового значения (79,6%), темп роста к уровню предшествующего года - 101,8% (80,607%).

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01.01.2020 г. составила -  79,7%, что составляет 96,7% от установленного планового значения (77,1%), темп роста к уровню предшествующего года - 97,3% (81,9%).

3. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда по состоянию на 01.01.2020 г. составил -  2,15%, что составляет 76,8% от установленного планового значения (2,8%), темп роста к уровню предшествующего года - 89,6% (2,4%).

4. Обеспеченность жильем населения Республики Алтай по состоянию на 01.01.2020 г. составил -  21,42 кв.м. на 1 чел., что составляет 98,7% от установленного планового значения (21,7%),  темп роста к уровню предшествующего года составил 102,1% (21,105 кв.м. на 1 чел.).

5. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) по состоянию на 01.01.2020 г. составило - 15,73%, что составляет 78,7% от установленного планового значения (20%), темп роста к уровню предшествующего года - 59,18% (26,58 %).

6. Число высокопроизводительных рабочих мест по разделам Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», F «Строительство», I «Транспорт и связь» по состоянию на 01.01.2020 г. составило -  4,226 тыс.ед., что составляет 142,3% от установленного планового значения (2,97 тыс. ед.), темп роста к уровню предшествующего года - 105,6% (4,003 тыс.ед.).

7. Доля объема электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии по состоянию на 01.01.2020 г. составило - 95,0%, что составляет 99% от установленного планового значения (96%), темп роста к уровню предшествующего года -102,4% (92,73).

8. Общая протяженность введенных газовых сетей по состоянию на 01.01.2020 г. составила -  63,356 км., что составляет 115,2%, от установленного планового значения (55,0%), темп роста к уровню предшествующего года – 315,4% (20,09 км.).

Из 8 показателей государственной программы 2 показателя достигли плановое значение, по 2 показателям плановое значение перевыполнено и по 3 показателям плановое значение не достигнуто.

Не достижение плановых значений целевых показателей государственной программы произошло по следующим причинам:

1) муниципальными образованиями в Республике Алтай продолжается работа по инвентаризации дорог местного значения, в результате которой общая протяженность дорог увеличилась на 220,5 км по сравнению с прошлом годом, увеличение протяжённости связано в основном с включением дорог в собственность Муниципалитета неучтенных ранее не имеющих твердое покрытие и находящихся в неудовлетворительном состоянии;

2) на территориях муниципальных образований осуществляется строительство ИЖС за счет собственных средств граждан, не высокий доход которых позволяет построить жилое помещение, не отвечающее нормативам площади  на 1 человека согласно Жилищного кодекса  РФ (т.е. вводится жилье меньшей площади).

Коэффициент результативности реализации государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,07 (высокоэффективное).

- Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися;

2) создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай;

3) обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также повышение надежности и высокого качества энергосбережения потребителей Республики Алтай;

4) развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай;

5) повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай;

6) автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении;

7) оказание социальной поддержки населению в жилищно-коммунальной сфере на территории Республики Алтай;

8) улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилищном фонде;

9) создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Республики Алтай, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципальных образований Республики Алтай с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности; повышение качества и эффективности оперативного и стратегического управления социально-экономическим развитием района, в том числе управления и использования муниципального имущества; повышение инвестиционной привлекательности района;

10) улучшение качества жизни населения г. Горно-Алтайска, проживающего в микрорайонах № 28, 31 путем строительства газопроводов (вводов) к 355 домовладениям;

11) сохранение озера Телецкое;

12) увеличение объема жилищного строительства на территории Республики Алтай не менее чем до 0,198 млн. кв. метров в год: за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства; за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;

13) обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Республике Алтай с расселением к 31.12.2024 не менее 9,46 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 520 человек;

14) обеспечение повышения энергетической эффективности инженерных систем, а также соблюдение баланса интересов поставщиков и потребителей коммунальных услуг.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей» (исполнитель Министерство образования и науки Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: в 2019 году предоставлялись субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья. В результате реализации мероприятия 57 молодых семей получили свидетельство о праве получения социальной выплаты, в том числе в разрезе муниципальных образований: «Кош-Агачский район» - 2 молодые семьи; «Улаганский район» - 5 молодых семей; «Усть-Канский» - 11 молодых семей; «Онгудайский район» - 2 молодые семьи; «Шебалинский район» - 2 молодые семьи; Усть-Коксинский район» - 13 молодых семей; «Турочакский райн» - 7 молодых семей; «Майминский район» - 1 молодая семья; «Чойский район» - 8 молодых семей; «Чемальский район» - 2 молодые семьи; «город Горно-Алтайск» - 4 молодые семьи.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 (эффективное).

Основное мероприятие 2 «Создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

развитие арендного жилья;

предоставление субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на софинансирование расходов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, также в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

предоставление субвенции муниципальным образованиям в Республике Алтай на постановку на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений;

градостроительное проектирование и территориальное планирование;

проведение мониторинга цен строительных ресурсов;

государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

повышение эффективности управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай.

Основным оператором по развитию арендного жилья выступает ОАО «АИЖК Республики Алтай». Предоставлялись субсидии организации, которая приобрела на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме (по адресу: Майминский район, с. Майма, ул. Карьерная, д.2 (корп. 3, 4), д. 10) в целях дальнейшей сдачи по договорам коммерческой аренды в размере 13 512,6 тыс. рублей (или 100% от запланированного объема финансирования на данное мероприятие).

В 2019 году предоставлялись субсидии гражданам – нанимателям жилых помещений в виде компенсации части расходов, связанных с оплатой жилых помещений, переданных по договорам коммерческой аренды (найма) 75 гражданам (100% от плана).

В 2019 году предоставлены субсидии муниципальным образованиям Республики Алтай на софинансирование расходов по обеспечению инженерной инфраструктурой 93 земельных участка, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в том числе: на объекте «Водоснабжение микрорайона «Чкаловский Лог» в г. Горно-Алтайске» - 4 земельных участка, путем капитального строительства объектов муниципальной собственности; 89 земельных участков, предоставленных бесплатно многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой путем технологического присоединения к инженерным сетям, в том числе: в муниципальном образовании «Усть-Канский район» - 24 земельных участка,  в муниципальном образовании  «Шебалинский район» - 65 земельных участков.

Выдано 176 государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2019 году проведен мониторинг цен строительных ресурсов. В результате мероприятия разработаны 3 комплекта индексов изменения стоимости строительства Республики Алтай.

В рамках мероприятия повышение эффективности управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай осуществляется содержание КУ РА «Управление капитальным строительством Республики Алтай». Эффективность учреждения определяется проведением проверки выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений в количестве 38 ед.

В результате реализации данных мероприятий коэффициент доступности жилья для населения Республики Алтай в 2019 году составил 8,4 лет, 71,4% от планового значения.

В рамках мероприятия государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий выдано 58 заключений по результатам проведенной экспертизы, 165,7% от планового значения 35 штук.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)– 0,94 (эффективное).

Основное мероприятие 3 «Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай» (исполнитель Комитет по тарифам Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

предоставлялась субвенция муниципальным образованиям на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. В результате реализации мероприятия доля муниципальных образований, получающих субвенции из республиканского бюджета РА на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, от общего количества муниципальных образований территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах составила 100%;

предоставлялась субсидия 2 муниципальным образованиям «Улагаский район», «Турочакский район» на софинансирование  расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям;

в 2019 году выделялись средства на разработку Схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай. Схема и программа развития электроэнергетики на 2020-2024 годы утверждена Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 27 апреля 2019 года № 107-у.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,03 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 4 «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду проведен капитальный ремонт 12 котельных (замена котлов, котельного оборудования) в муниципальных образованиях «Майминский район», «Шебалинский район», «Усть-Коксинский район», «Онгудайский район», «Усть-Канский район», «Турочакский район», «Улаганский район», «Чойский район»;  капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 2,627 км в муниципальных образованиях «Город Горно-Алтайск», «Майминский район», «Усть-Коксинский район», «Чойский район», «Онгудайский район», «Усть-Канский район», «Улаганский район» «Турочакский район»; капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 5,909 км в муниципальных образованиях «Город Горно-Алтайск», «Майминский район», «Чемальский район», «Усть-Коксинский район», «Чойский район», «Онгудайский район», «Шебалинский район», «Усть-Канский район», «Улаганский район», «Турочакский район».

В результате реализации мероприятия протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения (водоснабжения) по плану – 8 км, фактически отремонтировано – 8,53 км.

Предоставлена субсидия муниципальным образованиям «Город Горно-Алтайск» и «Майминский район» на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай, в результате реализации мероприятия газифицировано 105 домовладений, или 7,5% от планового значения:

в МО «Город Горно-Алтайск» планировалось газифицировать 701 домовладение, фактически газифицировано - 105 домовладений, показатель будет исполнен в 2020 году, заявки имеются, работы ведутся.

в МО «Майминский район» планировалось газифицировать – 700 домовладений, фактически газифицировано – 0. Показатель не исполнен по причине не поступления в 2019 году заявок на отбор от подрядных организаций на выполнение работ по подключению домовладений к сетям газоснабжения.

Предоставлена субсидия в муниципальные образования «Город Горно-Алтайск» и «Майминский район» на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. Планировалось провести мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 7 многоквартирных домах, фактически не проводились в связи с поздним доведением лимитов.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,51 (эффективное).

Основное мероприятие 5 «Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

в 2019 году проведены мероприятия по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения по ул. Ленинградская (протяженность 300 м), ул. Рассветная (протяженность 300 м), пер. Зыбкий (протяженность 300 м), ул. Барнаульская (протяженность 607 м), ул. Виноградная (протяженность 185 м), ул. Олонского (протяженность 250 м), пер. Барнаульский (протяженность 375 м), ул. Казанцева 17-33 (протяженность 119 м), ул. Совхозная 76-120 (протяженность 400 м), ул. Льва Толстого 10-34 (протяженность 250 м), ул. Аржана Адарова 13-35 (протяженность 180 м), ул. Больничная (протяженность 350 м), пер. Больничный (протяженность 150 м) в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск».

В результате реализации основного мероприятия 306 потребителей, имеют возможность подключиться к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)– 1,47 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 6 «Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилом фонде» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

капитальный ремонт многоквартирных домов. Для реализации данного мероприятия создана специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» (далее – региональный оператор). Деятельность регионального оператора направлена на создание фонда капитального ремонта за счет средств  собственников помещений многоквартирного жилищного фонда для дальнейшего финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В 23 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт.

осуществляется содержание регионального оператора СНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай». Уровень собираемости взносов собственников, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора - 85%, по факту данный показатель составил –93%.

В результате реализации основного мероприятия увеличилось количество  граждан, улучшивших свои жилищные условия в текущем году –2625 человек, или 119,8% от плана (план - 2191 человек).

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,02 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 7 «Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Республики Алтай» (исполнитель Комитет по тарифам Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: предоставлялись субвенции муниципальным образованиям на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. С целью эффективного использования субвенций из республиканского бюджета на возмещение разницы в тарифах целевым показателем является количество предприятий, получивших такие субвенции (план 19 ед.). На 1 января 2020 года 21 ресурсоснабжающим организациям направлены субвенции, в связи с ростом экономически обоснованных тарифов над льготными.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,84 (эффективное).

Основное мероприятие 8 «Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении» (исполнитель Комитет по тарифам Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:  в рамках мероприятия осуществлялась автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а так же об их применении.

В ходе реализации мероприятия доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа регулируемых организаций составила 100%, это 100% от планового значения.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 (эффективное).

Основное мероприятие 9 «Реализация проекта «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: предоставлялись субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на проведение мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования муниципальных образований в Республике Алтай в рамках проекта «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». В результате мероприятия документы территориального планирования муниципальных образований Республики Алтай в количестве 30 штук приведены в соответствие с градостроительным законодательством, в том числе в разрезе муниципальных образований: «Усть-Канский район» - 3 штуки, «Шебалинский район» - 13 штук, «Онгудайский район» - 14 штук. Это 47,6% выполнения от планового значения 63 штуки, значение показателя не достигнуто по причинам:

в муниципальном образовании «Улаганский район» целевой показатель не достигнут в связи с большим объемом работ и длительными сроками исполнения части муниципальных договоров (до 31 декабря 2020 года) по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования;

в муниципальных образованиях «Кош-Агачский район», «Турочакский район», «Шебалинский район», «Усть-Канский район» целевой показатель не достигнут в связи с поздним доведением лимитов бюджетных обязательств и невозможностью исполнения работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования до конца 2019 года.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,69 (низкоэффективное).

Основное мероприятие 10 «Проведение экспертизы состояния объектов коммунальной инфраструктуры в рамках государственного регулирования ценообразования на территории Республики Алтай» (исполнитель Комитет по тарифам Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: осуществляется содержание КУ РА «Центр тарифного и экспертного обеспечения». Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  а) проведение технической и технологической оценки деятельности ресурсоснабжающих организаций; б) организует информационно-техническое обеспечение деятельности Комитета по тарифам Республики Алтай.

В результате реализации основного мероприятия показатель  «Улучшение показателей качества, надежности и энергетической эффективности инженерных систем коммунальной инфраструктуры» в 2019 году достигнут.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 11 «Реализация проекта «Газификация Республики Алтай. 2 очередь (г. Горно-Алтайска)» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: предоставлялась субсидия муниципальному образованию «город Горно-Алтайск» на строительство (модернизацию) объектов газификации: Подводки газопроводов низкого давления к цоколям зданий микрорайона № 28 (ул. Маяковского, ул. Интернациональная, ул. Октябрьская, ул. Чайковского, ул. Подгорная, ул. Молодежная, ул. Алферова и т.д.); Подводки газопроводов (вводов) низкого давления к цоколям зданий микрорайона № 31 (ул. Барнаульская, ул. Шишкова, ул. Чойская, ул. Дружбы, ул. Солнечная, ул. Холмистая и тд.).

В результате реализации мероприятия построено 37 газопроводов (вводов) к домовладениям по мкр. №№ 28, 31 г. Горно-Алтайска.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0 (эффективное).

С 2019 года Республика Алтай принимает участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология» путем реализации региональных проектов в рамках основных мероприятий, в том числе:

Основное мероприятие 12 «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития  Телецкого озера и соответствующей территории (реализация регионального проекта «Сохранение уникальных  водных объектов») (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В 2019 году предоставлена субсидия муниципальному образованию «Турочакский район» на реализацию мероприятий:

строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай, с уровнем технической готовности объекта 50,1%.  В 2019 году заключен контракт на выполнение строительных работ. Ввод объекта запланирован на 2019 год. Нормативный срок строительства объекта по ПОС составляет 8 месяцев. Ввиду климатических особенностей строительный сезон завершен в октябре месяце, в связи, с чем подрядной организацией были выполнены работы не в полном объеме.

строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай с уровнем технической готовности объекта показатель 12,43%. В 2019 году заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом 2020 г., ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап), с уровнем технической готовности объекта 1,93%. В связи с необходимостью в корректировки проектно-сметной документации аукцион был проведен только 18.12.2019 года. В декабре 2019 года заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом 2020 г., ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап), с уровнем технической готовности объекта 22,39%. В 2019 году заключен контракт на выполнение строительных работ, оплачен авансовый платеж, согласно условиям контракта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

В 2019 году показатели регионального проекта по уровню технической готовности объекта капитального строительства (в том числе объекта капитального строительства, в отношении которого проводится капитальный ремонт) не достигнуты. Строительство объектов планируются завершить в 2020 году.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияет на достижение показателей реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,63 (низкоэффективное).

Основное мероприятие 13 «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

предоставлялись субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Алтай, в том числе: муниципальному образованию «Улаганский район», муниципальному образованию «Шебалинский район». За счет предусмотренных средств в 2019 году МО «Улаганский район» заключен контракт на приобретение 4 жилых помещений для расселения аварийного жилья общей площадью 156,7 кв. метров, где проживает 5 человек; МО «Шебалинский район заключен контракт на приобретение 1 жилого помещения площадью 62,6 кв. метров, где проживает 2 человека.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Реализация основного мероприятия направлена на достижение показателей регионального проекта: в 2019 году было приобретено и расселено 5 жилых помещений для расселения 219,3 кв. метров аварийного жилья и 7 граждан.

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияло на достижение показателей реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,05 (эффективное).

Основное мероприятие 14 «Реализация регионального проекта «Жилье» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В 2019 году планировалось достижение показателей по вводу жилья установленных Минстроем России в рамках заключенного соглашения, в том числе: земельные участки, планируемые к вовлечению в оборот в целях жилищного строительства на территории Республики Алтай -  0,554 тыс. га.; ввод жилья - 131,0 тыс. кв. метров.

В 2019 году разработан план по вводу жилья для муниципальных образований на 2019-2024 годы. Муниципальными образованиями согласованы планы мероприятий («дорожная карта») с Министерством регионального развития Республики Алтай по достижению плановых показателей на 2019-2024 годы.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Жилье» национальных проектов «Жилье и городская среда».

Реализация основного мероприятия направлена на достижение показателей регионального проекта «Жилье»:

годовой объем жилищного строительства составил 0,099 млн. кв.м;

площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства составила 0,001 тыс. га,

ввод жилья в многоквартирных жилых домах составил 0,020 млн. кв. метров;

объем многоквартирного жилья в стадии строительства составил 0,03 млн. кв. метров;

ввод индивидуальных жилых домов по Республике Алтай составил 0,079 млн. кв. м;

площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в оборот в целях жилищного строительства на территории Республики Алтай составила 0,241 тыс. га.

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияло на достижение показателей реализации федерального проекта «Жилье».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 0,5 (неэффективное).

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения Республики Алтай по состоянию на 01.01.2020 г. составила -8,74 кв.м или 87,4% от установленного планового значения (10 кв.м.), темп роста к уровню предшествующего года – 108,6% (8,048%);

2. Доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям по состоянию на 01.01. 2020г. составила 2,6% или 52,0% от установленного планового значения (5%), темп роста к уровню предшествующего года - 16,7% (15,6). В соответствии с Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», земельные участки предоставляются частично обеспеченные инженерной инфраструктурой, с этой целью ежегодно из республиканского бюджета Республики Алтай предусматриваются средства на обеспечение земельных участком инженерной инфраструктурой. В 2019 году путем капитального строительства объектов муниципальной собственности МО «г.Горно-Алтайск»  обеспечено инженерной инфраструктурой 4 земельных участка (водоснабжением). В связи с тем, что в муниципальных образованиях отсутствует проектно-сметная документация на строительство централизованного водоснабжения (водоотведения), что требует дополнительных затрат, заявки муниципальными образованиями предоставляются в основном на технологическое присоединение к инженерным сетям электроснабжения, в связи с этим низкий процент обеспечения земельных участков водоснабжением;

3. Доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям по состоянию на 01.01.2020 г. составила - 100% или 100% от установленного планового значения (100%), темп роста к уровню предшествующего года 85,5% (116,9%). В соответствии с Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», земельные участки предоставляются частично обеспеченные инженерной инфраструктурой, с этой целью ежегодно из республиканского бюджета Республики Алтай предусматриваются средства на обеспечение земельных участком инженерной инфраструктурой. По данным Министерства экономического развития Республики Алтай в 2019 году 152 земельных участков предоставлены многодетным семьям;

4. Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  по состоянию на 01.01.2020 г. составила – 4,04% или 134,7% от установленного планового значения (3), темп роста к уровню предшествующего года 168,3% (2,4%);

5. Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи по состоянию на 01.01.2020г. составило - 5,4 лет, или 111,1% от установленного планового значения (6 лет), темп роста к уровню предшествующего года составил 94,7% (5,7);

6. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год по состоянию на 01.01.2020г. составило - 561 штук, или 175,3% от установленного планового значения (320 штук), темп роста к уровню предшествующего года 75,1% (747);

7. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть по состоянию на 01.01.2020г. составило - 27,97% или 69,7% от установленного планового значения (19,5), темп роста к уровню предшествующего года 95,1% (26,6);

8.  Доля потерь тепловой энергии и суммарном объеме отпуска тепловой энергии  по состоянию на 01.01.2020 г. составила - 14% или 100% от установленного планового значения (14%), темп роста к уровню предшествующего года 90,0% (12,6);

9. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, но договору аренды или концессионному соглашению по состоянию на 01.01.2020г. составило - 64,8%, или 95,7% от установленного планового значения (67,7%), темп роста к уровню предшествующего года 106,8% (60,7). Снижение показателя обусловлено созданием на территории МО «Усть-Коксинский район» новой организации муниципальной формы собственности МУП «Тепло Сервис»;

10. Доля площади многоквартирных домов, отремонтированных в текущем году, от общей площади многоквартирных домов, включенных в региональную программу о состоянию на 01.01.2020г. составила - 6,5%, или  130,0% от установленного планового значения (5%), темп роста к уровню предшествующего года 116,1% (5,6%);

11. Объем реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай, на душу населения в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай по состоянию на 01.01.2020г. составил - 889 кВт/чел., или 115,0% т установленного планового значения (773 кВт/чел.), темп роста к уровню предшествующего года 115,4% (770,2 кВт/чел.).  Увеличение значения показателя связано с ростом продолжительности электроснабжения; повышением потребления электрической энергии населением; повышением численности населения;

12. Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по состоянию на 01.01.2020г. составило - 22%, или 100% от установленного планового значения (22%), темп роста к уровню предшествующего года 100% (22%);

13. Протяженность линий электропередач, построенных в рамках реализации инвестиционных программ территориальными сетевыми организациями по состоянию на 01.01.2020г. составило - 157,325 км, или 127,9%  от установленного планового значения (123,0 км), темп роста к уровню предшествующего года 114,9% (136,93%). Показатель увеличился в связи с увеличением количества заявок на льготное техническое присоединение к электрическим сетям;

14. Доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда в текущем году от общей площади аварийного жилищного фонда установленного по состоянию на 01.01.2017 по состоянию на 01.01.2020г. составила - 2,1%, или 22,8% от установленного планового значения (9,2%);

15. Количество строящихся объектов инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории по состоянию на 01.01.2020г. составило - 4 ед., или 100% от установленного планового значения (4 ед.).

Из 15 показателей по 4 показателям достигнуты плановые значения, по 6 показателям значение перевыполнено и по 5 значение не достигнуто.

Коэффициент результативности реализации подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,08 (высокоэффективное).

2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) сохранение и развитие автомобильных дорог в Республике Алтай;

2) повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства;

3) повышение авиационной доступности Республики Алтай;

4) повышение безопасности дорожного движения

5) реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов;

6) обеспечение: применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использования контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;

7) снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, в том числе: осуществлялось строительство 7 мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, общей мощность 529,4 пог.м., в том числе строительство мостового перехода  через реку Катунь у с. Тюнгур на автомобильной дороге «Подъезд к селу Кучерла», мощностью 200,16 пог.м. Уровень технической готовности объекта 100%. Объект введен в эксплуатацию. Осуществлялось проектирование строительства 1 автомобильной дороги регионального значения, протяженностью 2 км;

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них. В результате проведения ремонтных работ отремонтировано 4 км автомобильных дорог, 6 мостовых переходов, протяженностью 72,4 пог.м, выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки 636,4 км автомобильных дорог, восстановлено уличное освещение на 4 объектах: 1 объект в Майминском районе (Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к г. Горно-Алтайску №2» км 2+150 – км 2+600); 1 объект в Чемальском районе (Ремонт автомобильной дороги «Усть-Сема-Чемал-Куюс» км 26+000 – км 28+750); 1 объект в Шебалинском районе (Ремонт автомобильной дороги «Шебалино-Дъектиек» км 0+100 – км 3+000); 1 объект в Чойском районе (Ремонт автомобильной дороги «Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск» км 56+716 – км 59+030).

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе:

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них;

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них. В результате реализации мероприятия была произведена замена барьерного ограждения 5,864 км, введено после ремонта 11,427 км и 9 временных мостов, протяженностью 159,925 пог.м.

на финансовое обеспечение дорожной деятельности (иные межбюджетные трансферты) в МО «Майминский район», МО «Город Горно-Алтайск», МО «Онгудайский район». В результате мероприятия протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети по приведению их в нормативное состояние, развитию и увеличению пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования составила 8,654 км.

субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Предоставлены субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай МО «Майминский район»; МО «Усть-Коксинский район»; МО «Город Горно-Алтайск»; МО «Турочакский район»; МО «Чойский район»; МО «Онгудайский район»; МО «Усть-Канский район»; МО «Улаганский район»; МО «Чемальский район»; МО «Кош-Агачский район». В результате мероприятия протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай, на которых проводились работы по капитальному ремонту и ремонту составила 54,8 км. или 95,3% от планового значения 57,5 км. Показатель не достигнут по причине увеличения дорожного полотна за счет сокращения протяженности ремонтируемого участка, также на некоторых участках дорог проводились земляные работы по строительству водопроводных сетей, в связи, с чем ремонт дорог на данных участках не производился.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,89 (эффективное).

Основное мероприятие 2 «Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства в Республике Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

реализация мероприятий по повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства. В рамках мероприятия осуществляется содержание КУ РА «РУАД «Горно-Алтайавтодор». В результате реализации мероприятия протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, на которых проводились работы по содержанию составила 2 431,16 км.

реализация мероприятий по повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности. В результате реализации мероприятия уровень возмещения коммунальных услуг составил 20,45%.

В результате реализации основного мероприятия достигнут  показатель доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай – 20,38%, или 100% от планового значения 20,38%;

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,01 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 3 «Повышение безопасности дорожного движения и организация профилактики правонарушений» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: предоставлялись субсидии на софинансирование расходов по приобретению специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения. В 2019 году приобретена следующая техника: универсальная коммунальная машина УКМ – 2500М в количестве 1 единицы; трактор МТЗ Беларус 82.1 в количестве 2 единиц; трактор МТЗ - 320.4 в количестве 1 единицы; МУП-351 РБА-03.01 (усиленный) с навесным оборудованием в количестве 1 единицы; погрузчик LOKING CОM 312 с навесным оборудованием в количестве 1 единицы; экскаватор одноковшовый ЭО – 2101 на базе трактора Беларус – 82.1 с  дополнительным оборудованием в количестве 1 единицы; фронтальный погрузчик SHANTUI в количестве 1 единицы; трактор МТЗ-320 в количестве 1 единицы.

В результате реализации мероприятия приобретено 9 единиц специализированной техники, в целях реализации вопросов местного значения.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 (эффективное).

Основное мероприятие 4 «Повышение авиационной доступности Республики Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: на территории Республики Алтай в 2019 году осуществляется регулярное авиасообщение через Аэропорт «Горно-Алтайск» по маршрутам: Москва-Горно-Алтайск-Москва авиакомпанией «S7 Airlines», авиакомпанией «Победа» два раза в неделю; Новосибирск-Горно-Алтайск-Новосибирск авиакомпанией «Сила»; Красноярск-Горно-Алтайск-Красноярск авиакомпанией «Сила»; Екатеринбург - Горно-Алтайск – Екатеринбург авиакомпанией «РусЛайн». За 2019 год в выполнено 1476,5 круговых рейса, перевезено 102 402 пассажира.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 0,8 (неэффективное).

С 2019 года Республика Алтай принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» путем реализации региональных проектов в рамках основных мероприятий, в том числе:

Основное мероприятие 5 «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В 2019 году осуществлялось финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате реализации мероприятия произведена установка барьерного ограждения на 8,756 км, произведено устройство поверхностной обработки дорожного покрытия на 13,4 км, введено после ремонта 33,848 км.

В результате реализации мероприятия доля протяженности автомобильных дорог Республики Алтай регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию  составила 20,38 %.

Предоставлялись субсидии муниципальным образованиям «Город Горно-Алтайск», МО «Майминский район» на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате реализации мероприятия доля протяженности дорожной сети Горно-Алтайской агломерации соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию составила 49,7%.

Проводились мероприятия на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате реализации мероприятия доля протяженности автомобильных дорог Республики Алтай регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортному состоянию составила 20,38%.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В результате реализации основного мероприятия показатели регионального проекта «Дорожная сеть» выполнены на 100%.

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияло на достижение показателей реализации федерального проекта «Дорожная сеть».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 1,0 (эффективное).

Основное мероприятие 6 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В 2019 году КУ РА РУАД «Горно-Алтайвтодор» заключены 3 контракта предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения:  ремонт автомобильной дороги «Шебалино – Дъектиек» (км 0+000 - км 10+170); содержание (устройство поверхностной обработки дорожного покрытия) автомобильной дороги «Платово – Подгорное» км (0+000 - км 3+400);  содержание (устройство поверхностной обработки дорожного покрытия) автомобильной дороги «Узнезя – Бешпельтир» (км 0+000 - км 8+800). На данных объектах выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки из пластических материалов.

КУ РА РУАД «Горно-Алтайвтодор» заключены 2 контракта предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла: ремонт и содержание автомобильной дороги «Подъезд к с. Козуль» (км 0+000 - км 1+000); ремонт и содержание автомобильной дороги «Подъезд к с. Кайсын» (км 0+000-км 0+480).

В результате реализации мероприятия увеличена доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения с 0% до 10 %; увеличена доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ с 0% до 10 %.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В результате реализации основного мероприятия показатели регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнены на 100%.

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияло на достижение показателей реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 0,6 (неэффективное).

Основное мероприятие 7 «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В результате реализации мероприятия в 2019 году количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения составило 19,3 чел. То есть при планируемом количестве погибших -34 человека, фактическое количество погибших составило – 42 человека. Из анализа данных проведенных сотрудниками ГИБДД установлено, что основными причинами погибших в ДТП является нарушение водителями правил дорожного движения, в том числе: выезд на полосу встречного движения; несоответствие скоростного режима; управление транспортного средства в состоянии опьянения.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В результате реализации основного мероприятия показатель регионального проекта «Безопасность дорожного движения» выполнен на 80,3%.

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияло на достижение показателей реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,48 (неэффективное).

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2020г. составило - 3 858,66 км., или 95,4% от установленного планового значения (4 045,884 км.), темп роста к уровню предшествующего года 95,4% (4045,884). Основная причина не исполнения данного показателя связана с тем, что муниципальными образованиями в Республике Алтай  продолжается работа по инвентаризации дорог местного значения, в результате которой общая протяженность дорог увеличилась на 220,5 км по сравнению с прошлом годом, увеличение протяжённости связано в основном с включением дорог в собственность муниципального образования неучтенных ранее не имеющих твердое покрытие и находящихся в неудовлетворительном состоянии;

2. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай по состоянию на 01.01.2020г. составила - 14,356 тысяч погонных метров, или 106,2%  от установленного планового значения (13,521 тысяч погонных метров), темп роста к уровню предшествующего года 106,2% (13,521);

3. Количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск по состоянию на 01.01.2020г. составило - 102,4 тысяч человек в год,  или 170,7%  от установленного планового значения (60%). темп роста к уровню предшествующего года 160,5% (63,8);

4. Доля муниципальных образований в Республике Алтай, которые приобрели специализированную технику в целях реализации вопросов местного значения по состоянию на 01.01.2020г. составило - 54,5%, или 100%  от установленного планового значения (54,5).

Из 4 показателей по 1 показателю достигнуто плановое значения, по 2 показателям значение перевыполнено и по 1 значение не достигнуто.

Коэффициент результативности реализации подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) - 1,26 (высокоэффективное).

- Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» направлена на создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках трех основных мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного управления Министерства регионального развития Республики Алтай, Государственной жилищной инспекции Республики Алтай и Комитета по тарифам Республики Алтай.

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай». В 2019 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100-й уровень обеспечения деятельности министерства, а также финансового и материально-технического обеспечения, повышения квалификации работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,99 (эффективное).

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Государственной жилищной инспекции Республики Алтай». В 2019 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности инспекции, а также финансового и материально-технического обеспечения работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия –1,0 (эффективное).

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по тарифам Республики Алтай». В 2019 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности комитета, а также финансового и материально-технического обеспечения работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0 (эффективное).

Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь целевой показатель уровень достижения показателей государственной программы составил 101,1%, или 101,1% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение –100%).

Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,02 (эффективное).

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

На реализацию государственной программы в 2019 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 8 640 586,5* тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 8 104 586,5* тыс. рублей или 93,8% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 278,9%.

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили 3 291 598,1* тыс. рублей или 81,4% от плана, в том числе средства федерального бюджета – 1 860 307,5 тыс. рублей или 78,9% от плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил соответственно 253,5% и 100%.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 20 162,5 тыс. рублей или 153,8% к уровню прошлого года.

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 4 792 825,9 тыс. рублей или 104,9% от плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 300,5%. Иные источники сложились за счет сторонних организаций.

Структура расходов на государственную программу в 2019 году

| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| --- | --- | --- |
|  | Уточненный план | Факт | Уточненный план | Факт |
| всего | 8 640 586,5* | 8 104 586,5* | 100 | 100 |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 4 044 099,8* | 3 291 598,1* | 46,8 | 40,6 |
| в том числе средства из федерального бюджета | 2 355 055,7* | 1 860 307,5 | 27,3 | 22,9 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 26 110,2 | 20 162,5 | 0,3 | 0,3 |
| иные источники | 4 570 376,5 | 4 792 825,9 | 52,9 | 59,1 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2020 г. в приложении № 2 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2019 года составила 1,04, то есть программа реализована высокоэффективно.

Из 3 подпрограмм, две реализованы высокоэффективно, одна реализована эффективно.

Из 24 основных мероприятий реализованы на уровне высокоэффективно 5, 13 реализованы эффективно и 2 низкоэффективно, неэффективно 4.

В 2019 году из 6 региональных проектов реализованы на уровне  эффективно 2, 1 низкоэффективно и неэффективно 3.

Высокие результаты государственной программы благоприятно повлияли на достижение  стратегической цели «Саморазвитие Республики Алтай и достижение современных стандартов жизни населения» и стратегической задачи «Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры».

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2019 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» реализована высокоэффективно, необходимо продолжить реализацию данной Государственной программы. Не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных. Стремиться 100% освоению бюджетных средств. Для реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники. Продолжить реализацию региональных проектов «Сохранение уникальных  водных объектов», «Жилье»; «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2020 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2020 года.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2019 год.

Министр регионального

развития Республики Алтай                                                          О.И. Пьянков

# Footnotes

*  С учетом средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года

*  С учетом средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года