| ОТЧЕТ о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай по состоянию на 31.12.2019 |
| --- |
| Наименование государственной программы: | Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса |
| Администратор государственной программы: | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Государственная программа Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса |
| 1. | Обеспеченность жильем населения Республики Алтай, кв. м на 1 человека | кв.м. на 1 чел | 21,70 | 21,42 | -0,28 | 98.7 % | Показатель не достигнут, в связи с тем, что в основном на территориях муниципальных образований осуществляется строительство ИЖС за счет собственных средств граждан, не высокий доход которых позволяет построить жилое помещение, не отвечающее нормативам площади на 1 человека согласно Жилищного кодекса РФ |
| 2. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к предыдущему году | % | 2,80 | 2,15 | -0,65 | 76.8 % | Показатель не достигнут, в связи с тем, что в основном на территориях муниципальных образований осуществляется строительство ИЖС за счет собственных средств граждан, не высокий доход которых позволяет построить жилое помещение, не отвечающее нормативам площади на 1 человека согласно Жилищного кодекса РФ |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 79,60 | 79,19 | 0,41 | 100.5 % |  |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 77,10 | 79,70 | -2,60 | 96.7 % | Основная причина не исполнения данного показателя связана с тем, что муниципальными образованиями в Республике Алтай продолжается работа по инвентаризации дорог местного значения, в результате которой общая протяженность дорог увеличилась на 220,5 км по сравнению с прошлом годом, увеличение протяжённости связано в основном с включением дорог в собственность Муниципалитета неучтенных ранее не имеющих твердое покрытие и находящихся в неудовлетворительном состоянии. |
| 5. | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" (в процентах к уровню 2012 года) | % | 20,00 | 15,73 | -4,27 | 78.7 % | Планируемая стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке 42 705 рублей, фактически в 4 квартале 2019 года стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке составила 44 982 рубля, стоимость увеличилась на 5,3%. |
| 6. | Число высокопроизводительных рабочих мест по разделам E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", F "Строительство", I "Транспорт и связь" | тыс. ед | 2,97 | 4,226 | 1,256 | 142.3 % |  |
| 7. | Доля объема электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии | % | 96,00 | 95,00 | -1,00 | 99.0 % |  |
| 8. | Общая протяженность введенных газовых сетей | км. | 55,00 | 63,356 | 8,356 | 115.2 % |  |
|  | Подпрограмма ГП 1. Развитие жилищно-коммунального комплекса |
| 1.1. | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения Республики Алтай | кв. м | 10,00 | 8,74 | -1,26 | 87.4 % |  |
| 1.2. | Доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям | % | 5,00 | 2,60 | -2,40 | 52.0 % | В соответствии с Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ земельные участки предоставляются частично обеспеченные инженерной инфраструктурой, с этой целью ежегодно из республиканского бюджета Республики Алтай предусматриваются средства на обеспечение земельных участком инженерной инфраструктурой. В 2019 году путем капитального строительства объектов муниципальной собственности МО «г.Горно-Алтайск» обеспечено инженерной инфраструктурой 4 земельных участка (водоснабжением). В связи с тем, что в муниципальных образованиях отсутствует проектно-сметная документация на строительство централизованного водоснабжения (водоотведения), что требует дополнительных затрат, заявки муниципальными образованиями предоставляются в основном на технологическое присоединение к инженерным сетям электроснабжения, в связи с этим низкий процент обеспечения земельных участков водоснабжением. |
| 1.3. | Доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100.0 % | В соответствии с Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», земельные участки предоставляются частично обеспеченные инженерной инфраструктурой, с этой целью ежегодно из республиканского бюджета Республики Алтай предусматриваются средства на обеспечение земельных участком инженерной инфраструктурой. По данным Министерства экономического развития Республики Алтай в 2019 году 152 земельных участков предоставлены многодетным семьям. |
| 1.4. | Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | % | 3,00 | 4,04 | 1,04 | 134.7 % |  |
| 1.5. | Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи | лет | 6,00 | 5,40 | 0,60 | 111.1 % |  |
| 1.6. | Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год | шт | 320,00 | 561,00 | 241,00 | 175.3 % |  |
| 1.7. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 19,50 | 27,97 | -8,47 | 69.7 % |  |
| 1.8. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 100.0 % | О снабжении теплоэнергией в муниципальных образованиях Республики Алтай в 2019 году |
| 1.9. | Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению | % | 67,70 | 64,82 | -2,88 | 95.7 % | Отклонение обусловлено увеличением количества организаций муниципальной формы собственности (МУП "Тепло Сервис" в Усть-Коксинском районе |
| 1.10. | Доля площади многоквартирных домов отремонтированных в текущем году от общей площади многоквартирных домов, включенных в региональную программу | % | 5,00 | 6,50 | 1,50 | 130.0 % | Общая площадь многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта по состоянию на 31.12.2019 года составила 1028,1 тыс.кв.м. в 2019 году капитально отремонтированы многоквартирные дома площадью 67 тыс. кв.м. |
| 1.11. | Объем реализованной электрической энергии населению в расчете на душу населения на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | кВт/чел | 773,00 | 889,00 | 116,00 | 115.0 % | 1. Рост продолжительности электроснабжения. 2. Повышение потребления электрической энергии населением. |
| 1.12. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | % | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 100.0 % | Постановление Правительства Республики Алтай от 21.08.2019 N 238 "Об установлении размера республиканских стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года" |
| 1.13. | Протяженность линий электропередач, построенных в рамках реализации инвестиционных программ территориальными сетевыми организациями, | км. | 123,00 | 157,325 | 34,325 | 127.9 % | Увеличение количества заявок на льготное техническое присоединение к электрическим сетям |
| 1.14. | Доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда в текущем году от общей площади аварийного жилищного фонда установленного по состоянию на 01.01.2017 | % | 9,20 | 2,10 | -7,10 | 22.8 % | В рамках первого этапа 2019-2020 годов подлежат расселению 24 жилых помещения, площадью 975,8 кв.м. до 31 декабря 2020 года, что составит 9,4% от общей площади включенной в вышеуказанную программу переселения. На сегодняшний день расселены 5 жилых помещений, площадью 219,3 кв.м. Оставшиеся 756,5 кв.м. необходимо расселить до 31 декабря 2020 г. |
| 1.15. | Количество строящихся объектов инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории | ед. | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий молодых семей |
| 1.1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай |
| 1.2.1. | Коэффициент доступности жилья для населения Республики Алтай | лет | 6,00 | 5,40 | 0,60 | 111.1 % |  |
| 1.2.2. | Количество заключений по результатам проведенной экспертизы | шт | 35,00 | 58,00 | 23,00 | 165.7 % | в соответствии с отчетом о выполнении гос.задания на 2019 год АУ РА "Государственная экспертиза Республики Алтай" |
| 1.2.3. | Количество граждан, получивших государственную поддержку в виде компенсации части расходов, связанных с заключением договоров найма жилых помещений | чел | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
| 1.2.4. | Количество жилых помещений (квартир), предоставляемых по договорам найма жилых помещений | ед. | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай |
| 1.3.1. | Годовой максимум потребления электрической энергии бюджетными учреждениями и индивидуальными предпринимателями на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | тыс. кВт | 384,00 | 411,46 | 27,46 | 107.2 % | 1. Рост продолжительности электроснабжения. 2. Повышение потребления электрической энергии бюджетными учреждениями и индивидуальными предпринимателями на территориях Республики Алтай |
| 1.3.2. | Годовой максимум потребления электрической энергии населением на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | тыс. кВт | 3439,80 | 3362,29 | -77,51 | 97.7 % | 1. Проведена работа по установке счетчиков. 2. Снижение численности населения. |
|  | Основное мероприятие 1.4. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай |
| 1.4.1. | Объем потребления природного газа на территории Республики Алтай | Млн. куб. м. | 53,10 | 53,68 | 0,58 | 101.1 % |  |
| 1.4.2. | Экономия финансовых средств после проведения энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг | тыс. руб. | 200,00 | 1776,455 | 1576,455 | 888.2 % | В связи с заменой котлов и котельного оборудования сложилась экономия финансовых средств по топливу, электроэнергии |
| 1.4.3. | Количество газифицированных домовладений в текущем году | ед. | 1401,00 | 105,00 | -1296,00 | 7.5 % | В МО «Город Горно-Алтайск» планировалось газифицировать 701 домовладение, фактически газифицировано - 105 домовладений, показатель будет исполнен в 2020 году, заявки имеются, работы ведутся. В МО «Майминский район» планировалось газифицировать – 700 домовладений, фактически газифицировано – 0. Показатель не исполнен по причине не поступления в 2019 году заявок на отбор от подрядных организаций на выполнение работ по подключению домовладений к сетям газоснабжения. |
| 1.4.4. | Протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения (водоснабжения) | км. | 8,00 | 8,53 | 0,53 | 106.6 % | В связи с проведенными муниципальными образованиями конкурсами суммы контрактов изменились, что позволило дополнительно капитально отремонтировать сетей тепло-, водоснабжения протяженностью 0,53 км |
| 1.4.5. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду до 15 ноября текущего года | да - 1; нет - 0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
| 1.4.6. | Количество обращений граждан по предоставлению жилищно-коммунальных услуг не нормативного качества | ед. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
| 1.4.7. | Возмещение организациям жилищно-коммунального комплекса недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) услуг в сфере теплоснабжения потребителям в районах Республики Алтай, приравненных к районам Крайнего Севера | тыс. руб. | 7012,90 | 7012,90 | 0,00 | 100.0 % |  |
| 1.4.8. | Количество многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ед. | 7,00 | 0,00 | -7,00 | 0.0 % | Показатель не исполнен в связи с поздним доведением лимитов. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай |
| 1.5.1. | Количество потребителей, имеющих возможность подключиться к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения | ед. | 171,00 | 306,00 | 135,00 | 178.9 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении |
| 1.6.1. | Доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа регулируемых организаций | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Республики Алтай |
| 1.7.1. | Количество ресурсоснабжающих организаций, которым направлены субвенции | ед. | 19,00 | 21,00 | -2,00 | 90.5 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилом фонде |
| 1.8.1. | Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в текущем году | чел | 2191,00 | 2625,00 | 434,00 | 119.8 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.9. Реализация проекта «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |
| 1.9.1. | Количество приведенных в соответствие с градостроительным законодательством документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципальных образований Республики Алтай | шт | 63,00 | 30,00 | -33,00 | 47.6 % | Данный показатель в полном объеме не выполнен по следующим причинам: - в муниципальном образовании «Улаганский район» целевой показатель не достигнут в связи с большим объемом работ и длительными сроками исполнения части муниципальных договоров (до 31 декабря 2020 года) по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования; - в муниципальных образованиях «Кош-Агачский район», «Турочакский район», «Шебалинский район», «Усть-Канский район» целевой показатель не достигнут в связи с поздним доведением лимитов бюджетных обязательств и невозможностью исполнения работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования до конца 2019 года. |
|  | Основное мероприятие 1.10. Реализация проекта «Газификация Республики Алтай 2 очередь (г. Горно-Алтайск)» |
| 1.10.1. | Количество построенных газопроводов (вводов) к домовладениям по мкр. N 28, 31 г. Горно-Алтайска | ед. | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.11. Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории (реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» |
| 1.11.1. | Создание объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро | км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 % |  |
| 1.11.2. | Уровень технической готовности объекта капитального строительства (в том числе объекта капитального строительства, в отношении которого проводится капитальный ремонт)(Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай) | ед. | 100,00 | 50,06 | -49,94 | 50.1 % | Нормативный срок строительства объекта по ПОС составляет 8 месяцев. Ввиду климатических особенностей строительный сезон завершен в октябре месяце, в связи с чем подрядной организацией были выполнены работы не в полном объеме. |
| 1.11.3. | Уровень технической готовности объекта капитального строительства (в том числе объекта капитального строительства, в отношении которого проводится капитальный ремонт) (Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай) | шт | 100,00 | 12,43 | -87,57 | 12.4 % | В 2019 году заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом 2020 г., ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. |
| 1.11.4. | Уровень технической готовности объекта капитального строительства (в том числе объекта капитального строительства, в отношении которого проводится капитальный ремонт)(Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)) | % | 51,70 | 1,93 | -49,77 | 3.7 % | В связи с необходимостью в корректировки проектно-сметной документации аукцион был проведен только 18.12.2019 года. В декабре 2019 года заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом 2020 г., ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. |
| 1.11.5. | Уровень технической готовности объекта капитального строительства (в том числе объекта капитального строительства, в отношении которого проводится капитальный ремонт)(Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай" (1 этап)) | ед. | 95,00 | 22,39 | -72,61 | 23.6 % | В 2019 году заключен контракт на выполнение строительных работ, оплачен авансовый платеж, согласно условиям контракта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. |
|  | Основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта «Жилье» |
| 1.12.1. | Увеличение годового объема жилищного строительства не менее чем 0,198 млн кв. метров к 2024 году | Млн. кв. метров | 0,131 | 0,099 | -0,032 | 75.6 % | Показатель не выполнен, в связи с тем, что в основном на территориях МО осуществляется строительство ИЖС за счет собственных средств граждан, не высокий доход которых позволяет построить жилое помещение не отвечающее нормативам площади на 1 человека согласно Жилищного кодекса РФ (т.е вводится жилье меньшей площади) |
| 1.12.2. | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | Млн. кв. метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 % |  |
| 1.12.3. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | тыс. га | 0,005 | 0,001 | -0,004 | 20.0 % | В связи с длительным оформлением, переводом из одной категории в другую, проведения межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков - планируемый показатель на 2019 год не был достигнут. |
| 1.12.4. | Ввод жилья в многоквартирных жилых домах | Млн. кв. метров | 0,021 | 0,02 | -0,001 | 95.2 % |  |
| 1.12.5. | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | Млн. кв. метров | 0,023 | 0,03 | 0,007 | 130.4 % |  |
| 1.12.6. | Ввод индивидуальных жилых домов по Республике Алтай | Млн. кв. метров | 0,124 | 0,079 | -0,045 | 63.7 % | Показатель не выполнен, в связи с тем, что в основном на территориях МО осуществляется строительство ИЖС за счет собственных средств граждан, не высокий доход которых позволяет построить жилое помещение не отвечающее нормативам площади на 1 человека согласно Жилищного кодекса РФ (т.е вводится жилье меньшей площади) |
| 1.12.7. | Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в оборот в целях жилищного строительства на территории Республики Алтай | тыс. га | 0,554 | 0,241 | -0,313 | 43.5 % | В связи с длительным оформлением, переводом из одной категории в другую, проведения межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков - планируемый показатель на 2019 год не был достигнут. |
|  | Основное мероприятие 1.13. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1.13.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 0,15 | 0,22 | 0,07 | 146.7 % |  |
| 1.13.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел | 10,00 | 7,00 | -3,00 | 70.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.14. Проведение экспертизы состояния объектов коммунальной инфраструктуры в рамках государственного регулирования ценообразования на территории Республики Алтай. |
| 1.14.1. | Улучшение показателей качества, надежности и энергетической эффективности инженерных систем коммунальной инфраструктуры | да - 1; нет - 0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Подпрограмма ГП 2. Развитие транспортного комплекса |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием | км. | 4045,90 | 3858,66 | -187,24 | 95.4 % | Основная причина не исполнения данного показателя связана с тем, что муниципальными образованиями в Республике Алтай продолжается работа по инвентаризации дорог местного значения, в результате которой общая протяженность дорог увеличилась на 220,5 км по сравнению с прошлом годом, увеличение протяжённости связано в основном с включением дорог в собственность Муниципалитета неучтенных ранее не имеющих твердое покрытие и находящихся в неудовлетворительном состоянии. |
| 2.2. | Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай | тыс. пог. м. | 13,521 | 14,356 | 0,835 | 106.2 % |  |
| 2.3. | Количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск | тыс. чел. в год | 60,00 | 102,401 | 42,401 | 170.7 % | Увеличение пассажиропотока связано с открытием нового авиарейса на Казань, а также заходом второго авиаперевозчика на Москву - авиакомпании "Победа" |
| 2.4. | Доля муниципальных образований в Республике Алтай, которые приобрели специализированную технику в целях реализации вопросов местного значения | % | 54,50 | 54,50 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай |
| 2.1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них | % | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
| 2.1.2. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории Республики Алтай в результате строительства новых автомобильных дорог | км. | 1,352 | 0,604 | -0,748 | 44.7 % | Данный показатель не достигнут, в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по гос. контракту. Подрядчик внесен в реестр недобросовестных подрядчиков |
| 2.1.3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | 53,90 | 67,95 | 14,05 | 126.1 % |  |
| 2.1.4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | % | 19,70 | 20,50 | 0,80 | 104.1 % |  |
| 2.1.5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км. | 1,345 | 0,00 | -1,345 | 0.0 % | Показатель не достигнут в связи с тем, что дважды конкурс на определение Подрядчика признан не состоявшимся, по причине того, что на конец срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки. В связи с изложенным принято решение о перераспределении бюджетных ассигнований с целью обеспечения эффективного их освоения |
| 2.1.6. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети по приведению их в нормативное состояние, развитию и увеличению пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования | км. | 8,654 | 8,85 | 0,196 | 102.3 % |  |
| 2.1.7. | Мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | пог. м | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
| 2.1.8. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился капитальный ремонт и ремонт в текущем году | км. | 57,50 | 54,80 | -2,70 | 95.3 % | Показатель не достигнут по результатам ремонтных работ на автомобильных дорогах в трех муниципальных образованиях, в том числе Город Горно-Алтайск, Майминский и Турочакский районы. Причинами послужило увеличение дорожного полотна за счет сокращения протяженности ремонтируемого участка, также на некоторых участках дорог проводились земляные работы по строительству водопроводных сетей, в связи, с чем ремонт дорог на данных участках не производился. |
|  | Основное мероприятие 2.2. Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства в Республике Алтай |
| 2.2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай | % | 20,38 | 20,811 | 0,431 | 102.1 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Повышение авиационной доступности |
| 2.3.1. | Количество регулярных авиамаршрутов в аэропорту Горно-Алтайск | ед. | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 133.3 % | в 2019 году осуществлялись 4 авиамаршрута: Горно-Алтайск-Москва; Горно-Алтайск-Красноярск; Горно-Алтайск-Новосибирск; Горно-Алтайск-Екатеринбург |
|  | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» |
| 2.4.1. | Доля протяженности автомобильных дорог Республики Алтай регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 20,38 | 20,38 | 0,00 | 100.0 % |  |
| 2.4.2. | Доля автомобильных дорог Республики Алтай регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | 18,40 | 18,40 | 0,00 | 100.0 % |  |
| 2.4.3. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Алтай | % | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
| 2.4.4. | Доля протяженности дорожной сети Горно-Алтайской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 49,70 | 49,70 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. Повышение безопасности дорожного движения и организация профилактики правонарушений ( |
| 2.5.1. | Количество специализированной техники, приобретенной в целях реализации вопросов местного значения | ед. | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |
| 2.6.1. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | % | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
| 2.6.2. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | % | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» |
| 2.7.1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | чел | 15,50 | 19,30 | -3,80 | 80.3 % | Нехватка финансирования направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий. |
|  | Подпрограмма ГП (обеспечивающая) 3. Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса" |
| 3.1. | Уровень достижения показателей государственной программы | % | 100,00 | 101,11 | 1,11 | 101.1 % |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай |
| 3.1.1. | Уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Министерством регионального развития Республики Алтай | % | 100,00 | 100,01 | 0,01 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности государственного управления в Министерстве цифрового развития Республики Алтай |
| 3.2.1. | Уровень достижения показателей основного мероприятия, реализуемого Министерством цифрового развития Республики Алтай | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100.0 % |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Повышение эффективности государственного управления в Комитете по тарифам Республики Алтай |
| 3.3.1. | Уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Комитетом по тарифам Республики Алтай | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100.0 % |  |