**Доклад**

**о реализации государственной программы Республики Алтай**

**«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»**

**за 2018 год**

**I. Общее положение**

Министерство регионального развития Республики Алтай является администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243.

Соисполнителями государственной программы в 2018 году выступали  Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Комитет по тарифам Республики Алтай, Государственная жилищная инспекция Республики Алтай.

Цель государственной программы: Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса в Республике Алтай;

2) обеспечение развития транспортного комплекса;

3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Государственная программа реализуется в рамках 2 подпрограмм и одной обеспечивающей подпрограммы:

1) Развитие жилищно-коммунального комплекса;

2) Развитие транспортного комплекса;

3) Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

В структуре государственной программы в 2018 году предусмотрено 17 основных мероприятий.

В течение 2018 года в государственную программу вносилось 10 изменений, в том числе:

связанных с внесением изменений в Закон Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований, уточнения значений целевых показателей;

связанных с включением в государственную программу дополнительных целевых показателей в целях участия в федеральном конкурсе с последующим подписанием соглашения с федеральными органами исполнительной власти;

связанных с внесением изменений в порядки предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай.

Государственная программа реализовывалась в рамках «Плана реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» на 2018 год», утвержденного приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 27 декабря 2017 года № 587-Д.

**II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период**

В 2018 году проведена работа по следующим направлениям:

*Развитие жилищно-коммунального комплекса, в том числе:*

На территории Республики Алтай введено 108,258 тыс. кв.м. жилья, в том числе введено 97,994 тыс. кв.м. индивидуального жилищного строительства. В целом введено в эксплуатацию 1150 жилых здания, в которых расположены 1357 квартир. В том числе юридическими лицами построено 6 жилых зданий, в которых расположено 213 квартир. В 2018 году расселено 27 человек из 18 квартир площадью 477,9 кв.м. В 2018 году проведен капитальный ремонт 26 многоквартирных домов. На компенсацию части расходов, связанных с оплатой по договорам коммерческой аренды (найма) жилых помещений предоставлена субсидия 108 гражданам. Выдано 164 государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2018 году 102 земельных участка, предоставленных многодетным семьям, обеспеченны инженерной инфраструктурой, в том числе путем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 20 земельных участков.

С целью обеспечения питьевой водой нормативного качества населения Республики Алтай в 2018 году осуществлялось строительство и реконструкция сетей водоснабжения в МО «Город Горно-Алтайск», строительство водозабора из подземных вод в МО «Кош-Агачский район».

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду выполнены следующие мероприятия: капитальный ремонт 9 котельных; капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1,95 км; капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 2,607 км.

В 2018 году построено 318 единиц подводок газопроводов низкого давления к домовладениям в МО «Город Горно-Алтайск».

В целях повышения качества электроэнергии и снижения потерь в электросетях на территории Республики Алтай в 2018 году осуществлялось строительство двух солнечных электростанций: Майминской солнечной электростанции (3-й очередь) мощностью 5 МВт; Ининской солнечной электростанции (1-я очередь) мощностью 10 МВт. Строительство объектов завершено. Введение объектов в эксплуатацию планируется в апреле 2019 года.

*Развитие транспортного комплекса, в том числе:*

В результате выполнения работ на автомобильных дорогах Республики Алтай в 2018 году введено в эксплуатацию:

**после ремонтных работ:** 11,8 км автомобильных дорог регионального значения; 4 мостовых переходов, общей мощностью 75,76 пог. м.; выполнены работы по устройству барьерного ограждения на 0,404 км; выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки 636,4 км. автомобильных дорог; восстановлено уличное освещение на 4 объектах, в том числе: 2 объекта в Майминском районе и по одному объекту в Чемальском и Чойском районах;

**после строительства: пять** мостовых переходов, мощностью 41,8 пог.м.

На территории Республики Алтай в 2018 году осуществлялось регулярное авиасообщение через Аэропорт «Горно-Алтайск» по маршрутам: Москва-Горно-Алтайск-Москва авиакомпанией «S7 Airlines» два раза в неделю; Новосибирск-Горно-Алтайск – Красноярск – Горно-Алтайск - Новосибирск авиакомпанией «Сила» семь раз в неделю. За 2018 год в период с января по декабрь включительно выполнено 739 круговых рейсов, перевезено 63 806 пассажиров.

Успешная реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения составила 80,607%, что составило 100,2% от утвержденного программой значения (целевое значение – 80,8%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 100,3%.

2. Обеспеченность жильем населения Республики Алтай составила 21,105 кв.м. на 1 человека, что составило 100,5% от утвержденного программой значения (целевое значение – 21%). Планировалось, что площадь всего жилищного фонда на конец года составит 4 540 700 кв. м, а численность постоянного населения РА – 218 900 человек, фактическая площадь всего жилищного фонда на конец года составила 4 618 958 кв.м., а численность постоянного населения РА на конец года составила 218 866 человек. Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 102%.

3. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) составило 26,58%, что составило 132,9% от утвержденного программой значения (целевое значение – 20%). Планируемая стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке 40061 рублей, фактически в 4 квартале 2018 года стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке составила 36766 рубля, стоимость снизилась на 8,2%. Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 135,5%.

4. Уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 31,35%, или 116,7% от утвержденного программой значения (целевое значение –36,6 %). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 100%.

5. Число высокопроизводительных рабочих мест по разделам Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», F «Строительство», I «Транспорт и связь» составило 4,003 тыс.ед., что составило 138,5% от утвержденного программой значения (целевое значение – 2,89 тыс. ед.). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 154%.

Не был достигнут следующий показатель:

1. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составил 2,4%, что составило 82,8% от утвержденного программой значения (целевое значение – 2,9%). Планировалось, что введенная общая площадь жилых домов за отчетный год составит 130 000 кв. метров, и площадь жилищного фонда на начало отчетного года составит 4 380 800 кв.м., по факту введенная общая площадь жилых домов за отчетный год составила 108258 кв. метров, и площадь жилищного фонда на начало отчетного года составила 4 510 700 кв.м. Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 80,3%.

2. Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса составил 108,258 тыс. кв. м., что составило 83,3% от утвержденного программой значения (целевое значение – 130 тыс. кв. м). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 82,7%.

3. Общая протяженность введенных газовых сетей составила 20,09 км., или 51,8%, от утвержденного программой значения (целевое значение –38,8 %). Показатель не достигнут в связи с тем, что построенные газопроводы в МО «Майминский район» (в с. Кызыл-Озек, пос. Рыбалка) и газопровод по микрорайону № 32 в МО «Город Горно-Алтайск» по состоянию на 01.01.2019 год не введены в эксплуатацию.

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 81,9%, что составило 94,1% от утвержденного программой значения (целевое значение – 77,1%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 93,3%.

5. Доля объема электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии составила 92,73%, или 96,6% от утвержденного программой значения (целевое значение –96%). В связи с изменением природно-климатических условий показатель снизился.

По итогам 2018 года из десяти показателей государственной программы пять показателей перевыполнены, в том числе по четырем показателям отмечается рост к уровню, достигнутому в 2017 году, по пяти значение показателя не достигнуто.

*Коэффициент результативности реализации государственной программы – 1,64.*

1. ***Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»***

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися;

2) создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай;

3) обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также повышение надежности и высокого качества энергосбережения потребителей Республики Алтай;

4) развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай;

5) повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай;

6) автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении;

7) оказание социальной поддержки населению в жилищно-коммунальной сфере на территории Республики Алтай;

8) улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилищном фонде;

9) создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Республики Алтай, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципальных образований Республики Алтай с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности; повышение качества и эффективности оперативного и стратегического управления социально-экономическим развитием района, в том числе управления и использования муниципального имущества; повышение инвестиционной привлекательности района.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

*Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей».* Целью мероприятия является создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися. В 2018 году основное мероприятие не реализовывалось.

*Основное мероприятие «Создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай».* Целью мероприятия является создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай.

В 2018 году в рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

развитие арендного жилья;

предоставление субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на софинансирование расходов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, также в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

предоставление субвенции муниципальным образованиям в Республике Алтай на постановку на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений;

градостроительное проектирование и территориальное планирование;

разработка территориальных сметных нормативов Республики Алтай;

реализация мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации (по исковым требованиям граждан на основании решения суда);

государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

повышение эффективности управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай.

Основным оператором по развитию арендного жилья выступает ОАО «АИЖК Республики Алтай». Предоставлялись субсидии организации, которая приобрела на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи по договорам коммерческой аренды в размере 13 898,7 тыс. рублей (или 99,99% от запланированного объема финансирования на данное мероприятие). В 2018 году предоставлялись субсидии гражданам – нанимателям жилых помещений в виде компенсации части расходов, связанных с оплатой жилых помещений, переданных по договорам коммерческой аренды (найма) 108 гражданам (100% от плана).

В рамках реализации Закона Республики Алтай от 10.11.2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» многодетным семьям в 2018 году предоставлено 77 земельных участков по данным **Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.**

В рамках данного основного мероприятия в 2018 году предоставлены субсидии муниципальным образованиям Республики Алтай на софинансирование расходов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно.

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков выделенных многодетным семьям в 2018 году из республиканского бюджета Республики Алтай выделено 25 764,0 тыс. рублей. За счет указанных средств планировалось обеспечить инженерной инфраструктурой 148 земельных участков, в том числе путем технологического присоединения к инженерным сетям - 128 земельных участков, путем капитального строительства объектов муниципальной собственности – 20 земельных участков.

По состоянию на 01.01.2019 года выполнены работы в полном объеме по капитальному строительству, по технологическому присоединению к инженерным сетям из запланированных 128 земельных участков подключены 82 земельных участка, 46 земельных участков МО «Улаганский район» будут подключены в 2019 году.

Выдано 164 государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2018 году внесены изменения в схему территориального планирования Республики Алтай; создана информационная система обеспечения градостроительной деятельности на уровне региона (ИСОГД); внесены изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Алтай.

В 2018 году проведен мониторинг отпускных цен (цен реализации) на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, услуги для перевозки грузов для строительства, эксплуатацию машин и механизмов в Республике Алтай. В результате мероприятия разработан 1 комплект индексов изменения стоимости строительства Республики Алтай.

Также в 2018 году Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай предоставлено 53 гражданам социальных выплат по исковым требованиям на основании решения суда в целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации.

В рамках мероприятия повышение эффективности управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай осуществляется содержание КУ РА «Управление капитальным строительством Республики Алтай». Эффективность учреждения определяется по 100% выполнению государственного задания на 2018 год.

В результате реализации данных мероприятий коэффициент доступности жилья для населения Республики Алтай в 2018 году составил 5,7 лет, 105,3% от планового значения.

В результате проведения мероприятия по повышению эффективности управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай учтены 42 единицы строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства, это 140% от планового значения.

В рамках мероприятия государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий выдано 46 заключений по результатам проведенной экспертизы, 131,4% от планового значения 35 штук.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,03.

*Основное мероприятие «Развитие систем электроэнергетики»,* целью которого является обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также повышение надежности и высокого качества энергосбережения потребителей Республики Алтай. Администратором основного мероприятия является Комитет по тарифам Республики Алтай.

В рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

предоставлялась субвенция муниципальным образованиям на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. В результате реализации мероприятия доля муниципальных образований, получающих субвенции из республиканского бюджета РА на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, от общего количества муниципальных образований территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах составила 100%;

предоставлялась субсидия 2 муниципальным образованиям на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям;

в 2018 выделялись средства на разработку Схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай. Разработанная схема и программа развития электроэнергетики Республики Алтай на 2019 - 2023 годы утверждена 28 апреля 2018 года Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай № 116-у. Администратором мероприятия является Министерство регионального развития Республики Алтай. На дополнительные средства планировалось утвердить Схему и программу развития электроэнергетики Республики Алтай на 2020 - 2024 годы. Средства в размере 1 000,0 тыс. рублей не освоены в связи с поздним доведением лимитов бюджетных обязательств. Освоение средств планируется в 2019 году.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,05.

*Основное мероприятие «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай».* Целью мероприятия является развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай.

В рамках основного мероприятия в 2018 году реализовывались мероприятия:

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду проведен капитальный ремонт 9 котельных (замена котлов, котельного оборудования) в МО «Шебалинский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Онгудайский район», МО «Усть-Канский район», МО «Турочакский район», МО «Улаганский район», МО «Чойский район», МО «Турочакский район»; капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1,95 км в муниципальных образованиях «Город Горно-Алтайск», «Майминский район», «Чемальский район», «Усть-Канский район», «Улаганский район»; капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 2,607 км в муниципальных образованиях «Город Горно-Алтайск», «Майминский район», «Чемальский район», «Усть-Коксинский район», «Усть-Канский район», «Улаганский район».

В результате реализации мероприятия экономия финансовых средств после проведения энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг составила 1762,75тыс. руб.

Предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» на строительство объектов газификации в муниципальных образованиях, в результате реализации мероприятия построено 318 единиц подводок; объем потребления природного газа на территории Республики Алтай в 2018 году составил 53,2 млн. куб. м., или 103,1% от планового значения 51,6 млн. куб. м.

В 2018 году завершено строительство объекта «Блочно-модульная котельная в ТК «Киви-Лодж». В 2018 году строительно-монтажные работы завершены, выполнена геодезическая съемка трассы газопровода и котельной, оплата за сервитут земельного участка, кадастровые работы. Уровень технической готовности объекта составил 100%.

В 2018 году завешено строительство теплотрассы для гаражных боксов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 45. Завершены строительно-монтажные работы. Объект введен в эксплуатацию. Уровень технической готовности объекта составил 100%.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 3,09.

*Основное мероприятие «Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай».* Целью основного мероприятия является повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай.

В 2018 году проведены следующие мероприятия:

водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в МО «город Горно-Алтайск». В результате реализации мероприятия в 2018 году повысился процент готовности объекта до 59,34%*.* В физических объемах выполнено: проложен наружный водопровод протяженностью 0,95 км из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, произведено устройство 3 водоразборных колонок, на водопроводной сети произведена установка 3-х пожарных гидрантов, установлены 4 колодца;

строительство наружного водопровода в микрорайоне «Пекарский лог» в МО «Город Горно-Алтайск», в результате реализации мероприятия в 2018 году повысился процент готовности объекта до 36,1%. В физических объемах выполнено: проложен наружный водопровод протяженностью 0,47 км из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, произведена установка 1 пожарного гидранта, установлены 3 колодца.

строительство водозабора из подземных вод (разведочно-эксплуатационные скважины) для водоснабжения микрорайона «Балахан» в с. Кош-Агач МО «Кош-Агачский район», в результате реализации мероприятия в 2018 году строительство объекта завершено, объект введен в эксплуатацию. Уровень технической готовности составил 100%.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0.

*Основное мероприятие «Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилом фонде»*,целью которого является улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилищном фонде.

В рамках основного мероприятия в 2018 году реализовывались мероприятия:

капитальный ремонт многоквартирных домов. Для реализации данного мероприятия создана специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» (далее – региональный оператор). Деятельность регионального оператора направлена на создание фонда капитального ремонта за счет средств собственников помещений многоквартирного жилищного фонда для дальнейшего финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В 26 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт.

в рамках основного мероприятия осуществляется содержание регионального оператора СНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай». Уровень собираемости взносов собственников, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора - 85%, по факту данный показатель составил – 87,6%.

переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В 2018 году необходимо было расселить 11 человек из 6 жилых помещений общей площадью 141 кв.м. В связи с тем, что в 1 квартале 2018 года еще 21 человек из 13 жилых помещений площадью 406,1 кв.м отказались от ранее приобретенных им жилых помещений, в 2018 году в судебном порядке осуществлялось расселение уже 32 человек из 19 жилых помещений общей площадью 547,1 кв.м. Фактически за 2018 год расселено 27 человек из 18 квартир площадью 477,9 кв.м, не расселенными остались 3 жилых помещения площадью 69,2 кв.м.

В результате реализации основного мероприятия увеличилось количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в текущем году – 2 114,0 человека, или 100,8% от плана (план - 2098 человек).

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0.

*Основное мероприятие «Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Республики Алтай*». Целью мероприятия является оказание социальной поддержки населению в жилищно-коммунальной сфере на территории Республики Алтай. Администратор основного мероприятия является Комитет по тарифам Республики Алтай.

В рамках основного мероприятия в 2018 году предоставлялись субвенции муниципальным образованиям на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. С целью эффективного использования субвенций из республиканского бюджета на возмещение разницы в тарифах целевым показателем является количество предприятий, получивших такие субвенции (план 14 ед.). На 1 января 2019 года 23 ресурсоснабжающим организациям направлены субвенции, в связи с ростом экономически обоснованных тарифов над льготными.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,77.

*Основное мероприятие «Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении».* Целью является автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении.

В рамках мероприятия осуществлялась автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а так же об их применении. Администратором мероприятия является Комитет по тарифам Республики Алтай.

В ходе реализации мероприятия доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа регулируемых организаций составила 100%, это 100% от планового значения.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0.

*Основное мероприятие «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».* Целью является создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Республики Алтай, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципальных образований Республики Алтай с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности; повышение качества и эффективности оперативного и стратегического управления социально-экономическим развитием района, в том числе управления и использования муниципального имущества; повышение инвестиционной привлекательности района.

В рамках основного мероприятия предоставлялись субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на проведение мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования муниципальных образований в Республике Алтай в рамках проекта «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». В результате мероприятия документы территориального планирования муниципальных образований Республики Алтай в количестве 51 штуки приведены в соответствие с градостроительным законодательством, или 102% от планового значения 50 штук.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,85.

Реализация основных мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи составило 5,7 лет, что составило 105,3% (целевое значение –6 лет). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 96,5%.

2. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год составило 747 штук. Фактическое значение показателя превышает плановое на 241% (целевое значение – 310 штук). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 161,7%.

3. Доля площади многоквартирных домов, отремонтированных в текущем году, от общей площади многоквартирных домов, включенных в региональную программу составила 5,6%, что составило 112% от планового значения (целевое значение – 5%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 100%.

4. Объем реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай, на душу населения в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай составил 770,2 кВт/чел., что составило 143,2% от утвержденного программой значения (целевое значение – 538 кВт/чел.). Увеличение значения показателя связано с ростом продолжительности электроснабжения; повышением потребления электрической энергии населением; повышением численности населения. Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 143,2%.

5. Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составила 22%, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 22%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 100%.

6. Протяженность линий электропередач, построенных в рамках реализации инвестиционных программ территориальными сетевыми организациями составила 136,93 км, что составило 107,6% от утвержденного программой значения (целевое значение – 127,2 км). Показатель увеличился в связи с увеличением количества технологических присоединений. Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 97,8%.

7. Доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям составила 116,9% или 239,1% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 48,9%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 160,6%.

8. Доля потерь тепловой энергии и суммарном объеме отпуска тепловой энергии составила 12,6% или 111,1% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 14%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 85,7%.

9. Доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям составила 15,6% или 421,6% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 3,7%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 100%.

Не достигнуты следующие показатели:

1. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, но договору аренды или концессионному соглашению составила 60,7%, что составило 94,8% от планового значения 64%. Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 90,6%. Снижение показателя обусловлено созданием на территории МО «Майминский район» нового предприятия муниципальной формы собственности «Кристалл».

2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения Республики Алтай составила 8,048 кв.м или 67,1% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 12 кв.м.). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 128,6%. Данный показатель рассчитывается исходя из предоставленных сведений органами муниципальных образований, в соответствии с проведенной оценки эффективности за 2018 год. Муниципальными образованиями предоставлены земельные участки под строительство общей площадью 1 761 420 кв. метров. На снижение показателя, по данным муниципальных образований влияет длительное межевание земельных участков, высокая стоимость кадастровых работ.

3. Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий составила 2,4% или 30% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 8%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 193,9%. Согласно предварительной информации Алтайкрайстата за 2018 год, число семей, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия в 2018 году составило 337 семей, по состоянию на 1.01.2018 года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 13815. Низкий показатель обеспеченности жилье связан с тем, что в связи с дефицитом средств в муниципальных бюджетах муниципальное жилье в Республике Алтай не ведется. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации строительство жилья для предоставления его малоимущим гражданам по договорам социального найма относится к полномочиям органов местного самоуправления.

4. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть составила 26,6% или 73,3% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 19,5%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 94,7%. Статистический бюллетень «Сведения о работе водопроводов (отдельных водопроводных сетей) в 2018 году». Значение целевого показателя доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, увеличилось на 7,1. По мере проведения мероприятий по капитальному ремонту, строительству водопроводных сетей, значения целевых показателей придут в норму планируемых показателей.

По итогам 2018 года из 13 показателей подпрограммы достигнуто плановое значение по одному показателю и по восьми перевыполнены значения, по четырем показателю значение недостигнуто.

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 2,77.*

***2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»***

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) сохранение и развитие автомобильных дорог в Республике Алтай;

2) повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства;

3) повышение авиационной доступности Республики Алтай;

4) повышение безопасности дорожного движения.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

*Основное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай».* Целью мероприятия является сохранение и развитие автомобильных дорог в Республике Алтай.

В рамках программы реализуются следующие мероприятия:

строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, в том числе: осуществлялось строительство 9 мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, общей мощность 41,8 пог.м.; осуществлялось строительство 4 автомобильных дорог регионального значения;

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них. В результате проведения ремонтных работ отремонтировано 11,8 км автомобильных дорог регионального значения, 4 мостовых переходов, общей мощностью 75,76 пог.м., выполнены работы по устройству барьерного ограждения 0,404 км, выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки 636,400 км автомобильных дорог, восстановлено уличное освещение на 4 объектах, в том числе: 2 объекта в МО «Майминский район» и по одному объекту в МО «Чемальский район» и МО «Чойский район»;

в рамках мероприятия осуществлялось: строительство мостового перехода через р. Катунь у с. Тюнгур на а/д «Подъезд к селу Кучерла» в МО «Усть-Коксинский район», средства не освоены в связи с неисполнением договорных обязательств подрядной организацией, выполняющей работы по СМР, контракт с организацией расторгнут; восстановление двух автомобильных мостов через реку Урсул в с. Улита, пострадавших на территории МО «Онгудайский район» в Республике Алтай в результате паводка (ур. Тебе-Кудюр, ур. Едигем), средства не освоены в связи с длительными сроками проведения государственной экспертизы проектной документации на строительство объектов и проведением аукционов;

ликвидация последствий обстоятельств непреодолимойсилы на автомобильных дорогах общего пользования. Субсидии направлены муниципальным образованиям «Чемальский район», «Онгудайский район», «Усть-Канский район», «Усть-Коксинский районе» на восстановление объектов дорожного хозяйства, пострадавших в результате паводка.Протяженность восстановленных после паводка дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай составила 6,03 км.;

техническое обследование объектов незавершенного строительства. В результате мероприятия на 7 объектах проведено техническое обследование;

субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Предоставлены субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: МО «Город Горно-Алтайск»; МО «Майминский район; МО «Кош-Агачский район»; МО «Улаганский район; МО «Усть-Коксинский район»; МО «Турочаский район»; МО «Усть-Канский район». В результате мероприятия отремонтировано 6,946 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия –1,0.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства»****,*** целью которого является повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства.

В рамках основного мероприятия в 2018 году реализовывались мероприятия по:

осуществлению содержание КУ РА «РУАД «Горно-Алтайавтодор». Эффективность учреждения определяется по 100% выполнению государственного задания на 2018 год;

реализации мероприятий по повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности*.* В результате реализации мероприятия уровень возмещения коммунальных услуг составил 20,45%.

В результате реализации основного мероприятия достигнуты следующие показатели:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай – 19,39%, или 101% от планового значения 19,2%;

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, на которых проводились работы по содержанию составила 2 467,74 км., или 100% от плана 2 467,74 км.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0.

*Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения и организация профилактики правонарушений».* Целью мероприятия является повышение безопасности дорожного движения.

В рамках основного мероприятия предоставлялись:

субсидии на разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории муниципальных образований в Республике Алтай. В 8 муниципальных образованиях: «Кош-Агачский район», «Улаганский район», «Усть-Канский район», «Онгудайский район», Шебалинский район», «Усть-Коксинский район», «Турочакский район», «Чемальский район» разработаны комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД) и проекты организации дорожного движения (ПОДД). В МО «Чойский район» разработаны только проекты организации дорожного движения, в связи тем, что численность населения указанного района составляет 8,5 тыс. человек.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0.

*Основное мероприятие «Повышение авиационной доступности Республики Алтай».* Целью мероприятия является повышение авиационной доступности Республики Алтай.

На территории Республики Алтай по состоянию на 1 января 2019 года осуществляется регулярное авиасообщение через Аэропорт «Горно-Алтайск» по маршрутам: Москва-Горно-Алтайск-Москва авиакомпанией «S7 Airlines» два раза в неделю; Новосибирск-Горно-Алтайск – Красноярск – Горно-Алтайск - Новосибирск авиакомпанией «Сила» семь раз в неделю. За 2018 год в период с января по декабрь включительно выполнено 739 круговых рейсов, перевезено 63 806 пассажиров.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0.

Реализация основных мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием составила 4 045,884 км., или 100,8% от утвержденного программой значения (целевое значение – 4 012,4 км.). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 100,8%.
2. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай составила 13,521 тысяч погонных метров, что составило 100,4% от утвержденного программой значения (целевое значение – 13,467 тысяч погонных метров). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 100,4%.

3. Количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск – 63,8 тысяч человек в год, 106,3% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 60%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 103,2%.

4. Доля муниципальных образований в Республике Алтай, в которых разработаны комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) и проект организации дорожного движения (ПОДД) составила 100%, что составило 100% (целевое значение – 100%). Темп роста показателя к уровню 2017 года составил 555,6%.

По итогам 2018 года из четырех показателей подпрограммы по одному показателю перевыполнено плановое значение и по трем значение показателей достигнуто.

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,09.*

1. **Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»**

Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» направлена на создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках трех основных мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного управления Министерства регионального развития Республики Алтай, Государственной жилищной инспекции Республики Алтай и Комитета по тарифам Республики Алтай.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай».* В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100-й уровень обеспечения деятельности министерства, а также финансового и материально-технического обеспечения, повышения квалификации работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,02.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Государственной жилищной инспекции Республики Алтай».* В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности инспекции, а также финансового и материально-технического обеспечения работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия –1.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по тарифам Республики Алтай».* В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности комитета, а также финансового и материально-технического обеспечения работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,96.

Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь целевой показатель уровень достижения показателей государственной программы составил 90,98%, или 91% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение –100%).

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 0,95.*

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

На реализацию государственной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 5 171 903,3[[1]](#footnote-2)\* тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 2 906 386,3\* тыс. рублей или 56,2% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 69,6%.

В том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены в объеме 1 367 316,9\* тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 1 298 301,6\* тыс. рублей, или 95,0% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 92,1%;

за счет средств федерального бюджета 447 548,4\* тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 0,0%;

за счет средств местных бюджетов 5 963,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 13 106,1 тыс. рублей или 219,8% от плана. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 26,9%;

за счет иных источников 3 351 075,0 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 1 594 978,5 тыс. рублей или 47,6% от плана. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 63,2%.

Иные источники сформированы за счет средств сторонних организаций.

Структура расходов на государственную программу в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | | Доля в общей сумме расходов, % | |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| всего | 5 171 903,3[[2]](#footnote-3)\* | 2 906 386,3\* | 100 | 100 |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 1 367 316,9\* | 1 298 301,6\* | 26,4 | 44,6 |
| средства из федерального бюджета | 447 548,4\* | 0,0 | 8,7 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 5 963,0 | 13 106,1 | 0,1 | 0,5 |
| иные источники | 3 351 075,0 | 1 594 978,5 | 64,8 | 54,9 |

Причины не освоения средств:

длительные сроки проведения проектно-изыскательских работ и получения положительного заключения экспертизы;

неисполнение договорных обязательств поставщиками и подрядчиками, отсутствием у поставщиков необходимого товара, экономия командировочных расходов.

оплата за фактически выполненные работы;

на объявленный конкурс на предоставление субсидий, заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не поступило;

экономия по торгам;

неисполнение договорных обязательств подрядной организацией, выполняющей работы по СМР, контракт расторгнут;

длительные сроки проведения гос. экспертизы проектной документации на строительство объектов и проведением аукционов.

Средства по иным источникам финансирования в 2018 году освоены на 47,6% от плана, в связи с тем, что планировалась реализация инвестиционных проектов, с привлечением средств ООО «Авелар Солар Технолоджи»: строительство солнечной электростанции в с. Майма (2 очереди), строительства солнечной электростанции в с. Майма (3-й очереди) и солнечной электростанции в с. Иня (1 очереди). Фактически в 2018 году реализовывались инвестиционные проекты, с привлечением средств ООО «Авелар Солар Технолоджи» строительства солнечной электростанции в с. Майма (3-й очереди) и солнечной электростанции в с. Иня (1 очереди), фактическая стоимость которых ниже планового значения. Строительство солнечной электростанции в с. Майма (2 очереди) было завершено в 2017 году и привлеченные инвестиции были учтены в отчете **о** реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» за 2017 год.

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2019 г. в приложении № 2 к настоящему Докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий**

По итогам 2018 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом от 07.04.2015г. Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 77-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 60-п.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2018 года составила 1,56, то есть программа реализована высокоэффективно.

Из 3 подпрограмм, две реализованы высокоэффективно, одна реализована эффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2018 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» реализована высокоэффективно, необходимо продолжить реализацию данной Государственной программы. Не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных. Стремиться 100% освоению бюджетных средств. Для реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники. С 2019 года начать реализацию региональных проектов «Со­хранение уникальных водных объек­тов», «Жилье»; «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Дорожная сеть» в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2019 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2019 года.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2018 год.

Министр регионального

развития Республики Алтай О.И. Пьянков

1. \* С учетом средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года [↑](#footnote-ref-2)
2. \* С учетом средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года [↑](#footnote-ref-3)