Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2013 г. N 32

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE418A56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай  от 15.02.2019 N 42) |

В соответствии со [статьями 17](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B472C0E4B80AF95E532450B437D002F08B38E4BC5A6F7F019C5D3BD70794DB38684B04FEA616A811D7641E1A247EF72aAn8L) и [18](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B472C0E4B80AF95E532450B437D002F08B38E4BC5A6F7F019C5D3BD70794DB08384B04FEA616A811D7641E1A247EF72aAn8L) Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и [статьей 2](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06467F0C7C51ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE61EA56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Закона Республики Алтай от 4 октября 2012 года N 52-РЗ "О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории Республики Алтай" Правительство Республики Алтай постановляет:

Утвердить прилагаемый [Порядок](#P31) содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Глава Республики Алтай,

Председатель Правительства

Республики Алтай

А.В.БЕРДНИКОВ

Утвержден

Постановлением

Правительства Республики Алтай

от 19 февраля 2013 г. N 32

ПОРЯДОК

СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE418A56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай  от 15.02.2019 N 42) |

1. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения определяет правила организации и проведения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Алтай (далее - автомобильные дороги), оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог), комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог).

2. Для организации проведения работ по содержанию автомобильных работ и работ по ремонту автомобильных дорог осуществляются следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка проектов работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог;

г) контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог;

д) приемка работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог.

3. Организация работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог, контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется казенным учреждением Республики Алтай "Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования "Горно-Алтайавтодор" (далее - Учреждение). Проведение работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется подрядными организациями, привлеченными в соответствии с федеральным законодательством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE419A56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай от 15.02.2019 N 42)

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в [порядке](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B472C0E4B80AF95EF35410C44715D2500EA8249C2A9A8E71E8CDFBC70794FBB88DBB55AFB3966880B6847F9BE45EEa7nAL) проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 150.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности Учреждение осуществляет формирование плана разработки проектно-сметной документации.

6. План разработки проектно-сметной документации утверждается Министерством регионального развития Республики Алтай.

7. В соответствии с утвержденными планами разработки проектно-сметной документации Учреждение осуществляет разработку проектно-сметной документации. Для разработки проектно-сметной документации привлекаются подрядные организации в соответствии с федеральным законодательством. Проектно-сметная документация должна иметь финансово-экономическое обоснование.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE51EA56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай от 15.02.2019 N 42)

8. Проектно-сметная документация разрабатывается с учетом [Классификации](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B472C0E4B80AF95E5324308427E002F08B38E4BC5A6F7F019C5D3BD70794FB38184B04FEA616A811D7641E1A247EF72aAn8L) работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года N 402, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE51FA56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай от 15.02.2019 N 42)

9. В случае, если предусмотренный на содержание и ремонт автомобильных дорог размер средств Дорожного фонда Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай, и [правилами](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477E087052ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE51BA56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) расчета размера бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Алтай, предусматриваемых на указанные цели, утвержденными постановлением Правительства Республики Алтай от 8 июня 2018 года N 172 "О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай, и правилах расчета размера бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Алтай, предусматриваемых на указанные цели и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 28 мая 2008 года N 121", Учреждением разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог.

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE51DA56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай от 15.02.2019 N 42)

10. Сметные расчеты разрабатываются в порядке, утвержденном Министерством регионального развития Республики Алтай.

При разработке сметных расчетов учитываются следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

(п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE51AA56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай от 15.02.2019 N 42)

11. Проектно-сметная документация утверждается приказом Учреждения по согласованию с Министерством регионального развития Республики Алтай и является основанием для формирования программы работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог (далее - Программа).

12. Программа и порядок ее формирования утверждается Министерством регионального развития Республики Алтай.

(п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE516A56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай от 15.02.2019 N 42)

13. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Программой подрядными организациями, привлеченными в соответствии с федеральным законодательством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE61EA56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай от 15.02.2019 N 42)

14. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ по ремонту автомобильных дорог.

(пп. "б" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE61FA56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай от 15.02.2019 N 42)

15. При проведении работ по содержанию автомобильных дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы Учреждением обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению, либо прекращению движения транспортных средств;

б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством.

16 - 17. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF899E0381E06477D0A7854ECD51692AFFDA75E8A8AFF34744EB2838FE61DA56036C4406540EFA245E96DA3E728a2nCL) Правительства Республики Алтай от 15.02.2019 N 42.