Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «___»_____________2021 г.  №____

г. Горно-Алтайск

О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Республики Алтай, к отопительному периоду 2021 - 2022 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории  Республики Алтай, к устойчивой работе в отопительный период 2021 - 2022 годов:

1. Установить срок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Республики Алтай, к отопительному периоду 2021 - 2022 годов – 15 сентября 2021 года.

2. Министерству регионального развития Республики Алтай в пределах своей компетенции:

а) в срок до 1 июня 2021 года:

рассмотреть и утвердить сводный план технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Республики Алтай, к отопительному периоду 2021 - 2022 годов;

создать комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Республики Алтай, к отопительному периоду 2021 - 2022 годов, разработать график проверок выполнения технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Республики Алтай, к отопительному периоду 2021 - 2022 годов;

б) в период с 1 июня по 1 ноября 2021 года обеспечить представление информации о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Республики Алтай, к работе в зимних условиях 2021 - 2022 годов по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7.

3. Министерству цифрового развития Республики Алтай  обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда Республики Алтай, находящегося в управлении управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Алтай:

а) в срок до 15 мая 2021 года:

разработать и утвердить перечень мероприятий, обеспечивающих своевременную подготовку систем тепло-, водо- и электроснабжения, водоотведения и жилищного фонда к работе в отопительный период  2021 - 2022 годов, предусмотрев обязательную  промывку внутридомовых систем отопления жилищного фонда;

создать комиссии по контролю за подготовкой к эксплуатации в отопительный период 2021 - 2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории муниципального образования в Республике Алтай, и организовать их работу;

б) в срок до 15 сентября 2021 года:

принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов, и погашению их задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, расположенными на территории муниципального образования в Республике Алтай;

принять меры по сокращению задолженности населения за потребленные в отопительный период 2020 - 2021 годов жилищно-коммунальные услуги (если таковая имеется);

разработать и утвердить планы и инструкции, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций и служб муниципального образования в Республике Алтай;

организовать создание нормативных запасов твердого (уголь), жидкого (мазут) и резервного топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

организовать пополнение возобновляемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на случай возникновения аварийных ситуаций и представить сведения о созданном запасе в Министерство регионального развития Республики Алтай;

принять меры по обеспечению резервных источников питания на всех объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования в Республике Алтай;

провести ревизию и организовать подготовку к работе имеющихся резервных источников питания на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования в Республике Алтай;

# в) в срок до 1 августа 2021 года создать комиссии по оценке готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2021 – 2022 годов с включением в них представителей Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

г) обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов:

потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября 2021 года;

теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября 2021 года;

муниципального образования в Республике Алтай - не позднее 15 ноября 2021 года.

Копии паспортов готовности муниципальных образований в Республике Алтай представить в Министерство регионального развития Республики Алтай;

д) в период с 1 июня по 1 ноября 2021 года обеспечить представление сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к работе в зимних условиях 2021 - 2022 годов по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7, в Министерство регионального развития Республики Алтай.

Глава Республики Алтай,

Председатель Правительства

Республики Алтай                                                          О.Л. Хорохордин