Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от октября 2019 года №

г. Горно-Алтайск

**О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы»**

Правительство Республики Алтай **постановляет**:

Утвердить прилагаемые [изменения](consultantplus://offline/ref=C39684FBB99E0B54331285B17498E0D475BB4B1087CDE0E9E0922B8698F695DDEF022F01870F19B741596597AAC959F69FDACB1C65F2031A2F6EB8zAW3L), которые вносятся в государственную [программу](consultantplus://offline/ref=C39684FBB99E0B54331285B17498E0D475BB4B1087C3E4E6E3922B8698F695DDEF022F01870F19B74159679DAAC959F69FDACB1C65F2031A2F6EB8zAW3L) Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2019 года № 263.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Республики Алтай,  Председатель Правительства  Республики Алтай | О.Л. Хорохордин |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением Правительства Республики Алтай  от октября 2019 года № |

**Изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы»**

Изложить государственную программу Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы» в следующей редакции:

**«Государственная программа Республики Алтай**

**«Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай»**

**I. Паспорт государственной программы Республики Алтай**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы (далее – программа) | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Соисполнители программы | - |
| Срок реализации программы | 2019-2024 годы |
| Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа | Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры |
| Цель программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Задачи программы | Обеспечение населения Республики Алтай качественной питьевой водой |
| Подпрограмма программы | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – 455644,22 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 15 073,666 тыс. руб.;  2020 год – 35 280,584 тыс. руб.;  2021 год – 74 906,642 тыс. руб.;  2022 год – 113 486,787 тыс. руб.;  2023 год – 132 041,118 тыс. руб.;  2024 год – 84 855,423 тыс. руб.,  из них:  а) средств республиканского бюджета Республики Алтай – 451 087,778 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 14 922,929 тыс. руб.;  2020 год – 34 927,778 тыс. руб.;  2021 год – 74 157, 576 тыс. руб.;  2022 год – 112 351,919 тыс. руб.;  2023 год – 130 720,707 тыс. руб.;  2024 год – 84 006,869 тыс. руб;  б) федеральных средств (справочно) 446 576,90 тыс.рублей, в том числе по годам:  2019 год – 14 773,700 тыс. руб.;  2020 год – 34 578,500 тыс. руб.;  2021 год – 73 416,000 тыс. руб.;  2022 год – 111 228,400 тыс. руб.;  2023 год – 129 413,500 тыс. руб.;  2024 год – 83 166,800 тыс. руб;  в) средств местного бюджета (справочно) 4 556,442 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 150,737 тыс. руб.;  2020 год – 352,806 тыс. руб.;  2021 год – 749,066 тыс. руб.;  2022 год – 1134,868 тыс. руб.;  2023 год – 1320,411 тыс. руб.;  2024 год – 848,554 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение доли населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 85,3 %;  повышение доли городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 100 % |

**II. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы**

Основными источниками питьевого водоснабжения в Республике Алтай являются подземные воды. 198875 жителей Республики Алтай проживают в населенных пунктах, обеспеченных питьевым водоснабжением, из них 154275 проживают в населенных пунктах, обеспеченных централизованным типом водоснабжения, в том числе 63214 – в городе Горно-Алтайске. 42837 человек, обеспеченных нецентрализованными источниками водоснабжения; 1763 человека – в населенных пунктах, обеспечивающихся привозной водой, водой из открытых источников водоснабжения.

Описание состояния водоснабжения на территории Республики Алтай:

централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение на территории Республики Алтай используется из 198 подземных источников водоснабжения.

В 2018 году в централизованную систему водоснабжения подано 5397,44 тыс. м3 воды. Общий объем потерь воды в водопроводных сетях составляет 609,41 тыс. м3. Протяженность сетей водоснабжения 675,30 км.

Качество воды водопроводных сетей по микробиологическим и санитарно-химическим показателям на протяжении последних лет остается стабильным, удельный вес проб, не отвечающих санитарным нормам по микробиологическим показателям из централизованных источников водоснабжения, в 2018 году составил 4,63 %, по санитарно-химическим показателям – 3,46 %.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай для приведения качества питьевой воды к соответствию нормативным требованиям необходимо провести реконструкцию источников централизованного питьевого водоснабжения.

Важнейшим элементом водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи в течении суток в требуемом количестве и надлежащего качества.

Краткий анализ результатов оценки состояния централизованных систем водоснабжения:

на 1 мая 2019 года водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства обеспечено 77,57 % населения, проживающего на территории Республики Алтай. Физический износ сетей водоснабжения 66,90 %. Амортизационный износ сетей водоснабжения 80,46 %.

Наибольшая численность населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой, в том числе вследствие износа объектов водоснабжения зафиксирована в муниципальных образованиях «Майминский район» и «Город Горно-Алтайск».

Муниципальное образование «Майминский район»: численность населения в районе 33,939 тыс. человек, в том числе в районном центре 18,260 тыс. человек. На территории находится 32 объекта водозабора. В 2018 году в централизованную систему водоснабжения подано 998,50 тыс. м3 воды. Протяженность сетей водоснабжения 113,94 км. Физический износ сетей водоснабжения 100 %. Амортизационный износ сетей водоснабжения 100 %.

Город Горно-Алтайск. Численность населения 63,214 тыс. человек. На территории находится 16 объектов водозабора. В 2018 году в централизованную систему водоснабжения подано 2653,52 тыс. м3 воды. Общий объем потерь воды в водопроводных сетях составляет 494,09 тыс. м3. Протяженность сетей водоснабжения 63,50 км. Физический износ сетей водоснабжения 70,30 %. Амортизационный износ сетей водоснабжения 49,05 %.

**III. Приоритеты и цели государственной политики Республики Алтай в сфере реализации государственной программы, цели и задачи государственной программы, целевые показатели государственной программы**

Цели и задачи государственной программы установлены на основе приоритетов, определенных [Стратегией](consultantplus://offline/ref=C2C641E1054FAD3A70A56BF712FA2872C141FFBC6F499B36DCF8286106338E4D5F3452FA189C4C8B873D8FB2C06ADEF6F3689EF52EC9F8AAA83EB6k5Z3D) социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60, [Указом](consultantplus://offline/ref=C2C641E1054FAD3A70A575FA04967F7EC44AA2B16E4A946587A7733C513A841A0A7B53B45D91538A87238CB2CAk3Z7D) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=BEE1CC390410919783AF60CFC71D983397E3D19D46CE0718E13D28A9FD2442C8AEEDB1BAC71C91AC295A46205056A4680091D5A8BD9D9683E2862AGB3CB) социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года к приоритетным направлениям развития отнесено развитие инженерной инфраструктуры.

Основными проектами в реализации Стратегии определены:

реконструкция и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований в Республике Алтай;

увеличения доли населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения, качественной питьевой водой;

Целью настоящей государственной программы является повышение качества водоснабжения в Республике Алтай.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) программы обеспечивает достижение показателей эффективности к 2024 году в соответствии с плановыми значениями, предусмотренными паспортом регионального проекта «Чистая вода».

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в приложении № 1 к программе.

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных требований [Указа](consultantplus://offline/ref=DC8CE4DB5D7C6B8717DE0E1E2901E4AD5AE9AD9DA6F716A8D5B9838743C00F82D308A7BD35A80208120D189AE5a0JCE) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», [Указа](consultantplus://offline/ref=DC8CE4DB5D7C6B8717DE0E1E2901E4AD5AEBAD99A1F616A8D5B9838743C00F82D308A7BD35A80208120D189AE5a0JCE) Президента РФ от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

**IV. Сведения о подпрограммах государственной программы**

Программа реализуется в рамках подпрограммы:

«Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения».

**1**. **Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения»**

1.1. Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы (далее – подпрограмма) | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения |
| Наименование государственной программы, в состав которой входит подпрограмма | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор подпрограммы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Соисполнители государственной программы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках подпрограммы | - |
| Срок реализации подпрограммы | 2019-2024 годы, в том числе:  I этап – 2019 – 2021 годы;  II этап – 2021 – 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества питьевой воды для населения города Горно-Алтайска и Майминского района |
| Целевые показатели подпрограммы | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Майминский район», км.;  Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», км. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – 455644,22 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 15 073,666 тыс. руб.;  2020 год – 35 280,584 тыс. руб.;  2021 год – 74 906,642 тыс. руб.;  2022 год – 113 486,787 тыс. руб.;  2023 год – 132 041,118 тыс. руб.;  2024 год – 84 855,423 тыс. руб.,  из них:  а) средств республиканского бюджета Республики Алтай – 451 087,778 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 14 922,929 тыс. руб.;  2020 год – 34 927,778 тыс. руб.;  2021 год – 74 157, 576 тыс. руб.;  2022 год – 112 351,919 тыс. руб.;  2023 год – 130 720,707 тыс. руб.;  2024 год – 84 006,869 тыс. руб;  б) федеральных средств (справочно) 446 576,90 тыс.рублей, в том числе по годам:  2019 год – 14 773,700 тыс. руб.;  2020 год – 34 578,500 тыс. руб.;  2021 год – 73 416,000 тыс. руб.;  2022 год – 111 228,400 тыс. руб.;  2023 год – 129 413,500 тыс. руб.;  2024 год – 83 166,800 тыс. руб;  в) средств местного бюджета (справочно) 4 556,442 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 150,737 тыс. руб.;  2020 год – 352,806 тыс. руб.;  2021 год – 749,066 тыс. руб.;  2022 год – 1134,868 тыс. руб.;  2023 год – 1320,411 тыс. руб.;  2024 год – 848,554 тыс. руб. |

**1.2. Цели и задачи подпрограммы**

Основной целью реализации подпрограммы является повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения.

Основными задачами реализации подпрограммы является повышение качества питьевой воды для населения города Горно-Алтайска и Майминского района.

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из плановых целевых прогнозных показателей и показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) программы обеспечивает достижение показателей эффективности к 2021 и 2024 году в соответствии с плановыми значениями, предусмотренными паспортом регионального проекта «Чистая вода».

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в приложении № 1 к программе.

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных требований [Указа](consultantplus://offline/ref=DC8CE4DB5D7C6B8717DE0E1E2901E4AD5AE9AD9DA6F716A8D5B9838743C00F82D308A7BD35A80208120D189AE5a0JCE) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», [Указа](consultantplus://offline/ref=DC8CE4DB5D7C6B8717DE0E1E2901E4AD5AEBAD99A1F616A8D5B9838743C00F82D308A7BD35A80208120D189AE5a0JCE) Президента РФ от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

**1.3. Основное мероприятие государственной программы**

Подпрограмма реализуется в рамках следующего основного мероприятия:

реализация регионального проекта «Чистая вода».

В рамках проведения основного мероприятия «реализация регионального проекта «Чистая вода» планируется повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований.

Порядок отбора объектов и предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты осуществляется в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с учетом рекомендаций по отбору объектов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 253/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год».

Объекты отобраны по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ».

Показатель эффективности использования бюджетных средств определяется как рейтинговый отбор объектов, приведенный в таблице 1, по формуле:

, где:

- объем инвестиций из федерального бюджета на реализацию объекта;

- плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Республики Алтай, обеспеченного питьевой водой.

Рейтинговый отбор объектов

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пози-ция в рей-тинге** | **Наименование объекта** | **Объем инвестиций из федерально-го бюджета,**  **тыс. руб.,** | **Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Республики Алтай,** | **Значение показателя эффективности использования бюджетных средств,**  **тыс. руб./ процент,**  ***Y*** |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | 53682,47 | 1,1 | 48802 |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения г. Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору | 392894,43 | 8,7 | 45160 |
|  | ИТОГО: | 446576,9 | 9,8 |  |

[Перечень](consultantplus://offline/ref=743F6A7266432A8B391F66F3E0E2CE33F444C555F4A36000305985E6C5F5D49F08615437A01179086D7F54964CF5281D305008CD1D4330BE1F2633K3T2E) основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе.

Характеристика объектов государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведена в приложении № 3 к программе.

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведена в приложении № 4 к программе.

Этапы реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведены в приложении № 5 к программе.

**1.4. Меры государственного регулирования**

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относятся следующие вопросы, решение которых осуществляется в рамках государственной программы:

1) организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований в Республике Алтай.

В рамках подпрограммы планируется разработка и утверждение государственной программы в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ по строительству и модернизации объектов водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» на 2019 – 2024 годы, утвержденными Министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29 ноября 2018 года № 459 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от30декабря2017года№ 1710 *«*Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы»;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»;

Статья 20 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой Правительство Республики Алтай осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Конституцией Республики Алтай, законами Республики Алтай, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти.

**1.5. Сведения о средствах федерального бюджета**

Для ресурсного обеспечения подпрограммы планируется привлекать средства федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета представлены в приложении № 6 к программе.

**1.6. Сведения об участии муниципальных образований**

В соответствии с Федеральным З[аконом](consultantplus://offline/ref=D0D3D30027F4122E1387B1E6FEE800F768C283D886F91CFCC498B71A8EAACCA3E45B3F77E832E55D2E1CB4D8B3F6jFE) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа) относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

Оценка ресурсного [обеспечения](consultantplus://offline/ref=C803196CC26A68236D95A833461467BC0B53F4F517AAD0375B2A81421B88F0577D782919986C11445451242E93BD8CC9E3CE5F115110C29A94104FE9qAE) реализации государственной программы за счет средств местного бюджета приведена в приложении № 7 к государственной программе.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведен в приложении № 8 к программе.

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных государственной программой Республики Алтай, утвержден согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.

**1.7. Сведения об участии организаций**

В реализации подпрограммы планируется привлечение подрядной организации для строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения на конкурсной основе;

муниципальное унитарное предприятие «Кристалл»;

открытое акционерное общество «Водоканал».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к государственной программе

Республики Алтай «Повышение

качества водоснабжения

в Республике Алтай»

**СВЕДЕНИЯ**

**о составе и значениях целевых показателей государственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Еди-ница**  **изме-рения** | **Значения целевых показателей** | | | | | | | | | | | **Статус целевых показа-телей (I,II степень)** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | **2023** | **2024** | |
| **от-чет** | | **прог-ноз** | | **прог-ноз** | | | **прог-ноз** | **прог-ноз** | **прог-ноз** | |
|  | Государственная программа  «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 36,2 | 35,9 | | 35,5 | | | | 35,1 | 34,8 | | 33,6 | II |
| 2. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом | ед. | 0 | 0 | | 1 | | | | 0 | 0 | | 2 | I |
|  | 1. Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Майминский район» | км | 1,35 | | 3,95 | | | 0,152 | 0 | | 0 | | 0 | I |
| 1.2. | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» | км | 0 | | 0 | | | 0 | 3,9 | | 1,91 | | 1,10 | I |
|  | 1.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 75,5 | | 75,8 | 76,6 | | | | 78,2 | 80,6 | | 83,6 | I |
| 1.1.2. | Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 99,4 | | 99,4 | 99,4 | | | | 99,6 | 99,8 | | 100 | I» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Алтай «Повышение

качества водоснабжения

в Республике Алтай»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий государственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова-ние основного мероприятия** | **Ответствен-ный исполнитель** | **Срок выпол-нения** | **Наименование целевого показателя основного мероприятия** | **Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие** |
| 1 | Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения» | | | | |
| 1.1 | Реализация регионально-го проекта «Чистая вода» | Министер-ство регионально-го развития Республики Алтай | 2019-2024 годы | Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения;  доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения, | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Майминский район»; Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к государственной программе

Республики Алтай «Повышение

качества водоснабжения

в Республике Алтай»

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**объектов государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объект** | | | |  | | **Финансово-экономическая характеристика** | | | | | | |
| **Муниципаль-ное образование** | **Наименова-ние объекта** | **Форма собствен-ности на объект** | **Вид**  **работ**  **по объекту** | **Предельная**  **(плановая)**  **стоимость работ** | |  | **в том числе:** | | |  | **Значение показате-ля эффек-тивности исполь-зования бюджет-ных средств** | **Позиция объекта в рейтинге по показателю эффектив-ности исполь-зования бюджетных средств** |
| **феде-раль-ный бюджет** | **консо-лидиро-ванный бюджет субъекта РФ** | **респуб-ликан-ский бюджет** | **местный бюджет** | **Внебюд-жетные средства** |
| **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс.**  **руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО по субъекту РФ: | | | | | Предельная (плановая)  стоимость работ, в | 455644,22 | 446576,9 | 9067,32 | 4510,88 | 4556,44 | 0,00 | Х | Х |
| том числе:  ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 455644,22 | 446576,9 | 9067,32 | 4510,88 | 4556,44 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Майминский район»: | | | | | Предельная (плановая)  стоимость работ, в | 54772,44 | 53682,47 | 1089,97 | 542,25 | 547,72 | 0,00 | Х | Х |
| том числе:  ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 54772,44 | 53682,47 | 1089,97 | 542,25 | 547,72 | 0,00 |
| 1 | МО «Майминский район» | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | Муниципаль-ная | Реконструк-ция | Предельная (плановая)  стоимость работ, в | 54772,44 | 53682,47 | 1089,97 | 542,25 | 547,72 | 0,00 | 48802 | 1 |
| том числе:  ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 54772,44 | 53682,47 | 1089,97 | 542,25 | 547,72 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: | | | | | Предельная  (плановая)  стоимость работ, в | 400871,78 | 392894,43 | 7977,35 | 3968,63 | 4008,72 | 0,00 | Х | Х |
| том числе:  ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 400871,78 | 392894,43 | 7977,35 | 3968,63 | 4008,72 | 0,00 |
| 2 | Город Горно-Алтайск | Реконструкция системы водоснабжения г. Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору | Муниципаль-  ная | Реконструк-  ция | Предельная  (плановая  стоимость работ, в | 400871,78 | 392894,43 | 7977,35 | 3968,63 | 4008,72 | 0,00 | 45160 | 2 |
| том числе:  ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 400871,78 | 392894,43 | 7977,35 | 3968,63 | 4008,72 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к государственной программе

Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай

**ДИНАМИКА**

**достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Муниципальное образование** | **Наименование объекта** | **Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.** | **Прирост Доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения Республики Алтай, %** | **График достижения целевого показателя, %** | | | | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения*** | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель - 75,5 | | | Х | Х | 75,5 | 75,8 | 76,6 | 78,2 | 80,60 | 85,3 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации государственной программы | | | 19490 | 9,8 | 75,5 | 75,5 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 85,3 |
| Суммарный прирост показателя по Республике Алтай | | | 19490 | 9,8 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 8,7 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Майминский район»: | | | 2188 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | МО «Майминский район» | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | 2188 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: | | | 17302 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 |
| 2 | МО «Город Горно-Алтайск» | Реконструкция системы водоснабжения  г. Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору | 17302 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 |
| ***Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения*** | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель - 99,4 | | | Х | Х | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 100 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации государственной программы | | | 17302 | 0,6 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100 |
| Суммарный прирост показателя по Республике Алтай | | | 17302 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Майминский район»: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | МО «Майминский район» | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: | | | 17302 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 2 | МО «Город Горно-Алтайск» | Реконструкция системы водоснабжения  г. Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору | 17302 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к государственной программе

Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай

**ЭТАПЫ**

**реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения**

**Республики Алтай**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Муниципальное образование** | **Наименование объекта** | **Вид работ по объекту** | **Дата предоставления заказчику земельного участка** | **Подготовка проектной документации по объекту** | | **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту** | |
| **месяц/год** | **Дата заключения договора на проектирование** | **Дата завершения проектных работ** | **Дата заключения договора на строительство** | **Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию** |
| **месяц/год** | **месяц/год** | **месяц/год** | **месяц/год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МО «Маймин-ский район» | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | Реконструкция | 12.2015 | 05.2014 | 12.2015 | 09.2019 | 04.2021 |
| 2 | МО «Город Горно-Алтайск» | Реконструкция системы водоснабжения города Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору | Реконструкция | 08.2019 | 09.2019 | 07.2020 | 04.2021 | 04.2024 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к государственной программе

Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай

**ФИНАНСОВОЕ**

**обеспечение реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения**

**Республики Алтай**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | | | | | | | | | | | | | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор государственной программы | | | | | | | | | | | | | Министерство регионального развития Республики Алтай | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |
| **№** | | **Муни-ципаль-ное образо-вание** | **Наиме-нование объекта** | **Источни-ки финанси-рования** | | | | | | **Объем средств на реализацию программных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **За период реализации программы:** | | | | | **2019 год** | | | | **2020 год** | | | | **2021 год** | | | | **2022 год** | | | | | **2023 год** | | | **2024 год** | | | | |
|
| **ПД** | | **СМР** | | | **ПД** | | **СМР** | | **ПД** | | **СМР** | | **ПД** | | **СМР** | | **ПД** | | **СМР** | | | **ПД** | **СМР** | | **ПД** | | **СМР** | | |
| **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | | | **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | | | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | | **тыс. руб.** | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | 16 | | 17 | | 18 | | |
| ИТОГО по Республике Алтай: | | | | Общая стоимость | | | | | | 0,00 | | 455644,22 | | | 0,00 | | 15073,67 | | 0,00 | | 35280,58 | | 0,00 | | 74906,64 | | 0,00 | | 113486,79 | | | 0,00 | 132041,12 | | 0,00 | | 84855,42 | | |
| в том числе: | ФБ | | | | | 0,00 | | 446576,90 | | | 0,00 | | 14773,70 | | 0,00 | | 34578,50 | | 0,00 | | 73416,00 | | 0,00 | | 111228,40 | | | 0,00 | 129413,50 | | 0,00 | | 83166,80 | | |
| БС | | | | | 0,00 | | 4510,88 | | | 0,00 | | 149,23 | | 0,00 | | 349,28 | | 0,00 | | 741,58 | | 0,00 | | 1123,52 | | | 0,00 | 1307,21 | | 0,00 | | 840,07 | | |
| МБ | | | | | 0,00 | | 4556,44 | | | 0,00 | | 150,74 | | 0,00 | | 352,81 | | 0,00 | | 749,07 | | 0,00 | | 1134,87 | | | 0,00 | 1320,41 | | 0,00 | | 848,55 | | |
| ВБ | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: | | | | Общая стоимость | | | | | | 0,00 | | 400871,78 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 70488,45 | | 0,00 | | 113486,79 | | | 0,00 | 132041,12 | | 0,00 | | 84855,42 | | |
| в том числе: | | | | ФБ | | 0,00 | | 392894,43 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 69085,73 | | 0,00 | | 111228,40 | | | 0,00 | 129413,50 | | 0,00 | | 83166,80 | | |
| БС | | 0,00 | | 3968,63 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 697,84 | | 0,00 | | 1123,52 | | | 0,00 | 1307,21 | | 0,00 | | 840,07 | | |
| МБ | | 0,00 | | 4008,72 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 704,89 | | 0,00 | | 1134,87 | | | 0,00 | 1320,41 | | 0,00 | | 848,55 | | |
| ВБ | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1 | | МО «Город Горно-Алтайск» | Рекон-струкция системы водоснаб-жения г. Горно-Алтайска для подклю-чения к Катунско-му водозабо-ру | Общая стоимость | | | | | | 0,00 | | 400871,78 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 70488,45 | | 0,00 | | 113486,79 | | | 0,00 | 132041,12 | | 0,00 | | 84855,42 | | |
| в том числе: | | ФБ | | | | 0,00 | | 392894,43 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 69085,73 | | 0,00 | | 111228,40 | | | 0,00 | 129413,50 | | 0,00 | | 83166,80 | | |
| БС | | | | 0,00 | | 3968,63 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 697,84 | | 0,00 | | 1123,52 | | | 0,00 | 1307,21 | | 0,00 | | 840,07 | | |
| МБ | | | | 0,00 | | 4008,72 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 704,89 | | 0,00 | | 1134,87 | | | 0,00 | 1320,41 | | 0,00 | | 848,55 | | |
| ВБ | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Майминский район» | | | | Общая стоимость | | | | | | 0,00 | | 54772,44 | | | 0,00 | | 15073,67 | | 0,00 | | 35280,58 | | 0,00 | | 4418,19 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| в том числе: | | | ФБ | | | 0,00 | | 53682,47 | | | 0,00 | | 14773,70 | | 0,00 | | 34578,50 | | 0,00 | | 4330,27 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| БС | | | 0,00 | | 542,25 | | | 0,00 | | 149,23 | | 0,00 | | 349,28 | | 0,00 | | 43,74 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| МБ | | | 0,00 | | 547,72 | | | 0,00 | | 150,74 | | 0,00 | | 352,81 | | 0,00 | | 44,18 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ВБ | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | | МО «Май-минский район» | Рекон-струкция системы водоснаб-жения с. Майма для подклю-чения к Катунскому водозабору | Общая стоимость | | | | | | 0,00 | | 54772,44 | | | 0,00 | | 15073,67 | | 0,00 | | 35280,58 | | 0,00 | | 4 418,19 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| в том числе: | | | ФБ | | | 0,00 | | 53682,47 | | | 0,00 | | 14773,70 | | 0,00 | | 34578,50 | | 0,00 | | 4330,27 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| БС | | | 0,00 | | 542,25 | | | 0,00 | | 149,23 | | 0,00 | | 349,28 | | 0,00 | | 43,74 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| МБ | | | 0,00 | | 547,72 | | | 0,00 | | 150,74 | | 0,00 | | 352,81 | | 0,00 | | 44,18 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ВБ | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к государственной программе

Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай

**РЕСУРСНОЕ**

**обеспечение реализации государственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, основоного мероприятия** | **Администратор, соисполнитель** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, тыс. руб.** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |
| Государ-ственная программа | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай | Министерство регионального развития Республики Алтай | всего | 15073,666 | 35280,584 | 74906,642 | 113486,787 | 132041,118 | 84855,423 |
| республиканский бюджет | 14922,929 | 34927,778 | 74157,576 | 112351,919 | 130720,707 | 84006,869 |
| в том числе федеральный бюджет (справочно) | 14773,700 | 34578,500 | 73416,000 | 111228,400 | 129413,500 | 83166,800 |
| ТФОМС (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты (справочно) | 150,737 | 352,806 | 749,066 | 1134,868 | 1320,411 | 848,554 |
| иные источники (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпро-грамма ГП | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения | Министерство регионального развития Республики Алтай | всего | 15073,666 | 35280,584 | 74906,642 | 113486,787 | 132041,118 | 84855,423 |
| республиканский бюджет | 14922,929 | 34927,778 | 74157,576 | 112351,919 | 130720,707 | 84006,869 |
| В том числе федеральный бюджет (справочно) | 14773,700 | 34578,500 | 73416,000 | 111228,400 | 129413,500 | 83166,800 |
| ТФОМС (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты (справочно) | 150,737 | 352,806 | 749,066 | 1134,868 | 1320,411 | 848,554 |
| иные источники (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприя-тие | Реализация регионального проекта «Чистая вода» | Министерство регионального развития Республики Алтай | всего | 15073,666 | 35280,584 | 74906,642 | 113486,787 | 132041,118 | 84855,423 |
| республиканский бюджет | 14922,929 | 34927,778 | 74157,576 | 112351,919 | 130720,707 | 84006,869 |
| В том числе федеральный бюджет (справочно) | 14773,700 | 34578,500 | 73416,000 | 111228,400 | 129413,500 | 83166,800 |
| ТФОМС (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты (справочно) | 150,737 | 352,806 | 749,066 | 1134,868 | 1320,411 | 848,554 |
| иные источники (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к государственной программе

Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай

**ПРОГНОЗ**

**тарифных последствий реализации мероприятий государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Муниципальное образование** | **Наименование объекта** | **Эксплуатирующая организация** | | **Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий** | **Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий** | **Прогнозная разница тарифа для потребителей** | | **Источник компенсации тарифной разницы для потребителей** |
| **ОПФ** | **Наименование** | **рублей/м3** | **рублей/м3** | **рублей/м3** | **%** |
| 1 | МО «Майминский район» | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | Муниципальное унитарное предприятие | МУП «Кристалл» | 2 полугодие - 32,280 | Средний тариф – 35,15 | 2,87 | 8,9 | Региональный бюджет |
| 2 | МО  «Город Горно-Алтайск» | Реконструкция системы водоснабжения  г. Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору | Акционерное общество | АО «Водоканал» | 2 полугодие – 38,47 | Средний тариф –35,15 | -3,32 | -8,6 |  |

Приложение № 9

к государственной программе

Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай»

**ПОРЯДОК**

**предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных государственной программой Республики Алтай**

1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (далее - Порядок) определяет цели, условия распределения, предоставления, расходования субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода» по муниципальным образованиям (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода» в муниципальных образованиях в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай Министерству регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в [пункте 2](#Par18) настоящего Порядка.
4. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par18) настоящего Порядка;

б) наличие муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные в [пункте 2](#Par18) настоящего Порядка;

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием средств в республиканский бюджет в соответствии с [пунктами 17](consultantplus://offline/ref=6715E88EB56F9C0538BF69F5F65EC1EFFED4583088EB970D15E84631640E1D5F47D674D718F33AA93C5B435AA44C4BCC897B12106B07CBBA3E30FBXC64D) - [19](consultantplus://offline/ref=6715E88EB56F9C0538BF69F5F65EC1EFFED4583088EB970D15E84631640E1D5F47D674D718F33AA93C5B4152A44C4BCC897B12106B07CBBA3E30FBXC64D) Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189.

1. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

а) наличие отчета о результатах оценки состояния централизованной системы водоснабжения в муниципальном образовании;

б) наличие мероприятия, реализуемого муниципальным образованием в плане мероприятий реализации регионального проекта "Чистая вода".

1. Распределение субсидий осуществляется:

а) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай;

б) в [порядке](consultantplus://offline/ref=6715E88EB56F9C0538BF69F5F65EC1EFFED4583088E49C0B17E84631640E1D5F47D674D718F33AA93C5B4550A44C4BCC897B12106B07CBBA3E30FBXC64D), установленном постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года № 38 «Об утверждении Порядка формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай».

1. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства муниципального образования (Yi):

а) для муниципальных районов и городского округа, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=386944B53329538B4553FE2B05BA4EBF8BE346F46D14211B7E000CB33C7D7EE6BAF826ED21258046EBAEE70CF68C21D1s4IEH) Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле:

Yi = 94 + 1 / РБОi, где:

РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района и городского округа на текущий финансовый год (плановый период);

б) для муниципальных районов и городского округа, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=386944B53329538B4553FE2B05BA4EBF8BE346F46D14211B7E000CB33C7D7EE6BAF826ED21258046EBAEE70CF68C21D1s4IEH) Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле:

Yi = 97 + 1 / РБОi;

в) для муниципальных районов и городского округа, у которых объем средств, необходимый на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн. рублей, определяется по формуле:

Yi = 98 + 1 / РБОi.

1. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на мероприятия, указанные в [пункте 2](#Par18) настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до них лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Алтай.
2. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в Закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
3. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.
4. Субсидии направляются на оплату договоров по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.
5. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки муниципального образования о перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю по утвержденной им форме и срокам.
6. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерством на основании показателей результативности (результаты):

доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

1. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par18) настоящего Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством.

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии органами местного самоуправления в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в сфере финансов.

1. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, за достоверность представляемых в Министерство сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования.
2. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, в случаях:

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай;

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), установленных Соглашением, заключенным между Министерством и муниципальным образованием.

1. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных муниципальных образований в субсидии данные средства подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным Министерством.
2. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными [статьей 242](consultantplus://offline/ref=6715E88EB56F9C0538BF77F8E03296E3FBDC063989E19E5C48B71D6C3307170800992D965AFB3CA2680A0306A2181396DC7F0C1B7506XC6BD) Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, установленном [пунктами 17](consultantplus://offline/ref=6715E88EB56F9C0538BF69F5F65EC1EFFED4583088EB970D15E84631640E1D5F47D674D718F33AA93C5B435AA44C4BCC897B12106B07CBBA3E30FBXC64D) - [19](consultantplus://offline/ref=6715E88EB56F9C0538BF69F5F65EC1EFFED4583088EB970D15E84631640E1D5F47D674D718F33AA93C5B4152A44C4BCC897B12106B07CBBA3E30FBXC64D) Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189.
4. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет Республики Алтай, в соответствии с [пунктом 19](#Par51) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы государственного финансового контроля.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_