|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к республиканской адресной программе |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного |
| фонда в Республике Алтай на 2019-2025 годы" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень многоквартирных домов,** | | | | | | | |
| **признанных аварийными до 1 января 2017 года** | | | | | | | |
| № п./п. | | Наименование муниципального образования (МО) | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| площадь, кв. метров | количество человек |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| **Всего по Республике Алтай** | | | | | | 10327,77 | 553 | 31.08.2025 |
| **Многоквартирные дома, расселяемые с участием средств Фонда** | | | | | | 10327,77 | 553 | 31.08.2025 |
| **1** | | **МО Улаганский район** | | | | **6490,55** | **319** | **31.08.2025** |
| 1.1. | | с. Акташ | ул. Пушкина, д. 12 | 1963 | 20.10.2015 | 330,60 | 20 | 31.12.2020 |
| 1.2. | | с. Акташ | ул. Парковая, д. 24 | 1962 | 12.04.2016 | 337,30 | 22 | 31.12.2021 |
| 1.3. | | с. Акташ | ул. Орджоникидзе, д. 27 | 1961 | 06.07.2016 | 516,90 | 22 | 31.12.2021 |
| 1.4. | | с. Акташ | ул. Парковая, д. 18 | 1961 | 06.07.2016 | 343,30 | 13 | 31.12.2021 |
| 1.5. | | с. Акташ | ул. Парковая, д. 2 | 1969 | 06.07.2016 | 330,62 | 20 | 31.12.2022 |
| 1.6. | | с. Акташ | ул. Южная, д. 18 | 1967 | 06.07.2016 | 500,20 | 20 | 31.12.2023 |
| 1.7. | | с. Акташ | ул. Южная, д. 20 | 1967 | 06.07.2016 | 501,30 | 21 | 31.12.2023 |
| 1.8. | | с. Акташ | ул. Парковая, д. 12 | 1962 | 11.08.2016 | 489,15 | 30 | 31.12.2022 |
| 1.9. | | с. Акташ | ул. К. Маркса, д. 29 | 1974 | 28.09.2016 | 502,00 | 23 | 31.12.2023 |
| 1.1. | | с. Акташ | ул. Космонавтов, д. 2 а | 1990 | 28.09.2016 | 484,10 | 25 | 31.12.2023 |
| 1.11. | | с. Акташ | ул. Пушкина, д. 5 | 1962 | 28.09.2016 | 513,00 | 25 | 31.12.2023 |
| 1.12. | | с. Акташ | ул. С. Мохова, д. 14 | 1968 | 28.09.2016 | 505,28 | 21 | 31.12.2023 |
| 1.13. | | с. Акташ | ул. Парковая, д. 20 | 1961 | 28.11.2016 | 340,10 | 16 | 31.08.2025 |
| 1.14. | | с. Акташ | ул. Парковая, д. 6 | 1963 | 28.11.2016 | 332,80 | 21 | 31.08.2025 |
| 1.15. | | с. Акташ | ул. С. Мохова, д.20 | 1965 | 28.11.2016 | 463,90 | 20 | 31.08.2025 |
| **2** | | **МО Шебалинский район** | | | | **2105,84** | **113** | **31.08.2025** |
| 2.1. | | с. Дъектиек | ул. Школьная, д. 6 | 1970 | 19.07.2016 | 711,91 | 31 | 31.08.2025 |
| 2.2. | | с. Шебалино | ул. Горная, д.70 | 1935 | 19.07.2016 | 152,20 | 5 | 31.12.2023 |
| 2.3. | | с. Шебалино | ул. Советская, 91 | 1977 | 19.07.2016 | 469,53 | 37 | 31.12.2023 |
| 2.4. | | с. Шебалино | ул. Советская, 92 | 1982 | 19.07.2016 | 486,00 | 24 | 31.12.2024 |
| 2.5. | | с. Шебалино | ул. Энергетиков, д. 4 | 1976 | 19.07.2016 | 286,20 | 16 | 31.08.2025 |
| **3** | | **МО Кош-Агачский район** | | | | **522,38** | **46** | **31.12.2024** |
| 3.1. | | с. Кош-Агач | ул. Пограничная, д. 1 | 1928 | 04.10.2016 | 522,38 | 46 | 31.12.2024 |
| **4** | | **МО Турочакский район** | | | | **1209,0** | **75** | **31.08.2025** |
| 4.1. | | с. Турочак | ул. Советскачя, д. 69 | 1968 | 26.12.2016 | 321,30 | 18 | 31.08.2025 |
| 4.2. | | с. Турочак | ул. Тельмана, д. 13 | 1968 | 26.12.2016 | 337,70 | 26 | 31.08.2025 |
| 4.3. | | с. Турочак | ул. Тельмана, д. 5 | 1952 | 26.12.2016 | 200,20 | 15 | 31.08.2025 |
| 4.4. | | с. Турочак | ул. Тельмана, д. 56 | 1968 | 26.12.2016 | 349,80 | 16 | 31.08.2025 |
| **Многоквартирные дома, расселяемые без участия средств Фонда** | | | | | | 0 | 0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 | | | | | | |
| к республиканской адресной программе | | | | | | |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного | | | | | | |
| фонда в Республике Алтай на 2019-2025 годы" | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| № п./п. | Наименование муниципального образования (МО) | Всего расселяемая площадь жилых помещений, кв. м. | Расселение в рамках программ, связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств, кв. м. | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| Строительство домов | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселя-емая площадь, кв. м | Приобре-таемая площадь, кв. м | Стоимость, руб. | Приобре-таемая площадь, кв. м | Стоимость, руб. | | Приобре-таемая площадь, кв. м | Стоимость, руб. | Приобре-таемая площадь, кв. м | Стоимость, руб. | Приобре-таемая площадь, кв. м | Стоимость, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 |  | 12 |  | | 13 |  | 14 |  | 15 |  | |
|  | **Всего с участием средств Фонда** | **10327,77** | **0,0** | **10327,77** | **10320,94** | 391732713,70 | **407,20** | 18142915,04 | | **9701,27** | 365490584,80 | **212,47** | 8099213,86 | **0,00** | 0,00 | |
| **1** | **Всего по этапу 2019 года** | **975,80** | **0,0** | **975,80** | **968,97** | 37631460,86 | **0** | 0,00 | | **756,50** | 29532247,00 | **212,47** | 8099213,86 | **0** | 0,00 | |
| 1.1. | МО Улаганский район | 579,40 | 0,0 | 579,40 | 568,87 | 22156797,66 | 0 | 0,00 | | 422,70 | 16501362,60 | 146,17 | 5655435,06 | 0 | 0,00 | |
| 1.2. | МО Шебалинский район | 396,40 | 0,0 | 396,40 | 400,10 | 15474663,20 | 0 | 0,00 | | 333,80 | 13030884,40 | 66,30 | 2443778,80 | 0 | 0,00 | |
| **2** | **Всего по этапу 2020 года** | **640,40** | **0,0** | **640,40** | **640,40** | 25364963,20 | **0** | 0,00 | | **640,40** | 25364963,20 | **0** | 0,00 | **0** | 0,00 | |
| 2.1. | МО Улаганский район | 640,40 | 0,0 | 640,40 | 640,40 | 25364963,20 | 0 | 0,00 | | 640,40 | 25364963,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **3** | **Всего по этапу 2021 года** | **796,57** | **0,0** | **796,57** | **796,57** | 24972814,29 | **0** | 0,00 | | **796,57** | 24972814,29 | **0** | 0,00 | **0** | 0,00 | |
| 3.1. | МО Улаганский район | 796,57 | 0,0 | 796,57 | 796,57 | 24972814,29 | 0 | 0,00 | | 796,57 | 24972814,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **4.** | **Всего по этапу 2022 года** | **2346,40** | **0,0** | **2346,40** | **2346,40** | 101254491,79 | **96,4** | 4159961,22 | | **2250,00** | 97094530,57 | **0** | 0,00 | **0** | 0,00 | |
| 4.1. | МО Улаганский район | 2097,80 | 0,0 | 2097,80 | 2097,80 | 90526624,99 | 0,00 | 0,00 | | 2097,80 | 90526624,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.2. | МО Шебалинский район | 248,60 | 0,0 | 248,60 | 248,60 | 10727866,80 | 96,40 | 4159961,22 | | 152,20 | 6567905,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **5.** | **Всего по этапу 2023 года** | **2250,59** | **0,0** | **2250,59** | **2250,59** | 101254491,78 | **310,80** | 13982953,82 | | **1939,79** | 87271537,95 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 5.1. | МО Улаганский район | 1355,08 | 0,0 | 1355,08 | 1355,08 | 60965318,75 | 310,80 | 13982953,82 | | 1044,28 | 46982364,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 5.2. | МО Шебалинский район | 373,13 | 0,0 | 373,13 | 373,13 | 16787192,92 | 0,00 | 0,00 | | 373,13 | 16787192,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 5.3. | МО Кош-Агачский район | 522,38 | 0,0 | 522,38 | 522,38 | 23501980,11 | 0 | 0,00 | | 522,38 | 23501980,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **6.** | **Всего по этапу 2024 года** | **3318,01** | **0,0** | **3318,01** | **3318,01** | 101254491,79 | **0** | 0,00 | | **3318,01** | 101254491,79 | **0** | 0,00 | **0** | 0,00 | |
| 6.1. | МО Улаганский район | 1021,30 | 0,0 | 1021,30 | 1021,30 | 31166636,77 | 0 | 0,00 | | 1021,30 | 31166636,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6.2. | МО Шебалинский район | 1087,71 | 0,0 | 1087,71 | 1087,71 | 33193246,33 | 0 | 0,00 | | 1087,71 | 33193246,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6.3. | МО Турочакский район | 1209,00 | 0,0 | 1209,00 | 1209,00 | 36894608,69 | 0 | 0,00 | | 1209,00 | 36894608,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 |
| к республиканской адресной программе |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного |
| фонда в Республике Алтай на 2019-2025 годы" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **признанного таковым до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений, ед. | | | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м | | | Источники финансирования программы, руб. | | | | | | Расчетная сумма экономии бюджетных средств, тыс. руб. | | | Возмещение части стоимости жилых помещений, тыс. руб. | | |
| Всего | в собственности | | Всего | в собственности | | Всего | | в том числе | | | | Всего | за счет переселения: | | Всего | за счет средств | |
| граждан | муниципальной | граждан | муниципальной | за счет средств Фонда | | за счет республиканского бюджета | за счет средств местного бюджета | по договору о развитии застроенной территории | в свободный муниципальный жилищный фонд | собственников жилых помещений | иных лиц (по развитию застроенной территории) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **Всего с участием средств Фонда** | 553 | 259 | 258 | 1 | 10 327,77 | 10305,37 | 22,40 | 391 732 713,70 | | 382335699,25 | | 5 152 028,41 | 4 244 986,05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **1** | **Всего по этапу 2019 года** | **55** | **24** | **24** | **0** | **975,80** | **975,80** | **0,00** | 37 631 460,86 | | 32 213 631,96 | | 5 102 082,80 | 315 746,10 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1.1. | МО Улаганский район | 34 | 16 | 16 | 0 | 579,40 | 579,40 | 0,00 | 22 156 797,66 | | 18 967 320,28 | | 3 029 459,70 | 160 017,68 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | МО Шебалинский район | 21 | 8 | 8 | 0 | 396,40 | 396,40 | 0,00 | 15 474 663,20 | | 13 246 311,68 | | 2 072 623,10 | 155 728,42 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2** | **Всего по этапу 2020 года** | **37** | **15** | **15** | **0** | **640,40** | **640,40** | **0,00** | 25 364 963,20 | | 24 698 113,34 | | 24 972,81 | 641 877,05 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 2.1. | МО Улаганский район | 37 | 15 | 15 | 0 | 640,40 | 640,40 | 0,00 | 25 364 963,20 | | 24 698 113,34 | | 24 972,81 | 641 877,05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **3** | **Всего по этапу 2021 года** | **35** | **20** | **20** | **0** | **796,57** | **796,57** | **0,00** | 24 972 814,29 | | 24 698 113,35 | | 24 972,80 | 249 728,14 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 3.1 | МО Улаганский район | 35 | 20 | 20 | 0 | 796,57 | 796,57 | 0,00 | 24 972 814,29 | | 24 698 113,35 | | 24 972,80 | 249 728,14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **4.** | **Всего по этапу 2022 года** | **115** | **57** | **56** | **1** | **2 346,40** | **2 324,00** | **22,40** | 101 254 491,79 | | 100 241 946,87 | | 0,00 | 1 012 544,92 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 4.1 | МО Улаганский район | 100 | 48 | 48 | 0 | 2 097,80 | 2 097,80 | 0,00 | 90 526 624,99 | | 89 621 358,74 | | 0,00 | 905 266,25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | МО Шебалинский район | 15 | 9 | 8 | 1 | 248,60 | 226,20 | 22,40 | 10 727 866,80 | | 10 620 588,13 | | 0,00 | 107 278,67 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **5.** | **Всего по этапу 2023 года** | **140** | **62** | **62** | **0** | **2 250,59** | **2 250,59** | **0,00** | 101 254 491,78 | | 100 241 946,86 | | 0,00 | 1 012 544,92 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 5.1 | МО Улаганский район | 67 | 32 | 32 | 0 | 1 355,08 | 1 355,08 | 0,00 | 60 965 318,75 | | 60 355 665,56 | | 0,00 | 609 653,19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | МО Шебалинский район | 27 | 14 | 14 | 0 | 373,13 | 373,13 | 0,00 | 16 787 192,92 | | 16 619 320,99 | | 0,00 | 167 871,93 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | МО Кош-Агачский район | 46 | 16 | 16 | 0 | 522,38 | 522,38 | 0,00 | 23 501 980,11 | | 23 266 960,31 | | 0,00 | 235 019,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **6.** | **Всего по этапу 2024 года** | **171** | **81** | **81** | **0** | **3 318,01** | **3 318,01** | **0,00** | 101 254 491,79 | | 100 241 946,87 | | 0,00 | 1 012 544,92 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 6.1 | МО Улаганский район | 46 | 23 | 23 | 0 | 1 021,30 | 1 021,30 | 0,00 | 31 166 636,77 | | 30 854 970,40 | | 0,00 | 311 666,37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | МО Шебалинский район | 50 | 26 | 26 | 0 | 1 087,71 | 1 087,71 | 0,00 | 33 193 246,33 | | 32 861 313,87 | | 0,00 | 331 932,46 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | МО Турочакский район | 75 | 32 | 32 | 0 | 1 209,00 | 1 209,00 | 0,00 | 36 894 608,69 | | 36 525 662,60 | | 0,00 | 368 946,09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к республиканской адресной программе |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного |
| фонда в Республике Алтай на 2019-2025 годы" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые показатели переселения из аварийного жилищного фонда,** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **признанного таковым до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Наименование муниципального образования (МО), адрес расселяемого дома | Расселяемая площадь, кв. метров | | | | | | | | Количество переселяемых жителей, человек | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | до 01.09. 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | до 01.09. 2025 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Всего с участием средств Фонда** | 219,30 | 963,40 | 950,40 | 707,57 | 4 169,09 | 1 507,30 | 1 810,71 | 10 327,77 | 7 | 62 | 45 | 44 | 224 | 70 | 101 | 553 |
| **1** | **Всего по этапу 2019 года** | 219,30 | 756,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,80 | 7 | 48 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 1.1. | МО Улаганский район | 156,70 | 422,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,40 | 5 | 29 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 1.2. | МО Шебалинский район | 62,60 | 333,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,40 | 2 | 19 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| **2** | **Всего по этапу 2020 года** | 0 | 206,90 | 433,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,40 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2.1. | МО Улаганский район | 0 | 206,90 | 433,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,40 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| **3** | **Всего по этапу 2021 года** | 0 | 0 | 516,90 | 279,67 | 0 | 0 | 0 | 796,57 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3.1. | МО Улаганский район | 0 | 0 | 516,90 | 279,67 | 0 | 0 | 0 | 796,57 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| **4.** | **Всего по этапу 2022 года** | 0 | 0 | 0 | 427,90 | 1 918,50 | 0 | 0 | 2 346,40 | 0 | 0 | 0 | 31 | 84 | 0 | 0 | 115 |
| 4.1. | МО Улаганский район | 0 | 0 | 0 | 331,50 | 1 766,30 | 0 | 0 | 2 097,80 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 100 |
| 4.2. | МО Шебалинский район | 0 | 0 | 0 | 96,40 | 152,20 | 0 | 0 | 248,60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| **5.** | **Всего по этапу 2023 года** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250,59 | 0 | 0 | 2 250,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 5.1. | МО Улаганский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,38 | 0 | 0 | 522,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 5.2. | МО Шебалинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355,08 | 0 | 0 | 1 355,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 5.3. | МО Кош-Агачский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,13 | 0 | 0 | 373,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| **6.** | **Всего по этапу 2024 года** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 507,30 | 1 810,71 | 3 318,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 101 | 171 |
| 6.1. | МО Улаганский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 6.2. | МО Шебалинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021,30 | 0,00 | 1 021,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 6.3. | МО Турочакский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,00 | 601,71 | 1 087,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 50 |